[image: image1.jpg]


    

RAPORT PREŞEDINTE 
CU PRIVIRE LA MODUL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR PROPRII SI A HOTARARILOR CONSILIULUI JUDETEAN

IN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2010
Prezentul raport se constituie în realizarea sarcinilor ce derivă din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la prezentarea îndeplinirii atribuţiilor proprii şi a aparatului din subordine în anul 2010.

De la început se impune precizarea că, deşi nu a fost deloc un an uşor (mă refer şi la criza financiară care nu a ocolit România, dar şi la inundaţiile care au afectat judeţul Neamţ) putem vorbi, pentru Consiliul Judeţean Neamţ de un an record în ceea ce priveşte atragerea de resurse de finanţare guvernamentale şi europene şi realizarea de proiecte de anvergură de interes strategic pentru judeţul Neamţ.
La investiţiile atrase pentru modernizarea unor drumuri judeţene sau pentru modernizarea şi extinderea unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ (lucrări executate sau în curs de execuţie) putem adăuga finanţarea de aproape 30 milioane de euro recent aprobată de Comisia Europeană de la Bruxelles pentru realizarea master planului de colectare selectivă a deşeurilor si cea de aproape 100 de milioane de euro ce urmează a fi aprobată pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare.

Principalele obiective pe baza cărora s-a desfăşurat activitatea mea, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ şi activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ au urmărit intersectarea necesităţii aplicării proiectelor care să răspundă nevoilor locuitorilor din judeţul Neamţ cu reformarea şi modernizarea administraţiei locale.

Felul în care Consiliul Judeţean Neamţ a reuşit absorbţia acestor finanţări – record dar şi sprijinul acordat administraţiilor locale din localităţile judeţului demonstrează că activitatea mea şi a angajaţilor Consiliului Judeţean Neamţ a fost una eficientă şi că în 2010 am reuşit – prin atragerea acestor fonduri – rezolvarea sau demararea rezolvării unor probleme importante, activităţi care nu ar fi putut fi realizate doar din fonduri proprii.
Bineînţeles că acest bilanţ nu ar fi fost posibil fără buna conlucrare din legislativul Consiliului Judeţean unde consilierii judeţeni – indiferent de culoarea politică – au concurat real pentru interesele locuitorilor judeţului Neamţ.

Obiectivele activităţii preşedintelui CJ Neamţ în 2010 au fost:

· practicarea unui management strategic şi responsabilizant, axat pe prioritizări care să pună pe primul plan nevoile reale ale cetăţeanului, componente esenţiale ale unui management public modern;
· continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât şi a celei financiare şi patrimoniale, concomitent cu declanşarea reală a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii;

· restructurarea profundă a administraţiei publice locale, urmărindu-se realizarea unui model organizaţional eficient al structurilor administrative, în paralel cu reducerea drastică a cheltuielilor publice;
· reducerea birocraţiei şi eficientizarea serviciilor publice;
· asigurarea unei permanente şi reale transparenţe în activitatea decizională, necenzurată de mentalităţi vechi sau factori politici.
Activitatea desfăşurată de mine personal şi de structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea mea s-a concentrat, în principal, pe îndeplinirea unor obiective operaţionale care au constat în:

· Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale de către Consiliul judeţean însuşi, precum şi de către autorităţile locale din judeţ.

· Dezvoltarea capacităţii administrative a serviciilor publice de interes judeţean dar şi responsabilizarea funcţionarilor publici în atingerea unor obiective şi nu în simpla executare a unor sarcini.

· Reducerea rigidităţii, atât în ceea ce priveşte transmiterea informaţiei cît şi în ceea ce priveşte concertarea şi coordonarea acţiunilor.

RELAŢIA CU CONSILIUL JUDEŢEAN

Potrivit prevederilor art. 104, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Preşedintele Consiliului Judeţean conduce şedinţele acestuia şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora.


  În cursul anului 2010 au fost adoptate un număr de 211 de hotărâri de către plenul Consiliului Judeţean Neamţ. Dintre acestea, cele mai importante au vizat:

· aprobarea bugetului judeţean;

· aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean;

· asocierea cu diferite autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi cu diverse persoane juridice de drept privat, în vederea realizării unor proiecte şi acţiuni de interes judeţean.


Întreaga activitate în perioada de referinţă s-a desfăşurat în condiţii de deplina legalitate şi transparenţă, în scopul realizării unor servicii publice de calitate superioară, menite să satisfacă exigenţele tot mai ridicate ale cetăţenilor.


În anul 2010 au avut loc 16 şedinţe ordinare şi extraordinare; de asemenea au fost organizate  124 de şedinţe ale comisiilor de specialitate, în care au fost dezbatute şi avizate proiecte de hotărâre precum şi orice alte probleme de interes judeţean. 


Toate acestea s-au concretizat în studii, rapoarte sau avize precum şi în cele 211 de hotărâri emise în plenul său, în baza competenţelor conferite de lege şi care au vizat în principal:

- aprobarea susţinerii derulării unor programe şi proiecte de interes naţional sau judeţean în domeniul modernizării drumurilor judeţene, a modernizării, extinderii şi dotării instituţiilor speciale de ocrotire socială din subordinea CJ, a punerii în valoare a potenţialului turistic, a gestionării deşeurilor, informatizarea administraţiei etc.


- organizarea şi funcţionarea plenului Consiliului Judeţean Neamţ  (regulament, comisii de specialitate, desemnarea reprezentanţilor în diverse organisme de conducere, etc.);



-rectificări bugetare;



- administrarea domeniului public şi privat al judeţului Neamţ;



- acorduri de asociere sau parteneriate cu diferite autorităţi sau organisme din ţară şi străinătate.

Aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Judeţean, ca atribuţie principală a preşedintelui, s-a realizat prin diverse modalităţi pornind de la acte decizionale cu caracter individual şi terminând cu operaţiuni tehnico-administrative efectuate de compartimentele de specialitate. Astfel, în perioada de referinţă am emis 383 dispoziţii, cele mai multe cu caracter individual, care fie că veneau să pună în aplicare măsurile cuprinse în hotărârile Consiliului Judeţean Neamţ, fie aveau ca temei atribuţii şi competente conferite prin lege preşedintelui. Dispoziţiile au avut ca obiect măsuri în legatură cu funcţionarea aparatului de specialitate, programul de audienţă, schimbări de nume pe cale administrativă, organizarea procedurilor de achiziţie publică, soluţionarea unor notificări depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, emiterea unor certificate de urbanism sau autorizaţii de construire, etc.


Toate actele emise de Consiliul Judeţean au fost transmise în termenul legal tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate. De asemenea, o parte din ele, şi anume cele cu caracter normativ, au fost publicate în presă şi în publicaţia proprie « Monitorul Oficial al judeţului Neamţ », instrument foarte util primarilor şi consiliilor locale, după cum s-a putut constata în timp.
ATRIBUŢII PRIVIND BUGETUL PROPRIU, ADMINISTRAREA ACESTUIA ŞI A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI


Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, în materia bugetului, preşedintelui Consiliului judeţean îi revin următoarele atribuţii principale:



- exercită funcţia de ordonator principal de credite;



- întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege;



- urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune adoptarea măsurilor de încasare a acestora la termen;



- iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.


Ca o constatare generală, numărul mare de activităţi ce au fost descentralizate în teritoriu fără surse suficiente, volumul mare de acte normative apărute în domeniu, au condus la creşterea volumului de muncă în găsirea de soluţii care să asigure o desfăşurare normală a activităţilor.

Bugetul iniţial pe anul 2010 al Consiliului Judeţean aprobat prin Hotărâre de Consiliu Judeţean a fost de 322.702 mii lei. În timpul execuţiei bugetare s-au produs rectificări ale bugetului aprobat iniţial astfel ca bugetul final al Consiliului Judeţean Neamţ pentru 2010 a ajuns la 324.918 mii lei.

Într-o viitoare şedinţă, va fi prezentat contul de execuţie bugetară, document care cuprinde toate informaţiile în legătură cu acest subiect.


Trebuie menţionat faptul că în  legătură cu bugetul au fost urmărite permanent realizarea veniturilor, executate operativ deschiderile de credite bugetare şi întocmirea dispoziţiilor bugetare pentru unităţile ce se finanţează din bugetul Consiliului Judeţean, în vederea alimentării la timp a conturilor ordonatorilor de credite.


Un sector important cu lucrări de mare complexitate a fost cel legat de decontarea lucrărilor efectuate la principalele investiţii (drumuri judeţene, instituţii speciale etc) realizate cu fonduri atrase sau cu fonduri proprii şi trebuie subliniat faptul că nici finanţatorii europeni nici cei guvernamentali nu au avut obiecţii cu privire la finanţările derulate, fapt care dovedeşte grija manifestată în gestionarea acestor fonduri.


Buna organizare a acţiunii privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii din grădiniţele de stat cu program normal, a făcut să nu avem probleme deosebite în derularea acestuia. 
De asemenea, judeţul Neamţ este unul dintre puţinele judeţe care, de la 1 noiembrie 2010 a reuşit şi implementarea Programului “Mere pentru elevi”.
Numărul beneficiarilor ambelor programe („Lapte şi corn” şi “Mărul”) în perioada la care ne referim a fost de 52.240.

Pentru realizarea corectă a sarcinilor din domeniul economic, având în vedere numeroasele acte normative apărute sau modificarea celor existente a fost nevoie de o informare permanentă a personalului din domeniul economic. Pentru aceasta, periodic sau ori de câte ori a fost nevoie au fost organizate dezbateri cu întregul personal ce lucrează în domeniul economic, atât din aparatul propriu cât şi din unităţile subordonate sau din unităţile administrativ-teritoriale, prilej de a clarifica toate problemele ivite  şi de a asigura o aplicare unitară şi corectă a legislaţiei.

ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

         Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice.

           In activitatea de audit intern au fost urmărite următoarele obiective principale:

· asigurarea obiectivă a managementului asupra nivelului de funcţionalitate a sistemelor de control intern;

· sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
Planul de audit public intern pentru perioada de referinţă, a cuprins următoarele acţiuni de auditare:

-  Analiza execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, în structură, gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi obţinerea rezultatelor, gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari, cauzele nerealizărilor sau depăşirilor;
- Analiza situaţiilor financiare şi a anexelor întocmite conform legii;
- Respectarea disciplinei financiar-contabile;
 - Gestionarea resurselor umane;
- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli din subvenţii şi venituri proprii;
- Gestionarea fondurilor alocate de către Consiliul Judeţean şi a fondurilor proprii  (de la constituire şi până la utilizarea acestora pe destinaţii: buget, activitatea proprie, fundaţii şi edituri).
Aceste acţiuni au fost realizate prin efectuarea a 16 misiuni de audit la serviciile şi instituţiile publice de interes judeţean.
Compartimentul de audit public intern, ca activitate funcţional independentă şi obiectivă, pentru a da asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei, a verificat şi analizat modul de efctuare a operaţiunilor financiar-contabile din punct de vedere al corectei înregistrări în conturile contabile, al legalităţii, inclusiv al încadrării în prevederile maxime aprobate şi oportunităţii efectuării lor, a ajutat entităţile publice auditate să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Din analiza situaţiilor prezentate, a problemelor identificate, menţionate în rapoartele de audit, prin prisma obiectivelor stabilite, rezultă că principalele acţiuni desfăşurate de factorii de răspundere şi execuţie din entităţile auditate sunt reflectate în sistemul contabil implementat, sunt conforme cu normele de legalitate şi regularitate.
          Cheltuirea fondurilor bugetare în perioada verificată, în general, s-a efectuat restrictiv, conform bugetelor aprobate, iar administrarea patrimoniului unităţilor s-a realizat în bune condiţii
ATRIBUTII PRIVIND URBANISMUL, AMENAJAREA TERITORIULUI, GESTIUNEA LOCALITATILOR SI CADASTRU IMOBILIAR


Prin legea organică s-a stabilit că una din principalele atribuţii ale preşedintelui este  cea de emitere a avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor. De asemenea, preşedintele ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Judeţean în domeniul organizării şi amenajării teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală.


Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,  un accent deosebit a fost pus în perioada de referinţă pe :

            a. Lucrările de cadastru imobiliar – edilitar ;



b.Constituirea băncii de date a lucrărilor publice şi construcţiilor ;  



c.Păstrarea şi gestionarea documentelor ce conţin informaţii cu privire la reţele edilitare, de infrastructură, construcţii;



d. Avizarea documentaţiilor de urbanism  în comisia tehnică de urbanism şi de amenajare a teritoriului.



e. emiterea, în termenul legal şi cu respectarea strictă a normelor legale a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.



În  baza atribuţiilor ce-i revin în domeniul autorizării construcţiilor, conform Legii nr. 50/1991 republicata cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii,  structura arhitect sef, parte a aparatului de specialitate pe care  o conduc nemijlocit, a soluţionat favorabil 1608 de cereri ale unor agenţi economici, instituţii publice, persoane fizice şi juridice, emiţând  certificate de urbanism, autorizaţii de construire / desfiinţare, avize ale Comisiei de urbanism:
	1
	Certificate de urbanism
	227

	2
	Solicitare aviz primar
	227

	3
	Autorizaţii de construire
	97

	4
	Autorizaţii de desfiinţare
	1

	5
	Raport
	294

	6
	Avize oportunitate
	20

	7
	Avize I Arhitect şef
	431

	8
	Avize Comisia tehnică de amenajare a teritoriului
	33

	9
	Avize II Arhitect şef
	278

	              Total                                                                                               1608




Cuantumul taxelor încasate pentru:

· Autorizaţii de construire / desfiinţare,

 pentru prelungirea acestora                              
  279.630,00 lei
· Avize Arhitect şef                                               11.698,5 lei
Avize oportunitate                                                         500,00 lei
                                              Total                                            291.828,5 lei      

sume ce s-au constituit venit la bugetul Consiliului Judeţean.
ATRIBUTII PRIVIND ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDETENE

Drumurile judeţene administrate de Consiliul Judeţean Neamţ sunt nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Reţeaua cuprinde un număr de 44 de drumuri judeţene cu o lungime totală de 747,612 km, un număr de 246 de poduri cu o deschidere mai mare de 5,00 m.

Consiliul Judeţean Neamţ, şi în anul 2010, a continuat Programul lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri şi poduri judeţene, având asigurat un buget total de 64.666.278 lei, repartizat astfel:

· Sume defalcate din TVA şi buget local


10.027.000 lei


· Fond de rulment





   5.472.941 lei
· POR







 33.331.642 lei

· Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (sume utilizate pentru refacere infrastructură afectată de calamităţi iunie-august 2010) 

· sume utilizate pentru infrastructură judeţeană
3.189.983 lei 

· infrastructură locală 



1.335.000 lei
· Sume din sponsorizare Hidroelectrica (sume utilizate pentru refacere infrastructură afectată de calamităţi iunie-august 2010) 

2.034.000 lei

· HG 919/2010 400.000 lei – refacere după inundaţii pod comuna Bicazu Ardelean
· Hotărârea Guvernului nr. 1383/2010- 2.000.000 lei
· Programul de modernizare drumuri finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin HG 577/1997 

· 6.875.712 lei din care 

· 400.000 lei Consiliul Judeţean Neamţ 

· 6.475.712 lei Consiliile Locale
A. MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE

I. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

	Nr. crt.
	Drum judeţean
	Pozitia km
	Valoare contract
	Plati anterioare 2010
	Plati 2010
	Tronson finalizat 2009 - 2010 

	
	
	
	
	
	
	(km)
	Localitate

	1
	DJ 157H Girov - Dochia
	2+800 – 9+000
	6.791.890
	2.748.898
	852.900
	3,940
	Dăneşti/Girov

	2
	DJ 157A Dulceşti - Talpa 
	12+000 – 19+960
	7.568.789
	188.596
	620.000
	3,200
	Văleni

	3
	DJ 158 Buhuşi - Secuieni
	5+200 – 16+000 
	6.054.657
	2.391.699
	500.000
	5,000
	Siliştea/Români

	4
	DJ 155L Crăcăoani - Grumăzeşti
	0+000 – 8+595
	8.304.043
	588.188
	700.000
	1,200
	Crăcăoani

	5
	DJ 207D Icuşeşti - Bătrîneşti
	21+430 – 24+000
	2.753.094
	1.148.594
	461.000
	1,500
	Icuşeşti

	6
	DJ 157I Bozieni - Ruginoasa
	1+200 – 3+700
	2.627.501
	1.031.630
	434.000
	1,800
	Ruginoasa

	7
	DJ 127A Dămuc – Huisurez
	25+925 – 29+000
	2.882.127
	569.000
	1.000.000
	3,075
	Dămuc

	8
	DJ 207C Horia - Valea Ursului
	14+000 – 17+000
	3.331.825
	
	870.000
	2,000
	Valea Ursului

	9
	DJ 157J Podoleni - Negriteşti
	3+400 – 12+446
	8.506.073
	
	733.333
	1,800
	Negriteşti/Podoleni


II. LUCRĂRI NOI – ÎN CURS DE ACHIZIŢIE LUCRĂRI

	Nr. crt.
	Drum judeţean
	Pozitia km
	Valoare SF
	Alocaţii 2010

	1
	DJ 127A Bicazu Ardelean
	10+400 – 16+563
	7.472.000
	50.000


B. MODERNIZARE DRUMURI PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013

	Nr. crt.
	Drum judeţean
	Pozitia km
	Valoare contract
	Plati anterioare 2010
	Plati 2010
	Tronson finalizat 2009 - 2010 

	
	
	
	
	
	
	(km)
	Localitate

	1
	DJ 156A Roznov - Girov  
	43+700 – 56+640
	20.760.798
	2.224.254
	18.536.544
	12,960
	Roznov

Săvineşti

Dumbrava Roşie

Girov

	2
	DJ 156A Tazlău - Roznov 
	28+000 – 40+700
	14.795.098
	
	9.902.265
	10,500
	Tazlău

Borleşti

Roznov


C. ÎNTREŢINERE DRUMURI ŞI PODURI JUDEŢENE

· Covoare asfaltice




22,810 km    
= 4.792.769 lei

· Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice (plombări) 
17.915 mp
= 819.983 lei

· Întreţinere drumuri pietruite


               4.400 mc
= 226.318 lei

· Recensământul circulaţiei pe drumurile judeţene 2010 

= 163.906 lei

· Întreţinere pe timp de iarnă





= 2.482.394 lei

· Întocmire documentaţii tehnico-economice



= 460.000 lei

· Amenajare parcări şi staţii autobuz




= 145.000 lei

· Siguranţa circulaţiei (sens giratoriu, marcaje, table ind.)

= 278.424 lei

D. REFACERE DUPĂ INUNDAŢII

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Pozitia km
	Valoare contract

evaluare
	Sursa finanţare
	Alocaţiii 2010
	Stadiul lucrărilor

	1
	Refacere pod b.a. pe DJ 127A Bicazu Ardelean
	9+040
	715.372
	HG 919/2010
	360.000
	40%

	
	
	
	
	Sponsorizare
	100.000
	

	
	
	
	
	FSUE
	260.000
	

	2
	Refacere DJ 207A Sagna - Bîra
	6+850 – 7+150
	209.637
	FSUE
	209.637
	Finalizat

	3
	Refacere DJ 127A Bicazu Ardelean – Bicaz Chei
	5+000 – 10+895
	235.500
	FSUE
	235.500
	Finalizat

	4
	Refacere DJ 127A Bicaz Chei - Dămuc
	25+000 – 35+000
	838.799
	FSUE
	838.799
	Finalizat

	5
	Refacere platforma DJ 155F Bistricioara - Durau
	23+800 – 24+100
	178.807
	FSUE
	178.807
	Finalizat

	6
	Refacere drum si apărări de maluri DJ 155F, Ceahlău
	8+050 – 8+150
	199.135
	FSUE
	199.135
	Finalizat

	7
	Refacere platforma drum DJ 157C Bisericani, zid de sprijin, Alexandru cel Bun
	5+300
	210.000
	Sponsorizare
	100.000
	25%

	
	
	
	
	FSUE
	74.541
	

	
	
	
	
	Buget local
	7.650
	

	8
	Pod b.a. pe DJ 155B, comuna Petricani
	9+700
	600.000
	Sponsorizare
	490.000
	15%

	
	
	
	
	FSUE
	100.000
	

	9
	Refacere apărări de maluri DJ 127A Bicazu Ardelean
	12+850 – 13+225
	1.925.000
	FSUE
	100.000
	30%

	
	
	
	
	Sponsorizare
H.G. 1383/2010
	1.184.000
629.000
	

	10
	Refacere pod DJ 127A km Bicazu Ardelean
	10+195
	486
	H.G 1383/2010
	436
	-

	11
	Refacere pod DJ 127A km Dămuc
	32+180
	610
	H.G 1383/2010
	580
	-

	12
	Refacere pod DJ 127A km Dămuc
	34+671
	360
	H.G 1383/2010
	310
	-

	13
	Refacere platformă drum DJ 207 D Ion Creangă
	10+700-11+200
	45
	H.G 1383/2010
	45
	Finalizat



Din sumele rambursate Consiliului Judeţean Neamţ din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi din alte surse, s-au executat lucrări de refacere infrastructură de interes judeţean în localităţile Bicazu Ardelean, Dămuc, Dobreni, Ion Creangă, Sagna, Gîdinţi, Ceahlău, Petricani.
ATRIBUŢII PRIN REGLEMENTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN

Prin compartimentele de specialitate din cadrul Directiei Tehnice Investiţii  s-au realizat o serie de actiuni privind urmărirea obiectivelor de investiţii de interes judeţean, a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de organizare şi reglementare a serviciilor de transport public judeţean de călători şi  monitorizarea  implementării strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Prin Legea  nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile judeţene au fost investite cu atribuţii privind asigurarea,  organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul prestării serviciilor de transport public desfăşurate pe raza administrativ-teritorială a acestora, activităţi aflate, până la apariţia acestei legi, în sarcina Ministerului Transporturilor . 

Drept urmare, a fost întocmit, după consultarea consiliilor locale, a primăriilor şi a operatorilor de transport din judeţ,  Programul de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 30 la data de 26.03.2008. 
La  01.07.2008 a intrat în vigoare Programul de transport rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2008- 2013, format din 118 trasee judeţene, care leagă, în principal, reşedinţa judeţului şi celelalte oraşe de comunele sau localităţile rurale ale judeţului.

Şi în 2010, acest program a fost actualizat, modificările s-au făcut ţinând cont de solicitările operatorilor de transport dar mai ales de cele venite din partea autorităţilor şi comunităţilor locale.
În perioada de referinţă s-au efectuat o serie de acţiuni în vederea organizării, coordonării şi controlului activităţii de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean după cum urmează: 

- S-a întocmit baza de date proprii cu informaţiile furnizate de operatorii de transport judeţean – date privind  identificarea operatorilor, reprezentanţii legali, persoanele desemnate să conducă efectiv şi permanent transportul, date de contact.

- S-au analizat solicitările primite de la prestatorii şi beneficiarii serviciului de transport public judeţean de pe raza judeţului, în vederea actualizării anuale a traseelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi întocmirea documentelor de procedură  necesare emiterii Hotărârii  Consiliului Judeţean Neamţ în domeniul transportului public de călători şi a fost realizată actualizarea programului de transport judeţean.

- S-au făcut propuneri în vederea proiectării şi realizării într-o concepţie unitară, a staţiilor publice pentru îmbarcarea/debarcarea utilizatorilor serviciului de transport public judeţean prin curse regulate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

- S-au  organizat acţiuni de control al modului de realizare a serviciului de transport public având ca scop  principal conştientizarea şi determinarea operatorilor pentru respectarea obligaţiilor stabilite prin normele legale.  

ATRIBUTII PRIVIND SERVICIILE PUBLICE DE INTERES JUDETEAN


În ceea ce priveşte serviciile şi instituţiile publice de interes judeţean, potrivit legii organice, preşedintelui îi revin o serie de atribuţii în legatură cu organizarea şi funcţionarea acestora. 

În acest sens, o preocupare constantă a mea, în calitate de preşedinte, a constat în coordonarea realizării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate fie prin intermediul aparatului de specialitate fie prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean.


Fără a intra în amănunte, apreciez ca o preocupare constantă a activităţii mele din anul 2010 realizarea următoarelor obiective:



- finanţarea corespunzătoare a activităţii serviciilor şi instituţiilor publice de interes judeţean;



- introducerea unui management performant în cadrul activităţii acestora, semnând în acest sens contracte de management cu conducatorii institutiilor publice de cultura de sub autoritatea Consiliului Judeţean;



- monitorizarea activităţii conducătorilor acestor instituţii;



- aplicarea strategiilor naţionale şi judeţene adoptate în materia asistenţei sociale şi protecţiei unor categorii defavorizate;



- gestionarea resurselor financiare, umane sau patrimoniale aflate la dispoziţia acestor servicii publice.

ATRIBUTII IN DOMENIUL DEZVOLTARII REGIONALE,

PROGRAME EUROPENE



O preocupare importantă în acest domeniu a constituit-o sporirea capacităţii de atragere de fonduri comunitare pentru derularea unor proiecte de interes comun pentru dezvoltarea economică a judeţului Neamţ. Un accent deosebit a fost pus pe activitatea de elaborare de proiecte pentru atragerea de finanţări externe, precum şi pe acordarea asistenţei de specialitate consiliilor locale din judeţ. 


Întrucât această activitate presupune desfăşurarea unor proceduri pe parcursul mai multor ani redau o sinteză a principalelor proiecte în derulare în acest moment la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ.
PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

1. Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni
Implementarea proiectului de investiţie va asigura cadrul optim de realizare a activităţilor de orientare şi socializare a persoanelor cu dizabilităţi găzduite în cadrul centrului prin reabilitarea termică a clădirii în scopul creşterii eficienţei energetice, amenajarea spaţiilor interioare, accesibilizarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrului prin crearea de noi locuri de muncă, dotarea cu echipamente de specialitate, precum şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, prin montarea unei staţii de epurare.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna februarie 2010, valoarea totală a proiectului fiind de 2.734.304,57 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 45.970,67 lei.

Proiectul se va finaliza în anul 2011.

2. Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni
Implementarea proiectului de investiţie va asigura cadrul optim de realizare a activităţilor de orientare şi socializare a persoanelor cu dizabilităţi găzduite în cadrul centrului prin lucrări de reabilitare termică a clădirilor în scopul creşterii eficienţei energetice, amenajarea spaţiilor interioare, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrului prin crearea de noi locuri de muncă, montarea unei instalaţii de epurare şi modernizarea reţelei de canalizare.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna februarie 2010, valoarea totală a proiectului fiind de 3.216.284,02 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 56.411,16 lei.

Proiectul se va finaliza în anul 2011.

3. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Roman

Infrastructura socială a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Roman, transformat ulterior în Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap, nu îndeplineşte în totalitate standardele de calitate specifice pentru centrele rezidenţiale. Pentru a răspunde acestei nevoi, prin proiect vor fi aplicate măsuri precum: reabilitarea termică a clădirii în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, accesibilizarea căilor de acces, extinderea pe orizontală a corpului de clădire existent, în vederea măririi capacităţii de cazare, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrului prin crearea de noi locuri de muncă, dotarea centrului cu echipamente care vor asigura o mai bună îngrijire a persoanelor asistate.

Contractul de finanţare a fost semnat  în luna martie 2010, valoarea totală a proiectului fiind de 3.282.543,22 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 55.184,76 lei.

Proiectul se va finaliza în anul 2011.

4. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni
Proiectul susţine creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate în cadrul centrului prin lucrări de reabilitare termică a clădirilor în scopul creşterii eficienţei energetice, recompartimentări interioare ale centrului, lucrări de consolidare a clădirilor, extinderea centrului în vederea asigurării confortului necesar persoanelor internate, asigurarea unui număr suficient de persoane specializate pentru a asigura buna funcţionare a centrului prin crearea de noi locuri de muncă. Lucrările realizate vor contribui la creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în prezent, astfel încât persoanele asistate să beneficieze de condiţii optime, adaptate nevoilor acestora.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna martie 2010, valoarea totală a proiectului fiind de 3.417.198,86 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 57.447,88 lei.

Proiectul se va finaliza în anul 2011.

5. Modernizarea pavilioanelor de cazare şi centrală termică pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ
Infrastructura socială a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ nu îndeplineşte în totalitate standardele de calitate specifice pentru centrele rezidenţiale. Pentru a răspunde acestei nevoi, prin proiect vor fi aplicate măsuri precum: lucrări de reabilitare a instalaţiei termice, a instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor pentru furnizarea apei calde, amenajarea spaţiilor interioare, accesibilizarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, dotarea cu echipamente de specialitate.
Contractul de finanţare a fost semnat în luna februarie 2010, valoarea totală a proiectului fiind de 3.454.675,24 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 76.933,96 lei.

Proiectul se va finaliza în anul 2011.

6. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandru Roşca


Implementarea proiectului de investiţie va asigura cadrul optim de realizare a activităţilor de educare, recuperare, reabilitare, profesionalizare şi integrare socio-profesională a elevilor cu dizabilităţi pentru ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial, realizându-se următoarele: lucrări de reabilitare termică; de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice; de modernizare a grupurilor sanitare; de amenajare a spaţiilor interioare; lucrări de extindere a internatului ce va permite mărirea numărului de locuri de cazare şi recompartimentarea dormitoarelor şcolii astfel încât să fie respectate standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului cu dizabilităţi; lucrări de extindere a sălii de sport creându-se în acest fel infrastructura necesară promovării educaţiei prin sport şi cultură fizică; lucrări de amenajare de spaţii de recreere şi joc în aer liber; achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi şi de echipamente de specialitate.



Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna august 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 26.665.272,90 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 782.438,30 lei.

7. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ


Proiectul susţine creşterea calităţii serviciilor prestate pentru educarea, recuperarea, reabilitarea, profesionalizarea şi integrarea socio-profesională a elevilor cu dizabilităţi pentru ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial, prin aplicarea de măsuri precum: amenajarea interioară şi exterioară a clădirilor; lucrări de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice; lucrări de modernizare a grupurilor sanitare (schimbare obiecte sanitare, gresie şi faianţă); lucrări de reabilitare termică în scopul creşterii eficienţei energetice; lucrări de extindere a unei clădiri prin construirea unei săli de sport;  lucrări de amenajare a spaţiilor de socializare/recreere în aer liber şi a terenului de sport; achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi, de echipamente de specialitate şi de material didactic de calitate în acord cu necesităţile educative ale elevilor.



Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna septembrie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 24.684.116,24 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 707.997,02 lei.

8. Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea domnească din Piatra Neamţ - prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent
Consiliul Judeţean Neamţ a depus în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ (lider) acest proiect.
 Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte punerea în valoare a sitului monumentelor, a vestigiilor arheologice, a monumentelor din zona studiată, prin spaţii verzi, obiecte de mobilier urban, precum şi restaurarea următoarelor monumente: Muzeul de Etnografie, monument istoric de tip B, datat din anul 1931, Muzeul de Artă, monument istoric de tip B, datat din anul 1931, Teatrul Tineretului, monument istoric de tip B, datat din anul 1935, Turnul Clopotniţă, al lui Ştefan cel Mare, monument istoric de tip A, datat din anul 1499, Muzeul Curţii Domneşti (ruine), monument istoric de tip A, datat din  sec XV-XVII.
Termenul de implementare a proiectului este de 46 de luni, începând cu luna martie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 29.437.499,61 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 859.721,40 lei.

9. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
Acest proiect a fost depus spre finanţare de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, fondată în anul 2008, având ca membri asociaţi Judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ şi Vaslui. 

În judeţul Neamţ vor ajunge 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie, 2 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită, 1 autospecială pentru descarcerări grele şi 1 autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP. Acestea vor fi livrate detaşamentelor de la Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman şi Tîrgu Neamţ. 



Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu luna iulie 2009, iar valoarea totală a proiectului este de 47.674.640,25 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 143.957,53  lei.

10. Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare, nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale

Proiectul este depus de Consiliul Judeţean Neamţ în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ (lider).

Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea situaţiei persoanelor în vîrstă din municipiul Piatra Neamţ aflate în situaţii speciale, prin dezvoltarea şi consolidarea unui centru de servicii sociale specializate pentru asistenţă şi sprijin în vederea asigurării unei vieţi active şi autonome pentru persoanele vîrstnice, precum şi servicii de îngrijire pentru adulţii dependenţi. Astfel, vor fi luate măsuri precum: lucrări de consolidare din punct de vedere structural, realizarea unui bazin de terapie prin apă, care ar grăbi vindecarea sau ameliorarea multor afecţiuni neuromotorii, realizarea unor vestiare pentru publicul utilizator al bazinelor de apă, lucrări de amenjare şi recompartimentare a spaţiilor existente.



Durata de implementare a proiectului este de 24 luni începând cu luna iunie 2010, iar valoarea totală a acestuia este de 3.418.609,29 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 58.857,10 lei.

11. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman


Infrastructura Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman nu îndeplineşte în totalitate standardele de calitate specifice pentru şcolile speciale. Pentru a răspunde acestei nevoi, prin proiect vor fi aplicate măsuri precum: lucrări de amenajare interioară şi exterioară a clădirilor; lucrări de refacere a finisajelor interioare şi exterioare; lucrări de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice; lucrări de modernizare a grupurilor sanitare; lucrări de amenajare a spaţiilor de socializare/recreere în aer liber şi a terenului de sport; lucrări de extindere a unei funcţiuni cu destinaţia sală de mese; achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi şi de echipamente de specialitate.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 24.832.250,20 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 744.748,60 lei.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 
12.  Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel

Prin implementarea proiectului se urmăreşte elaborarea de studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru speciile de amfibieni, reptile, păsări şi a celor 7 habitate existente în cadrul ariei naturale protejate Lacul Cuejdel, revizuirea şi avizarea plan de management, acesta constituind documentul oficial de prezentare a unei arii naturale protejate şi integrarea acestuia într-un sistem electronic.

Prin proiectul de investiţii propus se doreşte construirea un punct de informare în localitatea Gîrcina şi 3 observatoare pe malul lacului Cuejdel. Prin intermediul punctului de informare, vizitatorilor li se vor pune la dispoziţie informaţii generale privind aria naturală protejată Lacul Cuejdel, precum şi informaţii detaliate privind biodiversitatea lacului. Cele trei puncte de observare vor fi situate în partea de  Nord, Est şi Sud a Lacului Cuejdel, asigurând astfel o vizibilitate a întregii zone a lacului. După finalizarea lucrărilor de construire infrastructură , se vor achiziţiona dotări moderne care să aibă un impact considerabil asupra vizitatorilor din aria naturală protejată – Lacul Cuejdel. 

Durata de implementare proiectului este de 23 de luni începând cu luna iulie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 668.898,46 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 0 lei.
13. Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău
Prin implementarea proiectului se urmăreşte elaborarea de studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru un număr de 11 habitate existente în Parcul Naţional Ceahlău, revizuirea şi avizarea planului de management, acesta constituind documentul oficial de prezentare a unui parc naţional. 

Totodată, prin proiectul de investiţii propus se vor construi 3 puncte de informare privind Parcul Naţional Ceahlău la Bicazul Ardelean, Neagra şi Poiana Largului. De asemenea, se propune realizarea unui centru de vizitare la intrarea în Parcul Naţional Ceahlău, în localitatea Izvorul Muntelui. În cadrul centrului de vizitare se vor realiza un spaţiu expoziţional, o sală multifuncţională, o sală de prezentare a rezervaţiilor ştiinţifice, unde va fi expusă o machetă tridimensională a masivului Ceahlău, o sală de prezentare a florei, faunei, habitatelor, unde vor fi prezentate filme documentare care vor trata în detaliu flora, fauna şi habitatele din Parcul Naţional Ceahlău. După finalizarea lucrărilor de construire infrastructură, se vor achiziţiona dotări moderne care să aibă un impact considerabil asupra vizitatorilor din aria naturală protejată şi să evidenţieze valorile capitalului natural. 

Durata de implementare proiectului este de 30 de luni începând cu luna septembrie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 4.618.635,14 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 0 lei.
14. Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pîngăraţi
Prin proiectul de investiţii propus se doreşte aplicarea unor măsuri precum: elaborarea de studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, ce au ca scop inventarierea, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare pentru speciile de păsări şi a habitatelor specifice acestora existente în cadrul ariilor naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi, revizuirea planurilor de management pentru Lacul Vaduri şi pentru Lacul Pângăraţi şi integrarea acestora într-un sistem electronic. 


Totodată se vor contrui trei observatoare pe malul Lacului Pângăraţi, două observatoare pe malul  Lacului Vaduri şi un punct de informare la Lacul Pângăraţi. Prin intermediul acestui punct de informare, vizitatorilor li se vor pune la dispoziţie informaţii generale privind ariile naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi precum şi informaţii detaliate privind biodiversitatea lacurilor. După finalizarea lucrărilor de construire infrastructură, se vor achiziţiona dotări moderne care să aibă un impact considerabil asupra vizitatorilor din ariile naturale protejate – Lacul Vaduri şi Pângăraţi şi să evidenţieze valorile capitalului natural. 

Durata de implementare proiectului este de 21 de luni începând cu luna septembrie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 861.647,05 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 0 lei.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

15. Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului
Acest proiect a fost depus de către Asociaţia PartNET în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova (partener1), Consiliul Judeţean Prahova (partener 2), Consiliul Judeţean Dâmboviţa (partener 3); Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova (partener 4); Consiliul Judeţean Neamţ (partener 5), Primăria Municipiului Piatra Neamţ (partener 6), precum şi 2 parteneri transnaţionali din Italia - Universus CSEI (Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione - partener 7) şi Provincia BAT (Barletta, Andria, Trani - partener 8).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării pe piaţa muncii aferentă sectorului turistic a şomerilor şi a altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin instrumente inovative. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în cadrul proiectului se va realiza un studiu naţional de evaluare a evoluţiei ocupaţiilor, a cererii şi ofertei de forţă de muncă în industria turistică, ce va oferi persoanelor interesate o imagine clară asupra oportunităţilor şi cerinţelor, un portal de acces la piaţa muncii intitulat „Poarta virtuală spre un loc de muncă în industria turistică”, ce va conţine informaţii actualizate privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, un târg de locuri de muncă pentru industria turistică, precum şi un sistem de vauchere utilizat la formarea profesională pentru ocupare.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni‚ începând cu luna iulie 2010, iar valoarea totală a proiectului este de 20.560.888,47 lei, cheltuielile eligibile aferente activităţilor pe care le va derula Consiliul Judeţean Neamţ pentru cei 3 ani de derulare a proiectului fiind de 120.234 lei, acestea urmând să fie rambursate integral din fondurile europene alocate proiectului.
Administraţia Fondului pentru Mediu

16. Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general: îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea carbonului; refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului; refacerea echilibrului hidrologic; asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii; combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei  şi limitarea deşertificării; protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor; asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici; îmbunătăţirea aspectului peisagistic.

Consiliul Judeţean Neamţ ia parte la acest Program împreună cu 10 localităţi din judeţul Neamţ, şi anume: municipiile Piatra Neamţ şi Roman şi comunele Răuceşti, Ţibucani, Brusturi, Dochia, Făurei, Icuşeşti, Oniceni şi Valea Ursului. Suprafaţa totală a terenurilor agricole ce va fi împădurită este de 82,9 hectare, iar valoarea totală a proiectului este de 2.407.447,94 lei. Durata de execuţie a proiectului este de maximum 60 de luni, începând cu luna decembrie 2009.

17. Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi
Pregătirea proiectului a fost începută în anul 2005, iar în aprilie 2008, în urma consultării dintre Consiliul Judeţean Neamţ şi Ministerul Mediului, s-a stabilit demararea proiectului pentru 5 comune din judeţul Neamţ (Dumbrava Roşie, Bodeşti, Gherăeşti, Costişa şi Zăneşti), comune ce au fost declarate ca având un risc mare de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane cu nitraţi proveniţi de la dejecţiile animaliere. Dintre cele 5 comune amintite mai sus, comuna Dumbrava Roşie a fost selecţionată ca centru de demonstrare şi instruire pentru practicile implementate prin proiectul precizat.

Proiectul constă în aprobarea de sprijin financiar pentru construcţia de platforme la nivelul comunelor pentru colectarea deşeurilor solide provenite de la animalele crescute în gospodăriile individuale şi, acolo unde există cerere, mici platforme de gunoi de grajd pentru gospodăriile individuale cu facilităţi de colectare a fracţiilor lichide. De asemenea, se vor furniza echipamente pentru colectarea, compostarea şi împrăştierea gunoiului compostat pe terenurile agricole şi pubele pentru colectarea, separat de gunoiul de grajd, a deşeurilor menajere reciclabile.

Proiectul se derulează prin Ministerul Mediului, iar Consiliul Judeţean Neamţ şi consiliile locale ale unităţilor administrativ teritoriale implicate asigură cofinanţarea de 5% din valoarea proiectului şi colaborează cu Ministerul în vederea realizării acestui proiect. (finanţat din fonduri rambursabile acordate de  BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE şi DEZVOLTARE (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIU (GEF)  şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale). 

Proiectul se derulează până în anul 2012, valoarea totală fiind de 50 milioane euro, iar contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 52.236 euro.
PROIECTE AFLATE ÎN FAZA DE CONTRACTARE
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

18. Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale
Judeţul Neamţ beneficiază de un valoros patrimoniu turistic antropic, reprezentat prin numeroase monumente istorice, de arhitectură şi artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale, arhitectură şi creaţie tehnică populară, manifestări populare tradiţionale, etnografie, importante instituţii culturale şi de ştiinţă, personalităţi locale.

Consiliul Judeţean Neamţ doreşte să promoveze turismul din judeţul Neamţ prin crearea unui ghid turistic şi a unui film de prezentare a turismului din judeţul Neamţ, a unor pliante şi hărţi de promovare a turismului. Totodată, se urmăreşte promovarea turismului din judeţul Neamţ prin participarea la cele două ediţii ale Târgului de Turism al României. 

Durata proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 941.592 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 56.928 lei.

19. Promovarea turismului ecumenic din Judeţul Neamţ
Proiectul „Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ” urmăreşte creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic-turism ecumenic în judeţul Neamţ. Turismul ecumenic este foarte bine reprezentat în judeţul Neamţ, o mare parte a turiştilor ce viziteză judeţul dorind să vadă mănăstirile, schiturile şi bisericile vechi, care în marea lor majoritate au o vechime de peste 100 de ani. Datorită numărului mare de schituri şi mănăstiri vechi risipite pe întinsul judeţului Neamţ, această zonă a devenit, în timp, una dintre cele mai căutate zone din ţară

Materialele publicitare (pliante, hărţi, album şi filmul de prezentare a produsului turistic) care vor fi realizate prin acest proiect vor fi axate pe promovarea lăcaşurilor de cult existente în judeţul Neamţ şi vor conţine prezentarea pe scurt a resurselor turistice conexe existente la nivelul zonei: trasee de turism ecumenic ce pot fi parcurse la nivelul zonei, posibilităţile de parcurgere, structurile de primire turistică existente, serviciile structurilor de primire turistică, unităţile de alimentaţie publică, unităţile bancare existente, mijloacele de transport în comun. 

Durata proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 1.034.198 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 53.284 lei.

20. Promovarea ariilor naturale protejate din Judeţul Neamţ
Proiectul „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ” sprijină crearea premiselor pentru creşterea cererii de turism, şi contribuie pe termen lung la creşterea calitativă a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană. 

Ariile naturale de interes naţional şi local, din judeţul Neamţ, ocupă suprafaţa de 38.448 ha. Dintre acestea, poate cele mai impresionante sunt Parcul Naţional Ceahlău, Parcul Naţional Cheile Bicazului, rezervaţia naturală de la Vânători, rezervaţia de zimbri Neamţ, rezervaţiile naturale Codrii de aramă şi Codrii de argint. 

Materialele publicitare (pliante, hărţi, broşura “Legendele Ceahlăului”, albumul şi filmul de prezentare a produsului turistic) care vor fi realizate prin proiectul „Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ” vor fi axate pe promovarea ariilor naturale protejate existente în judeţul Neamţ şi vor conţine prezentarea pe scurt a resurselor turistice conexe existente la nivelul zonei: structurile de primire turistică existente, serviciile structurilor de primire turistică, unităţile de alimentaţie publică, unităţile bancare existente, mijloacele de transport în comun. 

Durata proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 1.034.198 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 47.184 lei.

21. Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
Proiectul „Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ” urmăreşte creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic - tradiţii şi artă populară în judeţul Neamţ. Din punct de vedere etnografic, judeţul Neamţ cuprinde trei zone: Valea Bistriţei, zona Neamţ şi zona Roman. Principalele ocupaţii ale oamenilor de aici au fost agricultura şi creşterea animalelor. Au funcţionat numeroase mori de apă, teascuri pentru ulei, pive şi şteze. Din punct de vedere arhitectural a predominat sistemul cununilor orizontale de bârne, dar au existat şi construcţii din nuiele lipite cu pământ, susţinute de furci îngropate.

Judeţul Neamţ se înscrie în zona folclorică de centru a Moldovei, având la nord o influenţă bucovineană care se resimte atât în privinţa stratului de cântece vechi, aparţinând repertoriului păstoresc, cât şi a celui de cântece propriu-zise şi înspre vest primeşte influenţa folclorului ardelenesc, având ca zonă de interferenţă Valea Bicazului.  

Materialele publicitare (pliante, hărţi, albumul şi filmul de prezentare a produsului turistic) care vor fi realizate prin proiectul „Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ” vor fi axate pe promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor existente în judeţul Neamţ.
Durata proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 848.198 lei,  din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 55.408 lei.

Programul Operaţional Sectorial de Mediu
22. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ
Obiectivele prioritare ale proiectului se referă la extinderea colectării deşeurilor reziduale (atât în mediul urban cât si în cel rural); extinderea colectării separate a deşeurilor reciclabile; implementarea compostării individuale la 50% din gospodăriile din mediul rural; închiderea depozitelor municipale neconforme din oraşele Bicaz, Roman, Tîrgu Neamţ; construirea a trei staţii de transfer în Cordun, Tîrgu Neamţ şi Taşca; construirea unei staţii de sortare în Cordun; construirea unui depozit judeţean conform, pentru deşeuri nepericuloase la Girov. Suprafaţa ocupată de depozitul de deşeuri va fi de 27 ha, iar durata de viată a acestuia este estimată la 21 de ani. 

Valoarea totală a proiectului este de 41.401.641 euro, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 3.050.003 euro, iar  de acest proiect vor beneficia toate unităţile administrativ teritoriale din Judeţul Neamţ. 
PROIECTE  A CĂROR CERERE DE FINANŢARE ESTE ACCEPTATĂ 
ŞI SE AFLĂ PE LISTA DE REZERVĂ
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

23. Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare


Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare este singura unitate de învăţământ profesional şi tehnic adresat elevilor şi tinerilor cu nevoi speciale din judeţul Neamţ. Infrastructura Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare nu îndeplineşte în totalitate standardele de calitate. Pentru a răspunde acestei nevoi, prin proiect vor fi aplicate măsuri precum: lucrări de reabilitare termică, de amenajare interioară şi exterioară, de refacere a instalaţiilor interioare electrice, sanitare şi termice; lucrări de refuncţionalizare a spaţiilor de cazare în sensul respectării standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copiilor/tinerilor cu dizabilităţi; lucrări de amenajare a unui parc - spaţiu de socializare/recreere în aer liber pentru elevi şi a terenului de sport; realizarea unei construcţii noi cu funcţiunea de sală de sport; crearea de facilităţi la nivelul infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi; lucrări de modernizare a utilităţilor unităţii şcolare – centrală termică şi staţie de epurare; achiziţionarea de mobilier adecvat necesităţilor şi posibilităţilor de exploatare a persoanelor cu dizabilităţi, de echipamente de specialitate şi de material didactic de calitate în acord cu necesităţile educative ale elevilor.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 24.756.401,01 lei,  din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 420.000 lei.
24. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat - corp A- al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Proiectul susţine dezvoltarea socială a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciilor de sănătate. 

Astfel, se are în vedere realizarea următoarelor activităţi: lucrări de intervenţie pentru repararea elementelor structurale; reconsiderarea instalaţiilor interioare, electrice şi sanitare; lucrări de amenajare interioară, dotarea cu echipamente esenţiale necesare funcţionării; lucrări de reabilitare termică - sporirea confortului interior şi reducerea consumului de energie 

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 4.211.405,81 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 70.988,16 lei.
PROIECTE  AFLATE ÎN EVALUARE
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

25. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est
Acest proiect a fost depus de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, fondată în anul 2008, având ca membri asociaţi Judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ şi Vaslui. 

În judeţul Neamţ vor ajunge 1 autospecială complexă  de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 3 ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare, 1 autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie şi 1 autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită.


Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanare, iar valoarea totală a proiectului este de 33.944.264,56 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 109.521,90  lei.

26. Colecţii muzeale şi vestigii istorice în Judeţul Neamţ
Proiectul „Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ” urmăreşte creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic-turism cultural în judeţul Neamţ. Printre numeroasele instituţii de cultură şi artă ale judeţului, cel mai cunoscut este Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, inaugurat în 1958. Casele memoriale readuc în conştiinţa contemporanilor viaţa şi activitatea unor personalităţi ca scriitorii Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuţă, Calistrat Hogaş, Veronica Micle, scriitorul medic I.I.Mironescu, filosoful Vasile Conta, economistul şi agronomul Ion Ionescu de la  Brad, entomologul Aristide Caradja. Numeroasele mănăstiri păstrează un esenţial tezaur de artă, fiind, totodată şi vechi monumente de arhitectură.

Materialele publicitare (pliante, hărţi, albumul şi filmul de prezentare a produsului turistic) care vor fi realizate prin proiectul „Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ” vor fi axate pe promovarea colecţiilor muzeale şi a vestigiilor istorice existente în judeţul Neamţ.  



Durata proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare, iar valoarea totală a acestuia este de 975.918 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 57.258 lei.

Programul Operaţional Sectorial de Mediu

27.  Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ
Acest proiect a fost depus spre finanţare de C.J. Apa Serv S.A. Neamţ şi are o valoare totală de 107.677.000 euro. În prezent, pentru acest proiect a fost finalizat Master Planul şi a fost aprobat de Ministerul Mediului, a fost depus studiul de fezabilitate, acesta fiind în evaluare. 

Contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 176.962 euro fără TVA.

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

28. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiilor publice locale prin dezvoltarea practicilor de management a resurselor umane la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ şi al Consiliului Judeţean Neamţ
Primăria Municipiului Piatra Neamţ (lider) şi Consiliul Judeţean Neamţ au depus în parteneriat acest proiect. 


În cadrul proiectului se vor realiza Diagnozele organizaţionale (cu accent pe resursele umane şi instruire) ale celor doi parteneri, care vor sta la baza elaborării Planurilor de dezvoltare a capitalului uman. Totodată, este prevăzut un program complex de instruire, finalizat cu certificare CNFPA, în domenii unde analizele preliminare din faza de pregătire a proiectului au indicat deficienţe în nivelul de cunoştinţe şi abilităţi: management, managementul resurselor umane, management de proiect, MS Project, achiziţii publice, managementul contractelor de lucrări, ECDL şi comunicare organizaţională. În proiect este prevăzut un schimb de experienţă cu administraţii publice locale din Anglia şi Cehia (un stat membru UE „vechi” şi un stat membru UE „nou”) ce constă într-o vizită de studii a reprezentanţilor Primăriei şi CJ şi o misiune a delegaţilor străini la Piatra Neamţ, soldată cu semnarea unor acorduri de twinning.


Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului, iar valoarea totală a acestuia este de 1.188.866 lei,  din care contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ este de 62.620,96 lei.

INVESTIŢII DERULATE SAU COORDONATE DE DIRECŢIA TEHNICĂ 
	Nr.crt.
	         Unitatea
	Denumirea Lucrării


	Valoare totală         

     mii lei
	Din care realizat
	Termen PIF

	
	
	
	
	2008

mii lei
	2009

mii lei
	2010

mii lei
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9

	1
	Centrul Militar Judeţean
	Înlocuire şarpantă Pavilion A, reparaţii curente clădire şi instalaţii
	633,00
	25,00
	208,00
	361,40
	2010

	2
	Teatrul Tineretului
	1. instalaţie încălzire la atelier tâmplărie

2. instalaţie senzor fum şi antiefracţie

3.instalaţie centrală termică

4.sonorizare şi acustică
	125,00


	50,00
	45,00
	30,00
	2010

	3
	C.J. Neamţ
	Dezvoltarea infrastructurii din zona montană înaltă –Masiv Ceahlău
	1555,00
	268,00
	522,00
	765,00 din care 100,00 contrib C.J.
	2010

	4
	Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni – Ruginoasa 
	Reabilitare canalizare şi epurare
	375,00
	50,00
	320,00
	5,00
	2010

	5
	Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni
	1.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – POR;

2.reparaţii curente exterior

3.instalare CT pe lemn
	619,00


	20,00
	299,00
	300,00
	2010

	6
	Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
	1 Documentaţie reparaţii şi amenajări Complex Elena Doamna

2 Centrală termică la Complex Comunitar pentru Protecţia Copilului Ion Creangă

3. lucrări renovare şarpantă Ion Creangă

4.Doc. îmbunătăţirea infrastructurii sociale – POR
	836,00
	55,00
	401,00
	380,00
	2010

	7
	Ambulatoriu Spitalul Judeţean Neamţ
	Reabilitare, modernizare şi echipare
	160,00
	
	75,00
	85,00
	2010

	8
	Parcul Naţional Ceahlău
	Documentaţii pentru dezvoltarea managementului
	165,00
	
	52,00
	113,00
	2010

	9
	Lacul Pîngaraţi şi Lacul Vaduri
	Management pt arii naturale protejate
	130,00
	
	37,00
	93,00
	2010

	10
	C.J. Neamţ
	Programul “Înlocuirea sau  completarea  sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară etapa I
	4825,00
	
	75,00
	4750,00 din care 1000, 00

 contribuţie  C.J.
	2010

	11
	Bicaz Chei
	Documentaţie Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona Cheile Bicazului
	75,00
	
	
	75,00
	2010

	12
	C.J. Neamţ
	Documentaţii amenajare staţii de transport public 
	50,00
	
	
	50,00
	2010

	13
	C.J. Neamţ
	Documentaţie amenajare spaţiu centrala termică
	30,00
	
	
	30,00
	2010

	14
	C.J. Neamţ
	Refacerea arealului protejat din masivul Ceahlău prin consolidarea versanţilor şi amenajarea căilor de acces
	900,00
	300,00
	350,00
	250,00
	2010

	15
	C.J. Neamţ
	 Programul “Înlocuirea sau  completarea  sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară etapa II
	4.579,38
	
	
	100,00
	2011

	16
	C.J. Neamţ
	Revizii panouri de intrare în judeţ
	23,24
	
	
	23,24
	2010

	17
	C.J. Neamţ
	Reparaţii interioare sediul C.J.
	49,25
	
	
	49,25
	2010

	18
	C.J. Neamţ - Roman
	Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman
	1000,00
	
	
	590,34
	2011


TOTAL 2010 

8050,23 din care:















3750,00  AFM















   665,00  MDRT















3635,23  surse proprii
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii 350/2005 în cursul anului 2010

În cursul anului 2010 Consiliul Judeţean Neamţ a cofinanţat, în conformitate cu Legea 350/2005 proiecte in valoare de 485.144,43 lei, astfel:

I. DOMENIUL CULTURAL: 135.211.50 lei      
II. DOMENIUL SPORTIV:     199.973,93 lei

III. DOMENIUL SOCIAL:       149.959 lei

DOMENIUL CULTURAL: 

·     Fundaţia „Vorel” Piatra Neamţ.  Proiect: „De la desen la deSemn”  
· Asociatia - Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Neamţ. Proiect: “Arta            Plastica Nemţeana”. 

· Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, Piatra Neamţ. Proiect: „Editare-Tiparire revista ANTITEZE – serie nouă 2010. 

· Fundaţia Infomat - Piatra Neamt. Proiect; “Teme Monetare”

· Asociaţia „Ecoforest-Neamţ”. Proiect: „Textile populare de casă din zona Neamţ”

· Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ.  Proiect: „Timpul lui Creangă

   DOMENIUL SPORTIV: 

· Clubul Sportiv Ecvestru – Piatra Neamţ. Proiect: “Trofeul Virgil Bărbuceanu – Septembrie 2010”

· Asociaţia judeţeana de Volei Neamţ. Proiect: “Cupa de vara – volei feminin”

· Asociaţia „Clubul Sportiv Vipsangym” Piatra Neamţ. Proiect: „Dezvoltarea si promovarea înotului Nemţean”

· Asociaţia Judeţeana de Canotaj Neamţ. Proiect: „Medalii Naţionale si Internaţionale la canotaj pentru judeţul Neamţ”.

· Asociaţia „Prietenii Liceului cu Program Sportiv” Piatra Neamţ. Proiect: „Memorial - Viorel Roşioru”

· Club Sportiv CONDOR. Proiect: „Participarea Campioanei Naţionale la turnee de Grand Slam”.

· Clubul Sportiv Sakki Internaţional Karate-Do Piatra Neamţ. Proiect: “O dezvoltare armonioasă prin Karate”

· Asociaţia „Clubul Sportiv Kym Star” Piatra Neamţ. . Proiect: Organizarea turneului de tenis de camp „Cupa Kym Star”  

III.     DOMENIUL SOCIAL: 

· Asociaţia “Femina 2000” Roman. Proiect: “Complex de servicii de asistenţă sociala pentru victimile violenţei in familie”

· Asociaţia Consumatori “Protect&Justice” Neamţ. Proiect: “Consumator Nemţean cu Atitudine”

· Asociaţia „Speranţa şi Ajutor” Roznov. Proiect: „Un strop de speranţa pentru seniori”

· Grupul Interprofesional al Patronatului Neamţ „GRIP NEAMŢ” Piatra Neamţ. Proiect: „Informare si consiliere pentru cetaţeni, integrare pe piaţa muncii prin servicii de sprijin profesional si asistentă pentru deschiderea de afaceri”

· Asociaţia pentru prevenirea consumului de droguri si a violenţei in familie „AQUILA” Piatra Neamţ. Proiect: „Bune practici pentru a preveni dependenţa şi consumul de droguri in judeţul Neamţ”

· Organizaţia „Salvaţi Copii” Filiala Neamţ. Proiect: „Am ceva de spus - sanatatea mea conteaza!”

TOTAL: 149.959 lei

TURISM, CULTURĂ, TRADIŢII

În perioada de referinţă, sprijinirea şi promovarea turismului a reprezentat în continuare o prioritate a Consiliului Judeţean care a ţinut să valorifice, în continuare, zestrea de cultură şi tradiţii a judeţului Neamţ.

Biblioteca Judeteană, Complexul Muzeal Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte şi Teatrul Tineretului au realizat, cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, numeroase acţiuni culturale şi educative care, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcţie de specificul fiecărei activităţi, au reprezentat vectori de promovare a judeţului.

Ca de obicei, cele mai importante acţiuni au fost Festivalul de Teatru, Vacanţele Muzicale, Festivalul de Datini etc.

SPITALUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Consiliul Judeţean Neamţ a preluat, în 2010, administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ.

Principala finanţare a acestei unităţi sanitare este asigurată de contractul cu Casa de Asigurări Sociale dar este evident că, pentru creşterea calităţii actului medical, pentru îmbunătăţirea condiţiilor oferite atât pacienţilor cât şi personalului SJU Neamţ s-au impus unele investiţii urgente.

Investiţii realizate:

Anvelopare şi refacere faţadă

Centrală termica – modernizare plus lucrari 

Diverse dispozitive medicale performante – 100000 lei

Panouri solare pt incalzire apa 

In curs:

Modernizare noua locaţie Cardiologie

Modernizare Ginecologie

Realizare Bloc chirurgical nou – 5 Sali 
Reabilitare Pediatrie

ATRIBUŢII PRIVIND REPREZENTAREA JUDEŢULUI, RELAŢIA CU CETĂŢEANUL, COLABORAREA CU MASS-MEDIA


Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, preşedintele Consiliului Judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine. În această privinţă, principala mea preocupare  şi a aparatului de specialitate pe care îl conduc, a fost de a duce la îndeplinire măsurile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean pentru crearea unui climat de transparenţă totală în relaţiile cu instituţiile publice din ţară şi străinătate, cu presa scrisă şi vorbită, cu organismele şi organizaţiile non-guvernamentale, cu toate persoanele fizice şi juridice interesate. 


În anul 2010, aparatul de specialitate şi-a organizat şi desfăşurat întreaga activitate de o manieră total deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public a constituit regula.


În sensul creării mecanismelor de consultare efectiva a cetăţenilor şi primirea unui feedback din partea acestora, s-au dispus măsuri pentru aplicarea cu stricteţe a actelor normative în materie. În acest sens, sarcinile ce revin instituţiei în ceea ce priveşte asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public şi a transparenţei în procesul decizional au fost repartizate unor specialişti în domeniu.

Una dintre direcţiile de bază a vizat relaţia cetăţean - Consiliu Judeţean, urmărindu-se permanent creşterea eficienţei şi operativităţii în soluţionarea cererilor, câştigarea şi păstrarea încrederii publicului în această instituţie. 

În cursul anului 2010 s-au adresat Consiliului Judeţean Neamţ  peste 2500 cetăţeni, fie în scris, fie prin intermediul audienţelor acordate de persoanele din conducerea executivă.
De asemenea, 412 persoane au primit îndrumări legale şi informaţii cu privire la instituţiile publice care au competenţa de soluţionare a problemelor ridicate, majoritatea cazurilor  fiind  rezolvate pe loc, prin dirijarea persoanelor solicitante către autorităţile competente, după ce, în prealabil, s-a discutat cu acestea.

Problematica din cererile cetăţenilor a cuprins o arie largă de probleme:

- eliberarea de certificate de vechime în muncă sau venituri salariale, peste 250 de solicitări;

- acordarea de gratuităţi la transportul pe mijloacele de transport în comun;

- contestaţii cu privire la activitatea  comisiilor de evaluare a pagubelor;

- sesizarea unor nereguli în modul de acordare a drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare, de către diferitele instituţii publice din judeţ;

- reclamaţii cu privire la starea precara a unor drumuri judeţene si comunale; 

  - sesizarea nerespectării prevederilor unor autorizaţii de construire;

   - solicitarea de acordare de locuinţe sociale;

   - sesizarea unor aspecte cu privire la protecţia drepturilor copilului. 

Toate acestea au fost  solutionate in termen legal.

Apreciez că  am  cultivat şi  am reuşit să stabilim  o relaţie foarte bună cu mass-media locală şi centrală, atât în ceeea ce priveşte diseminarea cât mai largă a informaţiei de interes public, cât şi oferirea de răspunsuri prompte la solicitările primite conform Legii 544/2001.

Esenţială pentru stabilirea acestei relaţii, pe care o apreciez ca fiind deosebită, a fost atitudinea deschisă şi plină de solicitudine faţă de orice solicitare venită de la media şi faptul că informaţia şi-a păstrat caracterul obiectiv, nefiind supusă la distorsiuni sau denaturări.  


În 2010, au fost remise presei locale şi centrale peste 65 de comunicate de presă (către aproximativ 100 de adrese de e-mail ale vectorilor de comunicare – presă locală, presă centrală, agenţii de ştiri, bloggeri) iar personalul cu atribuţii a răspuns promt tuturor solicitărilor primite.


În premieră pentru un Consiliu Judeţean, tot în 2010, la Consiliul Judeţean Neamţ, bloggerii au primit un statut asimilat celor jurnaliştilor free-lancer şi beneficiază, din partea instituţiei de un acces la informaţii şi evenimente la fel ca şi jurnaliştii din media clasică.


Tot în premieră, în 2010 a fost organizată la Consiliul Judeţean Neamţ Ziua Porţilor deschise.

Aceste iniţiative şi transparenţa manifestată de Consiliu Judeţean în relaţia cu mass-media au primit atât aprecierea reprezentaţilor presei cât şi a unor organisme şi ONG-uri cu atribuţii în domeniul monitorizării transparenţei decizionale şi comunicării.
Consider că bilanţul activităţilor realizate de Consiliul Judeţean Neamţ în 2010 este unul bun. Am reuşit demararea şi realizarea multora dintre  obiectivele propuse la preluarea acestui mandat.
Materializarea tuturor iniţiativelor noastre nu ar fi fost posibilă fără implicarea aparatului de specialitate şi a unităţilor subordonate, fără disponibilitatea de colaborare a primarilor din localităţile judeţului, a Instituţiei Prefectului şi a serviciilor deconcentrate.

Doresc să mulţumesc consilierilor judeţeni pentru sprijinul acordat în aprobarea proiectelor de interes judeţean şi pentru buna colaborare pe care am avut-o.
Aş mai adăuga că, la finele anului 2010, Consiliul Judeţean Neamţ a fost una din cele două instituţii similare din ţară care a primit din partea portalului administraţie.ro „TROFEUL DE EXCELENŢĂ – pentru activitatea din 2010”. În ceea ce priveşte instituţia noastră, decernarea premiului a fost motivată de către specialiştii de la administraţie.ro prin “atragerea de finanţări guvernamentale şi europene, implementarea eficientă a proiectelor, derularea legală a achiziţiilor publice şi bune practici în domeniul transparenţei”
Consider că acest premiu trebuie împărţit cu consilierii judeţeni, cu colegii din conducerea instituţiei, cu toţi angajaţii Consiliului Judeţean şi că o părticică din acest premiu reflectă şi activitatea preşedintelui Consiliului Judeţean.

PREŞEDINTE,

VASILE PRUTEANU

[image: image2.png]






CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ











PAGE  
1

