GUVERNUL ROMÂNIEI

[image: image1.jpg]



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

[image: image2.jpg]



Raport de activitate pe anul 2010 şi perspectivele anului 2011
Activitatea MTI se desfăşoară potrivit dispoziţiilor HG nr. 76/2009 cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine de ministru) şi a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de Guvernare 2009-2012, programe şi strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe de dezvoltare).

Priorităţile strategice în domeniul infrastructurilor şi serviciilor de transport s-au focalizat pe reabilitarea/modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor de transport care, conectate la reţeaua europeană de transport ar permite o dezvoltare semnificativă a competitivităţii economice şi, implicit, crearea premiselor integrării rapide a economiei româneşti în piaţa europeană.

Realizările de marcă, structurate pe moduri de transport, sunt:

Transport rutier 
Programul de construcţie autostrăzi 
Sunt în execuţie un număr de 243 km de autostradă din care s-au pus în funcţiune, în anul 2010, un număr de 27,06 km de autostradă, respectiv tronsonul Câmpia Turzii – Turda şi Varianta de Ocolire Sibiu.  Stadiul de realizare al Programului de construcţie autostrăzi este prezentat în Anexa nr. 1
Programul de modernizare a drumurilor naţionale

S-au finalizat lucrările de modernizare pe 501,44 km drum naţional pe sectoarele: DN 6 Lugoj-Timişoara, DN 1C Cluj-Livada-Dej- Bistriţa Năsăud,  DN 17 lim. Jud. Cluj/Bistriţa Năsăud –Bistriţa, Filiaşi - Rovinari, DN 1 Sercaia – Lim.Jud.Brasov/Sibiu, DN 57 Orşova-Pojejena şi DN 57A Pojejena-Socol. Stadiul de realizare al Programului de modernizare a drumurilor naţionale este prezentat în Anexa nr.2
Programul de construcţie variante ocolitoare

Au fost finalizate variantele de ocolire Timişoara (12,60 km), Lugoj (9,5 km), centura Sibiu (20,8 km) şi centura Bucureşti Nord (20 km Chitila-Voluntari).
Stadiul de realizare al Programului de construcţie variante ocolitoare este prezentat în Anexa nr. 3
Proiecte de eliminare a efectelor inundatiilor (Anexa nr. 4)
In cadrul proiectului finantat de BEI, in anul 2010 s-au finalizat 29 de obiective : 15 sectoare de drum si 14 poduri. 

In cadrul proiectului finantat de BERD, se estimeaza ca in anul 2010 se vor finaliza 4 obiective reprezentand 3 sectoare de drum (0,308 km) si un pod (25 ml).

In cadrul proiectului finantat de BDCE, in anul 2010 s-au finalizat 10 obiective, din care 4 sectoare de drum reprezentand 2,09 km si 6 poduri reprezentand 614,3 ml.

In cadrul proiectului finantat de BIRD, in anul 2010 s-au finalizat 26 poduri reprezentand 2.807,89 ml.

In cadrul proiectului de reabilitare a 10 poduri strategice in zona Dobrogea finantat de BERD, anul 2010 s-au semnat 3 contracte de lucrari la care lucrarile de executie vor incepe in anul 2011. Pentru celelalte 7 poduri, se va demara procedura de atribuire a contractelor de lucrari in trimestrul I al anului 2011. 
Transport feroviar 

Programul de modernizare a liniilor de cale ferată

S-au continuat lucrările de reabilitare şi modernizare a liniilor de pe Coridorul IV Trans-European, pe tronsoanele Bucureşti – Constanţa şi Câmpina – Predeal, care vor conduce în final la o viteză maximă de circulaţie de 160 km/h la trenurile de călători şi 120 km/h la trenurile de marfă, în condiţii de confort şi siguranţă sporite.
Stadiul de realizare al Programului de modernizare a liniilor de cale ferată este prezentat în Anexa nr. 5
Proiect “E-Rail” - Implementarea sistemelor de centralizare electronică a staţiilor cf (Alcatel SEL)

În anul 2010 s-au finalizat lucrările de centralizare electronică în staţiile Lugoj, Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin şi Chiajna. Pentru anul 2011 sunt programate a fi finalizate lucrările de centralizare electronică în staţiile Buciumeni, Chitila, Focşani, Feteşti, Palas şi Constanţa.

Implementarea cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE:

În anul 2010 au fost elaborate studiile de fezabilitate pentru 9 staţii cale ferată şi au fost finalizate lucrările în staţiile c.f. Stamora Moraviţa şi Vicşani.

Înnoirea şi modernizarea parcului de material rulant pentru transportul de călători 

În anul 2010, din fonduri bugetare, s-au achiziţionat: 41 vagoane noi de călători; 111 vagoane reconstruite şi modernizate; 7 locomotive modernizate, o locomotivă nouă şi 2 rame electrice pentru scurt şi mediu parcurs.
Metrou

Principalele realizări în anul 2010 sunt (Anexa nr. 6): 

Magistrala 4: 

Racordul 2 Tronson 1 Mai – Laminorului (Laromet) -au fost finalizate lucrările de structură (subtraversare apeduct – galeria Pod Constanţa);

Racordul 1 Nicolae Grigorescu – Anghel Saligny (Linia de Centură) - au fost finalizate lucrările la instalaţiile de siguranţa traficului (interlocking).

Modernizarea instalaţiilor pe magistralele existente - s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor la un număr de 7 staţii electrice din cele 27 aflate în proiect.

Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou - au fost finalizate lucrările de montare a 81 escalatoare noi în staţiile de metrou existente; a fost realizată o nouă legătură  între staţiile Piaţa Victoriei 1 şi Piaţa Victoriei 2 în scopul îmbunătăţirii confortului călătorilor şi fluidizării circulaţiei pietonale.

Magistrala 5 Drumul Taberei – Universitate - a fost finalizată procedura de licitaţie pentru lucrările de structură la galeria, staţia şi Depoul Valea Ialomiţei. 

Achiziţia de trenuri noi de metrou - au fost achiziţionate serviciile de consultanţă pentru achiziţia a 37  trenuri noi, necesare înlocuirii parcului de material rulant şi pentru dotarea Magistralei 5.

Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul  Henri Coandă – Otopeni - au fost elaboraţi termenii de referinţă pentru achiziţia serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru acest obiectiv.

Transport naval 

S-au executat şi finalizat apărări de maluri pe Canalul Sulina pe o lungime de 7 km şi consolidări şi protecţii de maluri pe Canalul Dunăre – Marea Neagră pe o lungime de 800 ml şi o înălţime de 63 m; în luna iulie 2010 au fost demarate lucrările la obiectivul de investiţii “Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în portul Constanţa”, pod care va realiza conexiunea portului Constanţa Sud cu autostrada A2, iar finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007 – 2013.

În domeniul siguranţei navigaţiei au fost achiziţionate echipamente pentru modernizarea sistemului de comunicaţii la CNRN Radionav SA, necesare pentru transmiterea informaţiilor la navele maritime aflate în marş; au fost derulate procedurile de licitație și au fost semnate contracte de lucrări pentru dezvoltarea sistemului RoRIS (Romanian River Information Services) pe Dunăre, extinderea acestui sistem pe canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari şi modernizarea sistemelor de semnalizare pe canalele navigabile; au fost achiziţionate 105 transpondere mobile şi 20 transpondere portabile din fonduri europene TEN-T, care au fost instalate la bordul navelor comerciale.
Stadiul proiectelor din domeniul naval este prezentat în Anexa nr. 7.
 Transport aerian 
S-a semnat Memorandumul de cooperare între ministerele transporturilor din România şi Republica Bulgaria pentru înfiinţarea şi implementarea blocului funcţional de spaţiu aerian Danube-FAB, aprobat prin HG nr. 496/2010 şi urmat de semnarea de memorandumuri de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere şi furnizorii de servicii din cele două ţări.
S-a semnat contractul de aderare a Companiei TAROM la alianţa Sky Team.
S-au evaluat cu succes aeroporturile internaţionale Henri Coandă – Bucureşti şi Timişoara – Traian Vuia de către Comisia Europeană în scopul verificării respectării cerinţelor de aderare la Spaţiul Schengen.
Sunt în derulare următoarele proiecte majore de investiţii:
- „Terminal sosiri interne” la Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia, obiectiv ce va fi finalizat în anul curent. Obiectivul a fost evaluat de Comisia Europeană în cadrul procedurii de aderare a României la Spaţiul Schengen;

- Faza a III-a a obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Aeroport Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”, proiect aflat în derulare. Obiectivul a fost evaluat de Comisia Europeană în cadrul procedurii de aderare a României la Spaţiul Schengen.

Proiectele prioritare ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu finanţare în 2011
· continuarea lucrărilor de construcţie autostrăzi situate pe Coridorul IV (Arad-Timişoara inclusiv centura Arad, Cernavodă-Constanţa şi varianta de ocolire Constanţa)

· începerea construcţiei autostrăzii Nădlac-Arad şi Timişoara-Lugoj-Deva-Orăştie-Sibiu

· reabilitare 943, 26 km de drumuri naţionale, respectiv: începere lucrări (DN 1H Zalău-Aleşd, DN24 şi 24B Crasna-Albiţa, DN 6 Alexandria-Craiova, DN5 Jilava-Adunaţii Copăceni); continuare lucrări (DN66 Tg. Jiu-Petroşani-Simeria, DN 76 Baia de Criş-Şoimuş, DN 79 Arad-Oradea, DN 1C Dej-Baia Mare, DN 19 Oradea-Satu Mare, DN76 Stei-Vârfurile –Baia de Criş, DN 56 Craiova-Calafat)

· începerea construcţiei centuri de ocolire oraşe şi localităţi: Alexandria, Mihăileşti, Craiova, Caracal, Carei, Săcuieni, Braşov, Tg. Mureş, Tecuci, Bacău şi centura municipiului Bucureşti;
· finalizare reabilitare secţiuni cale ferată de pe Coridorul IV: Câmpina-Predeal şi Bucureşti Băneasa-Feteşti-Constanţa
· începere reabilitare linie cale ferată Curtici-Arad-Simeria-Sighişoara-Braşov: Curtici-Radna, Simeria-Coşlariu şi Coşlariu-Sighişoara

· reabilitare 21 staţii cale ferată importante în oraşe şi reşedinţe de judeţ: Brăila, Slobozia, Călăraşi, Giurgiu, Alexandria, Slatina,Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Tg. Mureş, Piatra Neamţ, Vaslui, Botoşani,Bistriţa, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Tg. Jiu, Târgovişte.
· finalizarea procedurilor de expropriere a imobilelor necesare  proiectului “Magistrala 5, Drumul Taberei – Pantelimon, Tronson Drumul Taberei – Universitate.
· achiziţia serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropiere a terenurilor necesare realizării obiectivul de investiţii “Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul  Henri Coandă -  Otopeni”.
· finalizarea lucrărilor de apărări de maluri pe Canalul Sulina

· începerea lucrărilor la Pod rutier pe Canalul Dunăre Marea Neagră şi infrastructură rutieră de acces la portul Constanţa.
· elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului “noul city-airport Aurel Vlaicu”

· continuarea lucrărilor la Faza a III-a a obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Aeroport Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”.
Ţinte/obiective/politici publice majore urmărite pentru anul 2011
Priorităţile strategice se focalizează pe reabilitarea/modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor de transport care, conectate la reţeaua europeană de transport vor permite o dezvoltare semnificativă a competitivităţii economice şi, implicit, crearea premiselor integrării rapide a economiei româneşti în piaţa europeană.
Pentru anul 2011,  prioritatea  domeniului transporturilor o reprezintă accelerarea procesului de implementare a proiectelor de modernizare/reabilitare şi/sau dezvoltare a infrastructurilor de transport cuprinse în reţeaua naţională TEN-T finanţate de UE şi de absorbţie a fondurilor comunitare concomitent cu creşterea numărului de proiecte naţionale eligibile, de modernizare/reabilitare şi/sau dezvoltare a infrastructurilor finanţabile din fonduri comunitare.

Concret,  se are în vedere:
· începerea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii situate pe coridoarele paneuropene IV şi VII (respectiv axele prioritare TEN-T nr. 7, 18 şi 22) cu finanţare asigurată din fonduri nerambursabile în cadrul POS-T 2007-2013;

· finalizarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate într-un stadiu avansat de realizare, cu finanţare asigurată;

· continuarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate în derulare, situate pe coridoarele paneuropene IV şi VII (respectiv axele prioritare TEN-T nr. 7, 18 şi 22) cu finanţare asigurată din fonduri nerambursabile ISPA, fonduri nerambursabile în cadrul POS-T 2007-2013 şi fonduri rambursabile (BEI, BERD, BDCE);

· reconfigurarea sistemului de transport intermodal (dezvoltarea în prima fază a 3 terminale strategice, respectiv în zona Bucureşti , Timişoara şi Braşov);

· derularea proiectelor privind sistemele inteligente de transport pentru managementul traficului rutier, feroviar, naval şi aerian;
· pregatirea documentaţiei pentru perioada de programare 2014 – 2020.
PAGE  
4

