[image: image1.emf]Milioane Lei

2010 PIF

RON % RON   Nr. Ob. RON % RON %

Total 

Portofoliu 

lucrari AN 

Apele 

Romane

334 8611 100% 434 134 4307 55% 3870 45%

Lucrare 

Strategica 

WATMAN

1 541 6% 0 0 541 100% 0 0%

Prioritate 

medie

60 2722 32% 320 71 768 40% 1634 60%

Prioritate 

mica 

(conservare 

activa/sistare)

11 2120 24% 0 0 200 10% 1920 90%

316 30%  114  63 2798 31%

Prioritate 

mare 262 3228 37%

Alocări

Nr. 

Ob. 

Inv.

Valoare Totala 2011 - 2013 După 2013

[image: image4.emf]







[image: image5.emf]










CUPRINS
Noţiuni introductive ……………………………………………………………………………..pag 2
Activitatea Direcţiei Generale de Investiţii în anul 2010 …………………………. ………….. Pag 2 

Activitatea Direcţiei Generale Economice şi Financiare în anul 2010…………………………..pag 11
Activitatea Direcţiei Generale Achizitii Publice şi Administrativ în anul 2010………………...pag 13
Activitatea Direcţiei Generale Juridice în anul 2010……………………………………………pag 14
Activitatea Direcţiei de Comunicare în anul 2010 ……………………………………………   pag 15
Activitatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „MEDIU”.......pag 16
Activitatea Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact în anul 2010………………………pag 21
Activitatea Direcţiei Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase în anul 2010………………….pag 25
Activitatea Direcţiei Biodiversităţii în anul 2010…………………………………………..…    pag 31
Activitatea Direcţiei Afaceri Europene în anul 2010…………………………………………..  pag 31
Activitatea Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol în anul 2010…………………………………..pag 35
Raport de activitate al Direcţiei Managementul Resurselor de Apă, pe anul 2010……………..pag 37
Raport de activitate al Direcţiei Amenajarea Bazinelor Hidrografice  pentru anul 2010……….pag 41
Activitatea Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii ……………………………………..pag 44
Activitatea Unităţii de Politici Publice şi Managementul Calităţii pentru anul 2011…………..pag 46
Activitatea Compartimentului Audit……………………………………………………………pag 47
Activitatea Direcţiei Generale Păduri ………………………………………………………….pag 49
Activitatea Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol în anul 2010 Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” ……………………………………………………………………………………pag 54
  

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR AFERENT ANULUI 2010

 Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P) se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
   
 Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic.

M.M.P realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii. Ministerul asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia.

M.M.P coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale şi este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial mediu. De asemenea, MMP este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+).

Activitatea Direcţiei Generale de Investiţii în anul 2010

Luând în considerare execuţia bugetară la sfârşitul lunii iunie a anului curent şi având în vedere ultimele evoluţii din teritoriu legate de noi debite record înregistrate în bazinele hidrografice Prut-Bârlad şi Siret, ca şi pe cursul Dunării, debite ce s-au soldat deja cu pierderi de vieţi omeneşti şi însemnate pagube materiale în numeroase zone ale ţării, reprioritizarea obiectivelor de investiţii a apărut chiar ca o necesitate de primă urgenţă.

Astfel, dat fiind faptul că obiectivele de investiţii finanţate parţial din credite externe şi cofinanţare de la bugetul de stat s-au făcut pe baza negocierilor cu banca finanţatoare, în baza unei prioritizări iniţiale, s-a procedat la o revizuire şi reprioritizare a obiectivelor de investiţii ţinînd cont de stadiul fizic, de data punerii în funcţiune şi de impactul socio-economic major creat prin amenajarea unitară a bazinelor hidrografice de pe întreg teritoriul României, prin adoptarea unui concept nou, adaptat la noile condiţii hidrologice şi meteorologice şi la cerinţele, din domeniul mediului, gospodăririi apelor şi silviculturii pe care trebuie să le îndeplinim ca ţară membră a Uniunii Europene.


Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor au ca scop de a preveni efectele distructive ale apelor mari, de a pune în siguranţă obiectivele economice deja existente, de a crea noi surse de apă, de a intensifica furnizarea către populaţie şi industrie a apei potabile şi industriale, de a asigura apa potabilă la parametrii corespunzători normelor sanitare şi de igienă publică şi de a elimina pericolul de pierdere a vieţilor omeneşti.

Capitolul 70.01 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (A.N.A.R.)

Astfel, din cele 334 de obiective de investiţii cu rol de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, 1 poate fi încadrat în categoria obiectivelor de importanţă strategică – sistemul Watman, 262 de obiective se încadrează în categoria celor de prioritate mare, 60 de obiective de prioritate medie şi 11 în categoria celor de prioritate scăzută, putând fi propuse în vederea conservării active sau chiar a sistării.

Pentru obiectivele cu finanţare integrală de la bugetul de stat s-a prevăzut în anul 2010 suma de 183.165 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a fost de 200.457 mii lei. 

În acest sens, sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate Administraţiei Naţionale “Apele Române” este ilustrată prin tabelul următor:



[image: image6.emf]








În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea:

	 
	
	
	MILIOANE LEI

	 
	Surse prevazute  2010-2013

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	Total        2010-2013

	
	
	
	
	
	

	Bugetul de Stat
	183
	150
	295
	239
	943

	BDCE
	472
	430
	410
	436
	1.748

	POS
	5,1
	5
	130
	305
	390
	830

	
	5,2
	2
	18
	120
	280
	420

	Fond Mediu
	175
	225
	200
	200
	800

	Total
	853
	1.013
	1.330
	1.545
	4.741


Situaţia repartizării pe ani şi surse de finanţare pentru obiectivele de investiţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” este reprezentată în tabelul următor:
	
	
	
	
	
	
	MILIOANE LEI

	 
	 
	 
	 
	Alocari 2010-2013
	Rest de finantat dupa 2014

	 
	Surse de finantare
	Valoare Totala
	2010
	2011
	2012
	2013
	Total       2010-2013
	

	Lucrari in curs de executie prevazute in lista de investitii 2010
	Buget Stat
	5458
	183
	200
	285
	229
	912
	3076

	
	Fond Mediu
	
	175
	225
	180
	180
	760
	

	
	POS
	5,1
	
	5
	20
	95
	170
	290
	

	
	
	5,2
	
	2
	18
	120
	280
	420
	

	Lucrari in curs de executie prevazute in lista de investitii 2010
	BDCE
	2612
	412
	430
	410
	436
	1748
	864

	WATMAN program strategic
	POS
	541
	1
	110
	210
	220
	541
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrari noi si lucrari aparute in urma situatiilor de urgenta
	Buget Stat
	 
	 
	10
	10
	10
	30
	 

	
	Fond Mediu
	 
	 
	 
	20
	20
	40
	

	
	POS
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	

	
	
	5,2
	
	 
	 
	 
	 
	0
	

	Total
	Buget Stat
	 
	199
	210
	295
	239
	943
	 

	
	BDCE
	 
	472
	430
	410
	436
	1748
	

	
	Fond Mediu
	 
	175
	225
	200
	200
	800
	

	
	POS
	5,1
	 
	5
	130
	305
	390
	830
	

	
	
	5,2
	
	2
	18
	120
	280
	420
	

	
	 
	 
	8611
	853
	1013
	1330
	1545
	4741
	3940


Capitolul 70.01 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul 65 –  Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (A.N.A.R.)

Proiectul privind apararea impotriva inundatiilor in zona de S-V a Romaniei (F/P 1555/2006) - BDCE IV

Proiectul a cuprins iniţial 11 obiective de investiţii. Indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii au fost aprobaţi prin H.G. nr. 1247/2006 şi a avut ca perioadă de implementare 2006 – 2009.
S-a solicitat BDCE şi s-a obţinut o extindere a contractului de finanţare cu şase luni de zile, pentru două dintre proiectele care nu au mai putut fi finalizate în anul 2009:

· “Amenajare râu Barzava şi afluenţii pe sectorul Râmna – Bocsa, jud. Caraş – Severin”

· “Ecologizare râu Bega pe sectorul Timişoara – frontiera Serbia, jud. Timiş”

Din aceste considerente, în bugetul pe anul 2010 s-a propus a fi prevăzută suma de 24.690.000 lei. Cele două obiective de investiţii au PIF în anul 2010 şi o valoare totală a investiţiei de 116.261.000 lei. 

Proiectul “ Investiţii prioritare pentru gospodărirea apelor” ( F/P 1579/2006) – BDCE V

Proiectul a cuprins iniţial 113 obiective de investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor şi a fost aprobat prin H.G. nr. 163/13.02.2008.  Perioada de implementare a proiectului este 2007-2010.  Faţă de necesar, dat fiind plafonul cu încadrare în limită propus de MFP, în proiectul de buget pe 2010 a fost prevăzută doar suma de 412.121.000 lei. 

În urma reprioritizării, s-au identificat 32 de obiective de investiţii cu PIF în anul 2010 şi o valoare totală a investiţiei de 193.003.000 lei, 19 obiective de investiţii cu PIF în anul 2011 .

Capitolul 74.01 – Protecţia mediului
În cadrul acestui capitol bugetar se regăsesc obiectivele de investiţii cu finanţare integrală de la bugetul de stat gestionate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – Tulcea, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi Ministerul Mediului şi Pădurilor – administraţia centrală. 

Astfel, din cele 53 de obiective de investiţii cu rol de protecţie, 17 obiective se încadrează în categoria celor de prioritate mare, 20 de obiective de prioritate medie şi 16 în categoria celor de prioritate scăzută.

Pentru obiectivele de la acest capitol, toate cu finanţare integrală de la bugetul de stat, s-a prevăzut în anul 2010 suma de 26.938 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a fost de 19.973 mii lei.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” are în derulare lucrări hidrotehnice cu rol de îmbunătăţire a circulaţiei apei în complexele acvatice, reconstrucţie ecologică în Delta Dunării, împăduriri pentru consolidări de maluri, amenajare de trasee de acces ornitologice, ca şi modernizarea şi reconstrucţia de centre de informare şi educaţie ecologică pe teritoriul rezervaţiei naturale. Perioada estimată de încheiere a derulării acestor obiective este de 2011-2015.

Garda Naţională de Mediu are în derulare obiectivul de investiţii “Canton al Gărzii Naţionale de Mediu în comuna Crişan, judeţul Tulcea” cu termen de finalizare în anul 2011. Acest obiectiv are ca obiect de activitate exclusiv inspecţia rezervaţiei naturale Delta Dunării, zonă protejată declarată monument al naturii unicat în Europa.

Agenţia Naţională pentru Protecţia  Mediului asigură infrastructura pentru buna desfăşurare a activităţilor de protecţie a mediului, prin intermediul a 42 de Agenţii pentru Protecţia Mediului repartizate pe întreg teritoriul ţării. 
De asemenea, se asigură dotările de laborator  şi alte aparate necesare acreditării pentru toate agenţiile din subordine din ţară, ca şi reparaţiile capitale aferente sediilor regionale sau sediului central.

Ministerul Mediului şi Pădurilor – administraţia centrală, are în derulare în anul 2010 achiziţonarea cu prioritate a echipamentelor necesare completării reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, cu scopul de a implementa noua directivă cadru europene privind evaluarea şi monitorizarea calităţii aerului înconjurător.

În acest sens, sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate pentru unităţile ce sunt incluse în acest alineat bugetar, este ilustrată prin tabelul următor:


[image: image2.emf]RON % RON

nr. 

Obiective

RON % RON %

Total Portofoliu 

lucrari Protectia 

Mediului (ANPM, 

ARBDD, GNM, 

MMP) 53 268 100% 27 4 120 45% 108 40%

Prioritate mare 17 56 21% 9 4 45 80% 0 0%

Prioritate medie 20 80 30% 14 0 50 63% 8 10%

Prioritate mica 

(conservare 

activa/sistare) 16 132 49% 4 0 25 19% 100 90%

Valoare Totala Nr. 

Ob. 

Inv.

2011 - 2013 Dupa 2013 PIF 2010

Alocat 

2010


În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea:

	
	Surse prevazute  2010-2013

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	Total        2010-2013

	
	
	
	
	
	

	Bugetul de Stat
	40
	40
	40
	40
	160

	Total
	40
	40
	40
	40
	160


Programe multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor au fost promovate corelat cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul strategic general al acestei priorităţi din PND îl reprezintă protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice ale PND şi pornind de la aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 dintre care unul îl reprezintă “Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului”. 

Finanţarea programelor multianuale reprezintă contribuţia Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructura de mediu pentru respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE la Capitolul 22 "Mediu". Finanţarea acestor programe sunt prinse în bugetul Ministerului Mediului si Padurilor la capitolul Transferuri, respectiv Transferuri către Unităţile Administrativ Teritoriale.
Obiectivul global al programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele acestora urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. Aceste programe vor contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

În propunerea de buget pentru anul 2010, conform Anexa nr. 3/23/28, pagina 1, valoarea alocată pentru perioada 2010-2013, pentru implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, este de 942.856 mii lei, diferenţa de 5.294.739 mii lei fiind transferată pentru anii ulteriori:

· Pentru anul 2010 - 230.450 mii lei;
· Pentru perioada 2011 – 2013 - 712.406 mii lei.

La întocmirea strategiei fiscal - bugetară pentru perioada 2011 – 2013, pentru implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, faţă de plafonul total de cheltuieli impus pentru perioada 2011-2013, valoarea alocată pentru perioada 2010-2013 este de 952.219 mii lei, diferenţa de 5.073.252 mii lei fiind transferată pentru anii ulteriori: 

· Pentru anul 2010 - 230.450 mii lei;
· Pentru perioada 2011 – 2013 - 721.769 mii lei.

In perioada 2006-2009 au fost promovate un număr de 7 Hotărâri de Guvern privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ teritoriale care au ca termen final de implementare anul 2013.

Prin aceste Hotărâri de Guvern, au fost promovate spre finanţare un număr de 314 programe/ subprograme multianuale din care 157 programe/subprograme promovate în decembrie 2009 sunt neîncheiate ca urmare a lipsei de fonduri.

Capitolul 80.01. – Acţiuni general economice – Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat – Administraţia Naţională de Meteorologie

Administraţia Naţională de Meteorologie are în derulare obiectivul de investiţii “Staţie meteorologică Bâlea Lac, judeţul Sibiu” care a fost receptionat si finalizat in anul 2010. 

Prin obiectivele “Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnologice de funcţionare a reţelei naţionale meteorologice – clădire sediu Centrul Regional de prognoza vremii Bacău, jud. Bacău” si “Centrul Meteorologic Regional Iasi” se asigură infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor de observaţii şi măsurători de date meteorologice, utilizate la activităţile specifice de previziune meteorologică, privind elaborarea de diagnoze, prognoze şi avertizări asupra stării şi evoluţiei vremii. 

Pentru obiectivele Administratiei Nationale de Meteorologie, care sunt cu finanţare integrală de la bugetul de stat, s-a prevăzut în anul 2010 suma de 819 mii lei, faţă de anul 2009 când cifra a fost de 368 mii lei.

În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea:

	 
	
	
	MILIOANE LEI

	 
	Surse prevazute  2010-2013

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	Total        2010-2013

	
	
	
	
	
	

	Bugetul de Stat
	0,82
	0,91
	0,91
	0,91
	3,55

	Total
	0,82
	0,91
	0,91
	0,91
	3,55


Capitolul 83.01. – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare  - Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA 

Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare  

În decursul ultimilor ani, s-a procedat la împădurirea terenurilor degradate care nu mai puteau fi redate agriculturii, prin constituirea de perimetre de ameliorare la nivelul comunităţilor locale. 

Astfel, s-a împădurit o suprafaţă de circa 6000 de hectare, atât perimetre de ameliorare cât şi perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie.

Menţionăm faptul că suma alocată este de 16.368 mii lei, având în administrare un număr de 131 obiective de investiţii (122 perimetre de ameliorare în fond funciar şi forestier şi 9 obiective în domeniul înfiinţării de perdele de protecţie), din acestea un număr de 6 lucrări fiind prevăzute a avea punere în funcţiune în anul 2010.
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA
În anul 2010, prin Legea bugetului de stat  - nr.11/2010, pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, s-au prevăzut 78.500 mii lei având ca sursă de finanţare bugetul de stat şi 34.896 mii lei din fonduri cu finanţare rambursabilă (B.D.C.E.). 

Întregul volum de investiţii reprezintă „lucrări în curs de execuţie”, fiind necesară menţinerea nivelului de finanţare prevăzut prin Legea bugetului de stat, pe fiecare capitol şi categorie de obiective de investiţii.

Sinteza strategiei de prioritizare pentru obiectivele de investiţii repartizate pentru unitatea inclusă în acest alineat bugetar, este ilustrată prin tabelul următor:


[image: image3.emf]RON % RON

nr. 

Obiective

RON % RON %

Total Portofoliu 

lucrari RNP - 

ROMSILVA 366 1367 100% 136 25 1131 53% 105 39%

Prioritate mare 246 919 67% 26 25 893 97% 0 0%

Prioritate medie 80 299 22% 100 0 199 67% 5 50%

Prioritate mica 

(conservare 

activa/sistare) 40 149 11% 10 0 39 27% 100 48%

Alocari

Valoare Totala

Nr. 

Ob. 

Inv.

2011 - 2013 Dupa 2013

Milioane Lei

PIF 2010

Alocat 

2010


În conformitate cu prevederile legii 500/2000 privind finanţele publice, la poziţia A ”Obiective de investiţii în continuare” sunt prevăzute 101 lucrări, pe o suprafaţă totală de 17.980 ha, exclusiv din domeniul reconstrucţiei ecologice prin împăduriri. Din totalul obiectivelor aflate în execuţie şi cuprinse la acest capitol, 25 de obiective au termen de punere în funcţiune în anul 2010. 

Precizăm că acest tip de obiective de investiţii solicită continuitate în finanţare şi execuţie pe întreaga perioadă de implementare (de 5-7 ani), întrucât sistarea lucrărilor ar pune în pericol atingerea stării de masiv şi implicit compromiterea întregii acţiuni.

Având în vedere rolul esenţial al împăduririlor în diminuarea fenomenelor negative precum inundaţiile, seceta, sau eroziunea solului, este necesară susţinerea acţiunii, respectiv finanţarea acestor lucrări la nivelul existent.

În conformitate cu prevederile legii 500/2000 privind finanţele publice, la poziţia C ”Alte cheltuieli de investiţii” sunt incluse în principal lucrări de refacere, consolidare sau reabilitare a drumurilor forestiere, precum şi lucrări de corectare a torenţilor. 

Reţeaua de drumuri forestiere administrată de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA a fost grav afectată de calamităţi naturale (viituri torenţiale). 

În acest context, lucrările au ca scop reabilitarea şi  refacerea zonelor afectate de distrugerile provocate de calamităţile naturale.

Prin  realizarea lucrărilor de corectare a torenţilor, Regia Naţională a Pădurilor va contribui în mod esenţial la:

· evitarea pierderilor de vieţi omeneşti, protejarea locuinţelor, a gospodăriilor şi a altor obiective de interes public sau privat, situate în vecinătatea reţelei hidrografice;

· evitarea sau diminuarea gradului de avariere a infrastructurii (căi de transport de interes public sau tehnologic, conducte pentru transportul de gaze sau produse petroliere, etc);

· diminuarea fenomenului de colmatare a lacurilor de acumulare şi protejarea surselor si reţelelor de alimentare cu apă potabila a localităţilor;

· protejarea şi buna funcţionare a reţelei de drumuri forestiere, cu efecte favorabile atât asupra bunei gospodăriri a fondului forestier, cât şi pentru asigurarea comunicaţiilor între localităţi izolate, situate în zona de munte;

· creşterea nivelului de siguranţă a zonei, cu efect favorabil asupra dezvoltării turismului.
Subcapitolul d1 - cheltuieli cu intervenţiile pentru prevenirea efectelor produse de calamităţi naturale -  buget  de stat – la această poziţie  se finanţează:

d1.1 -  lucrări de corectare a torenţilor - 78 de perimetre din care 14 au termen de punere în funcţiune în anul 2010. Obiectivele sunt de importanţă deosebită în combaterea viiturilor, iar sistarea lor ar implica costuri foarte mari de readucere la funcţionalitate în cazul destabilizării întregului ansamblu de lucrări aflat în curs de execuţie. Precizăm ca circa 40% din lucrari se află în bazinele Siret – Prut.

d1.2  - drumuri forestiere - 85 de obiective, din care 22 cu punere în funcţiune în anul 2010.

 Obiectivele finanţate sunt drumuri forestiere magistrale sau axiale, pe care se transportă în medie peste 10.000 mc masă lemnoasă/an şi, în acest sens, aportul economic al acestora este semnificativ la balanţa economica a ţării. 

Subcapitolul d3 - investiţii finantate din fonduri cu finanţare rambursabilă - creditul B.D.C.E. stă la baza finanţării a 100 obiective de investiţii, din care 36 corecţii torenţi şi 64 drumuri forestiere.

Pentru anul 2010, este prevăzută punerea în funcţiune a 9 perimetre de corectare a torenţilor şi 31 de drumuri forestiere. 

În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010 şi a strategiei financiar-fiscale propuse pentru anii 2011-2013, situaţia alocaţiilor pe surse de finanţare este următoarea:
	 
	
	
	MILIOANE LEI

	 
	Surse prevazute  2010-2013

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	Total     
   2010-2013

	
	
	
	
	
	

	Bugetul de Stat
	79
	87
	87
	87
	340

	BDCE
	35
	39
	0
	0
	74

	Total
	122
	126
	87
	87
	422


Capitolul 83.01. – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare  - Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Titlul 65. “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, “Proiectul de reconstrucţie a drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torenţilor din zonele forestiere” ( F/P 1556/2006) – BDCE (2010 PĂDURI)

Acest proiect a fost aprobat prin H.G. nr. 89/2008. Costul estimat al proiectului este de 60.000.000 euro din care 48.000.000 euro împrumut BDCE şi 12.000.000 euro de la bugetul de stat. Perioada de implementare a proiectului a fost planificată pentru patru ani, respectiv 2006-2010. 

În conformitate cu OUG 64/2007 bugetul necesar pentru anul 2010 este prevăzut în titlul 65.01 (2010 PĂDURI) “Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă”, capitolul 83.01.65.

Dat fiind faptul că acordul –cadru s-a aprobat abia în 2008, termenul de începere a lucrărilor prevăzut iniţial în acord (2006) nu a mai putut fi respectat, astfel că se impune prelungirea perioadei de aplicare a proiectului cu doi ani, respectiv trim. IV 2011. Faţă de necesar, dat fiind plafonul cu încadrare în limită propus de MFP, în proiectul de buget pe 2010 a fost prevăzută doar suma de 34.896.000 lei. 

În urma reprioritizării, s-au identificat 40 de obiective de investiţii cu PIF 2010 cu o valoare totală a investiţiei de 45.259.000 lei şi 60 de obiective de investiţii cu PIF 2011 cu o valoare totală a investiţiei de 119.841.000 lei. 

Activitatea Direcţiei Generale Economice şi Financiare în anul 2010

In anul 2010, Direcţia Generală Economică şi Financiară şi-a desfăşurat activitatea conform HG nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, şi a asigurat gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri ce fac obiectul finanţării, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în cadrul serviciului Buget:
În anul 2010 Direcţia Generală Economică şi Financiară, prin acest serviciu a gestionat şi urmărit evoluţia bugetului întocmind documentele necesare pentru:

• deschideri de credite bugetare şi repartizarea acestora;

• virări de credite bugetare de la un articol la altul, în conformitate cu Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;

• rectificări bugetare.

În anul 2010 bugetul iniţial al Ministerului Mediului şi Pădurilor a fost de 1.697.531 mii lei. În timpul anului, rectificarilor bugetare, disponibilizărilor şi suplimentărilor prin Hotarare a Guvernului, au fost efectuate modificări în structura bugetului ajungandu-se la un buget al MMP de 1.831.678 mii lei.
De asemenea, s-a urmarit realizarea unei bune execuţii bugetare analizând periodic execuţia plaţilor de casă şi înaintând conducerii ministerului propuneri pentru realocarea fondurilor în funcţie de execuţia la sfârşitul fiecărei luni.

În timpul anului s-a întocmit documentaţia pentru monitorizarea cheltuielilor de personal care a fost transmisă lunar la Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Conform Ordinului 1792/2002, Direcţia Generală Economică şi Financiară a urmarit execuţia contabilităţii de angajamente prin evidenţă şi analiza angajamentelor bugetare, legale întocmite de către direcţiile de specialitate, şi efectuarea de catre serviciul financiar a ordonanţărilor cheltuielilor şi plata efectivă.

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în cadrul Serviciului  Financiar:
Serviciul Financiar răspunde de plăţile efectuate din conturile de disponibilităţi şi din conturile de finanţare, analizează legalitatea şi necesitatea acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

În anul 2010 s-a realizat documentaţia pentru acţiuni privind următoarele activităţi:

• deplasări interne - a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea deplasărilor în ţară (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de plată /încasare, deconturi );

• deplasări externe - a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea acestor deplasări (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonanţări de plată – dispoziţii de plată /încasare, devize estimative, ordine de vanzare cumparare lei/valută, deconturi );
• protocol, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea a opt acţiuni de protocol;

• întreţinerea şi funcţionarea ministerului: În anul 2010, pentru buna desfăşurare în condiţii normale a activităţii ministerului, au fost efectuate o serie de cheltuieli ce s-au concretizat în:
- întocmire deconturi materiale şi servicii;

- întocmirea a 3.688 ordine de plată prin trezorerie şi bănci comerciale.

• investitii: În anul 2010 s-au întocmit şi depus la trezorerie documentaţii pentru 3 poziţii de achiziţii pentru active fixe, documentele întocmite fiind:
- lista de investiţii;

- deschidere de finanţare pentru obiectivele şi investiţiile aprobate.

Pentru aceste activităţi s-a întocmit documentaţia obligatorie conform OMF 1792/2002, acestea fiind însoţite de avizul controlului financiar preventiv propriu şi, după caz, al controlului financiar preventiv delegat.

• calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal

Numarul mediu de salariaţi în anul 2010 a fost de 575. S-au intocmit lucrări privind plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal. De asemenea, s-au întocmit fişele fiscale pentru anul 2009, s-au întocmit lunar declaraţii, situaţii şi raportări privind obligaţiile către bugetul de stat, adeverinţe de salariu etc.

• alte acţiuni:

În anul 2010 MMP a plătit cotizaţii şi contribuţii către organisme internaţionale în suma de 13.820 mii  lei, conform legislaţiei în vigoare.

Tot în cadrul compartimentului financiar se desfăşoară activitatea de casierie care cuprinde mai multe operaţiuni ce asigură realizarea în condiţii optime a execuţiei bugetare şi anume:

- încasări şi plăţi în numerar lei şi valută (salarii, avansuri şi deconturi deplasări interne şi externe, avansuri şi deconturi materiale, servicii, protocol, plăţi îndemnizaţii de concurs);

- ridicare şi depunere de documente în trezorerie şi bănci.

Activităţile realizate pe parcursul anului 2010 în cadrul Serviciului Contabilitate:
Serviciul Contabilitate răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii ministerului, respectiv a:

• imobilizărilor corporale şi necorporale;

• gestiunii de materiale consumabile (rechizite de birou, imprimate, etc);

• obiectelor de inventar;

• BCF-urilor şi a benzinei consumate cu autoturismele ministerului, conform reglementarilor legale;

• furnizorilor;

• decontărilor privind asigurările sociale, fondul de somaj, asigurări de sănătate, impozitul pe salarii;

• avansurilor spre decontare şi a celorlaţi debitori;

• decontărilor pentru deplasările externe ale salariaţilor ministerului;

• decontărilor pentru acţiunile de protocol, conform reglementarilor legale;

• contabilitatea salariilor;

• plăţilor efectuate din credite deschise pe capitole şi subcapitole, iar în cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.

Serviciul Contabilitate întocmeste lunar:

• balanţe analitice pentru fiecare cont analitic din balanţa de verificare sintetică;

• balanţa de verificare pentru activitatea proprie a ministerului;

• centralizează situaţiile financiare ale activităţii proprii a ministerului, activitatea dezvoltării regionale, activitatea de venituri proprii şi a unităţilor din subordine şi le depune trimestrial la Ministerul Economiei şi Finanţelor;

• întocmeşte registrul-jurnal, registrul inventar şi registrul cartea-mare.

Gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, fonduri externerambursabile şi nerambursabile precum şi din venituri proprii a fost asigurată în anul 2010 de către Direcţia Generală Economică şi Financiară avându-se în vedere o utilizare judicioasă a acestora în conformitate cu dispoziţiile prevederilor legale în vigoare.

Astfel, execuţia bugetară la sfârşitul anului 2010 s-a realizat în procent de 90 % la nivelul întregului buget, iar pe capitolele bugetare după cum urmează:

• capitolul 70.01’’Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică’’- 93,05 %;

• capitolul 74.01’’Protecţia mediului’’- 89,74%;

• capitolul 80.01’’ Acţiuni generale economice’’ – 94,65 %;

• capitolul 83.01’’ Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare ’’ – 98,13%;

Au fost asigurate la termen plata drepturilor salariale, a obligaţiilor către buget şi cître diverşii prestatori de servicii conform contractelor.
Activitatea Direcţiei Generale Achizitii Publice şi Administrativ în anul 2010
I. Obiectivele pentru anul 2010:
a) derularea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile, serviciile şi lucrările prevăzute în programul anual şi necesare bunei funcţionări a ministerului, prin Serviciul Achiziţii Publice;

b) asigurarea efectuării activitaţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire în cadrul ministerului, prin Serviciul Administrativ.

c)derulare programe  prin Compartimentul Programe Finanţate UE

     II.   Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivelor


1. Pe baza necesitãţilor obiective transmise de structurile din compunerea  ministerului, a fost fundamentat şi actualizat, în 4 etape, programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie.
2. Au fost iniţiate şi aplicate proceduri de achiziţie publică, în care sunt cuprinse şi studiile de cercetare, în strânsă corelaţie cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de finalizare a contractelor pentru care au fost desfăşurate următoarele activităţi:

a) s-au făcut propuneri şi au fost întocmite ordine ale ministrului pentru constituirea comisiilor de evaluare a  ofertelor şi a  comisiilor  de recepţie a produselor, serviciilor sau lucrărilor;

b) s-a asigurat întocmirea tuturor documentelor premergătoare necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare: referate, note justificative etc;

c) în colaborare cu direcţiile/compartimentele ministerului, care au pus la dispoziţie  caietele de sarcini ce cuprind specificaţiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor ce urmau a se achiziţiona; s-a asigurat întocmirea documentaţiilor de atribuire. 

d) au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la publicitate şi comunicare pentru procedurile desfăşurate astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice;
e) s-au întocmit procesele verbale de deschidere, de analiză a ofertelor şi rapoartele de atribuire aferente în procesul de aplicare şi finalizare a procedurilor de atribuire;
f) s-a asigurat primirea, înregistrarea documentelor, constituirea şi păstrarea dosarelor achiziţiei publice.

3.  S-a asigurat efectuarea achiziţiilor directe şi a celor exceptate de la aplicarea legislaţiei în vigoare pentru produse, servicii şi lucrări necesare aparatul propriu al ministerului.


4.  Pe baza solicitărilor de la structurile din componenţa ministerului privind transportul aerian pentru rutele interne şi internaţionale s-au rezervat şi emis bilete de avion prin operatori economici specializaţi.


5.  S-a urmărit realizarea contractelor de întreţinere, curăţenie, pază, ridicare deşeuri, etc. şi de furnizare de utilităţi (RADET, APA NOVA prin Ministerul Public, Staţia de avertizare, ASCENSORUL, consum energie electrică prin S.R.I şi prin ENEL Energie Muntenia SA.).


6.  A primit, verificat şi certificat facturile sosite în detaliu de la societăţile de telefonie cu privire la convorbirile din minister, energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, cumpărări de materiale şi piese de schimb, etc.


7.  S-a asigurat baza materială precum şi repararea şi întreţinerea mobilierului din birouri, instalaţiile electrice, sanitare, etc. din sediul administraţiei centrale.

III. Rezultate şi măsura îndeplinirii obiectivelor propuse

La nivelul Direcţiei Achiziţii Publice  şi  Administrativ în  2010  au fost încheiate un număr de 124 contracte pentru bunuri, servicii şi lucrări necesare bunului mers al activităţii ministerului, din  care  84 contracte  au fost atribuite prin proceduri desfăşurate integral prin mijloace electronice, realizându-se un procent online de 24,32%. 

În domeniul administrativ a fost asigurată baza materială necesară şi au fost realizate la un nivel acceptabil toate lucrările de reparaţii şi întreţinere necesare.

Pe cale de consecinţă, apreciem că au fost îndeplinite obiectivele propuse pentru  anului 2010.

Activitatea Direcţiei Generale Juridice în anul 2010
Direcţia Generală Juridică este o direcţie de sinteză în structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizată la nivel de direcţie generală, care asigură îndeplinirea funcţiilor acestuia în limitele competenţelor acordate în domeniul protecţie mediului, gospodăririi apelor şi silviculturii.


În anul 2010, Direcţia Generală Juridică, pentru realizarea activităţilor sale în avizarea proiectelor de acte normative, a conlucrat cu toate ministerele din aparatul de lucru al Guvernului.

 De asemenea, Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Juridică, a colaborat cu Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Monitorul Oficial al României şi Consiliul Legislativ.

Acte normative:
În perioada 01.01.2010-31.12.2010, Direcţia Generală Juridică a verificat, avizat şi promovat pentru avizare, un număr de 2551 de proiecte, din care:

· 68 hotărâri de Guvern,
· 9 ordonanţe de urgenţă a Guvernului,

· 14 legi,
· 2460 ordine ale ministrului din care 69 publicate în Monitorul Oficial al României.

 De asemenea, DGJ a gestionat avizarea unui număr de 256 proiecte de acte normative, iniţiate de alte instituţii şi transmise la avizare către Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Contracte şi acte adiţionale:

În perioada 01.01.2010 -31.12.2010, Direcţia Generală Juridică a avizat un număr de 75 de contracte, 66 de acte adiţionale, 130 de note de comandă şi 205 note justificative şi a desemnat câte un reprezentant în toate comisiile de licitaţii care s-au organizat în cadrul ministerului.

Reprezentare în instanţă:

DGJ a gestionat în perioada 01.01.2010-31.12.2010 un număr de 408 dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Relaţia cu parlamentul şi dialog social:
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 Direcţia Generală Juridică a gestionat un număr de:

- 489 de întrebări şi interpelări

- 71 de propuneri legislative.

De asemenea, DGJ prin Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social

- a asigurat legătura cu partenerii sociali, prin organizarea Comisiilor de Dialog Social de la nivelul ministerului, 

-a urmărit procesul legislativ de la nivelul Parlamentului, asigurându-se de prezenţa secretarului de stat coordonator la sedintele comisiilor parlamentare sau in plen.

Activitatea Direcţiei de Comunicare în anul 2010: 
Direcţia de Comunicare este direcţia funcţională din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor (M.M.P.) care are ca obiective elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei de comunicare a ministerului, stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare dintre minister şi public, crearea şi menţinerea unei imagini instituţionale pozitive .

 Activitatea D.C, pentru anul 2010, a constat în:

· Editarea şi transmiterea către presă a 423 comunicate şi informari de presă

· Înregistrarea şi gestioarea a 448 solicitari scrise venite din partea reprezentanţilor mass-media 

· organizarea a peste  20 de Conferinţe de Presă, la nivel central

· intermedierea a  peste 105 de apariţii ale demnitarilor MMP în emisiuni radio/tv

· realizarea şi transmiterea zilnică a rapoartelor de monitorizare a presei (cantitative şi calitative)

· redactarea discursurilor pentru participările demnitarilor M.M.P în cadrul evenimentelor publice

· organizarea celor 5 ediţii ale Campaniei  pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice Marea Debarasare, în cadrul căreia s-au colectat peste 1500 tone de DEEE-uri
· D.C a asigurat participarea MMP la Romenvirotec 2010 - Expoziţia internaţională de echipamente şi tehnologii pentru protecţia mediului, organizând o serie de evenimente ce au avut ca scop popularizarea acţiunilor, programelor şi proiectelor derulate de autorităţile de mediu. MMP a deţinut un stand propriu de prezentare şi, în paralel, a organizat seminariile "Politici de mediu pentru conservarea biodiversităţii în România "Programe verzi pentru un mediu curat" şi "Economia verde şi securitatea mediului", "Apă, sol, pădure: managementul durabil al resurselor naturale", "Vremea şi Clima". 

· D.C a actualizat cu imagini (galeria foto) şi informaţii site-ul MMP

· D.C a realizat şi gestionat, la nivelul anului 2010, un număr de 10 parteneriate cu:
- Asociaţiile Ecotic, Environ, Recolamp, RoRec, S.C CCR Logistics System RO S.R.L, S.C. RematHolding Co S.R.L, S.C. Greenwee International S.R.L, S.C. Stena DTM S.R.L. pentru Marea Debarasare,

- CD PRESS – pentru realizarea concursului pe teme ecologice „Şcoli pentru un viitor verde”, 

- Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (pentru “Eco-Şcoala”, „Să învăţăm despre pădure”, „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” şi a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu: “Patrula Eco” şi „Eco-Fotografia anului”), 

- cu Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta pentru realizarea a două campanii: “Salvează râul Argeş!” şi „Ziua Dunării”. 

- cu Umbrela Verde pentru responsabiliza populaţia României cu privire la respectarea mediului înconjurător, 

- cu IRSCA Gifted Education în vederea promovării şi implementării în România, la nivelul unităţilor de învăţământ, a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu.

- cu Green Revolution, realizând Green Business Index (primul top al companiilor verzi din Romania) şi a Galei Anuale Verzi, ambele acţiuni promovând un management eficient din punct de vederea al mediului, în interiorul companiilor româneşti.

-  cu Fundaţia Prais ce are ca scop implementarea Mişcării Naţionale de plantări de copaci şi plante intitulată „Milioane de oameni milioane de copaci”. 

- cu Gimnaziul de Stat „Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureş  pentru organizarea Concursului Naţional de Educaţie Ecologică EcoClass ce urmăreşte să crească respectul copiilor faţă de natură.

-  cu Fundaţia Grupul de Initiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă în scopul organizării de forumuri, simpozioane, dezbateri deschise, cu posibilitatea oferirii unui cadru instituţional pentru dezbaterea responsabilă a problemelor dezvoltării României. 

COMPARTIMENTUL RELAŢII  CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURA

În cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul şi Registratură în cursul anului 2010 s-au desfăşurat următoarele activitati : 

· interpelari telefonice – circa 5000 ;

· numar estimativ de vizitatori ai Compartimentului Relatii Publice care au fost informaţi şi îndrumaţi în rezolvarea solicitărilor  - cca 1200 ; 

· acordări audienţe: 35 de persoane;
· primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la petiţiile în baza Legii 233/2002 – 2508 de petiţii

· primirea, înregistrarea şi formularea de răspunsuri la cererile adresate MMP în baza Legii 544/2001- 130 de cereri;

Activitatea de REGISTRATURĂ

În anul 2010 Registratura MMP a înregistrat, direcţionat şi transmis, atât în exteriorul cât şi în interiorul instituţiei, un numar de 11453 documente.

Activitatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” în anul 2010

Activitatea de evaluare şi aprobare proiecte 

I.1. Proiecte majore şi nemajore

În anul 2010 au fost aprobate 35 de proiecte în valoare de 2.493.913.473 Euro. 

Axa 1 sector apă

În cursul anului 2010 au fost aprobate 19 proiecte la nivelul AM POS Mediu (Bistriţa, Arad, Vrancea, Iaşi, Damboviţa, Ilfov, Brăila, Constanţa, Alba, Timiş, Buzău, Neamţ, Satu Mare, Covasna, Dolj, Sibiu, Mureş, Bihor, Valea Jiului), în valoare totală de 2.078.185.485 Euro. Dintre acestea  9 proiecte se aflau în proces de adoptare la nivelul Comisiei Europene. Alte 4 proiecte (Harghita, Bacău, Prahova, Vâlcea) au fost finalizate în anul 2010 însă nu au putut fi aprobate de către AM din cauza absenţei documentelor de eligibilitate referitoare la terenuri şi cadrul instituţional.

Axa  2 sector deşeuri

             Din cele 21 proiecte din sectorul gestionării deşeurilor propuse a fi aprobate în anul 2010, au fost aprobate 7 proiecte (Arad, Mureş, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Covasna, Sălaj), în valoare totală de 217.924.289 Euro. 
Axa 2 sector situri contaminate

             Deşi pentru anul 2010 nu au fost prevăzute obiective cu privire la acest sector, s-a reuşit finalizarea procesului de evaluare pentru 1 proiect (Câmpina), acesta fiind propus pentru aprobare. Celelalte 2 proiecte aflate în portofoliu (Turda, Crângurile) au fost modificate semnificativ ca urmare a solicitărilor autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a Direcţiei Gestiune Deşeuri de schimbare a soluţiilor tehnice propuse prin studiile de fezabilitate şi întârzieri în finalizarea aplicaţiilor de finanţare de peste 4 luni.

Axa 3 sector termoficare

În anul 2010 au fost aprobate 3 proiecte (Timişoara, Iaşi, Bacău), în valoare totală de 182.781.718 Euro. Pentru alte 2 proiecte (Focşani şi Botoşani) procesul de evaluare a fost finalizat, dar proiectele nu au putut fi propuse pentru aprobare din cauza lipsei unora din documentele de eligibilitate.

Axa 5 sector inundaţii

Pentru acest domeniu de intervenţie, priorităţile au fost modificate de mai multe ori pe parcursul anului 2010, stadiul realizărilor în raport cu protofoliul de proiecte curent fiind următorul:

· 1 proiect major - Prut-Bârlad – cu valoare de 54,4 Mil. Euro; aplicaţia nu a putut fi transmisă la CE în absenţa documentelor de eligibilitate referitoare la o parte din terenurile necesare investiţiilor; 

· 10 aplicaţii pentru asigurarea conformării cu Directiva (2007/60/EC): în cursul anului 2010 au fost aprobate 5 aplicaţii de finanţare (Criş, Mureş, Siret, Buzău, Banat) în valoare de 10 milioane Euro, iar un alt 6-lea proiect (Someş-Tisa) deşi a fost agreat de toate părţile implicate nu a fost retransmis în timp util de către Beneficiar, astfel încât să poată fi aprobat de AM pâna la 31.12.2010.

· 6 măsuri urgente - no regret measures – aceste 6 proiecte au fost agreate de către toate părţile implicate (inclusiv JASPERS); aplicaţiile de finanţare fiind în pregătire la nivelul ANAR, nu au făcut obiectul evaluării AM POS Mediu în anul 2010.

Axa 5 sector zona costieră

În cadrul acestui domeniu de intervenţie în luna aprilie 2010 a fost aprobată o aplicaţie de finanţare în valoare de 5,5 milioane Euro pentru pregătirea unui proiect de investiţii  prioritare de aproximativ 100 milioane de Euro.
I.2. Proiecte selectate în vederea aprobării în urma unor sesiuni de cereri de proiecte – AP 4 POS Mediu – sector protecţia naturii

A fost finalizat procesul de evaluare şi aprobare a proiectelor depuse în cadrul sesiunii III de proiecte (în total au fost aprobate 37 proiecte în valoare de 57,5 milioane euro), iar în luna noiembrie 2010, după revizuirea ghidului solicitantului, a fost lansată cea de-a IV-a sesiune, termenul iniţial de depunere a proiectelor fiind luna ianuarie 2011.

I.3. Proiecte de asistenţă tehnică – AP 6 POS Mediu
· Evaluarea a 44 Cereri de finanţare pentru proiectele propuse spre finanţare în 2010, prin Axa prioritară 6;

· Elaborarea a 14 Documentaţii de atribuire pentru proiectele finanţate din Axa prioritară 6 “Asistenţă Tehnică” din POS Mediu şi a procedurilor de atribuire aferente, precum şi revizuirea Caietelor de sarcini, transmise de către direcţiile beneficiare din cadrul AM POS Mediu.

· Gestionarea a 31 contracte de achiziţie, care vizează sprijinul pentru AM, cele 8 OI POS Mediu, Beneficiarii POS Mediu în vederea derulării eficiente a proceselor de implementare a POS Mediu; 

· Elaborarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare cu ACIS – MFP în vederea obţinerii finanţării parţiale  a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale, finanţat prin FEDR prin POAT, precum şi transmiterea Cererilor de rambursare;

· Implementarea măsurilor de promovare şi publicitate pentru POS Mediu 

II  Contracte de finanţare semnate: 108 cu o valoare totală de 1.832.211.621 euro eligibilă 1.359.320.253 euro, din care:

· Axa prioritară 1 : 9 proiecte /valoare totală 1.319.198.066 euro
                                                             eligibilă 963.890.203 euro
· Axa prioritară 2:  6 proiecte/valoare totală 221.849.643 euro
                                                        eligibilă 163.337.094 euro
· Axa prioritară 3 : 3 proiecte/ valoare totală 223.587.444 euro

                                                           eligibilă 178.697.447 euro
· Axa prioritară 4 :   46 proiecte /valoare totală 48.672.447 euro

                                                               eligibilă 37.907.485 euro 
· Axa prioritară 5 :   6 proiecte cu valoare: totală 18.981.665 euro

                                                              eligibilă 15.532.270 euro 
· Axa prioritară 6 : 39 proiecte  cu valoare: totală 21.605.821 euro

                                                                 eligibilă 17.877.153 euro

Ordinul de finanţare pentru 1 proiect aprobat pe Axa prioritară 6 a fost anulat, iar bugetele proiectelor aprobate la 31.12.2009 pe Axa prioritară 6 au fost diminuate, ca urmare a revizuirii valorii contractelor din cadrul acestor proiecte, cu suma de: valoare totală  - 21.683.465 euro, valoare eligibilă - 18.221.399 euro

III.        Activitatea de monitorizare şi verificare a îndeplinirii/atingerii obiectivelor POS 
Pentru Contracte de Finanţare semnate în perioada 2008 – decembrie 2010, s-au monitorizat şi verificat, în vederea rambursării către beneficiarii proiectelor majore un număr de 119 contracte în valoare de 1.997.280.863 lei pentru proiecte finanţate din Fondul de Coeziune şi un număr de 350 contracte în valoare de 249.593.147 lei pentru proiecte finanţate din FEDR. Pentru aceste proiecte au fost estimate rambursări către Beneficiarii în valoare de aproximativ 280 mil. EURO.
În cursul anului 2010, pentru proiectele aflate în implementare, au fost verificate un număr de 159 Cereri de Rambursare în valoare de 64.660.311 euro.

Alte activităţi
· Participarea la verificari la faţa locului a stadiului implementării proiectelor

· Verificarea contractelor de achiziţie publică atribuite de beneficiari, în vederea implementării proiectelor

· Elaborarea Raportului Anual de Implementare a POS Mediu pentru anul 2009

· Întâlniri cu beneficiarii în teritoriu şi la sediul AM în vederea creşterii gradului de absorbţie

· Întâlniri la nivel de conducere MMP cu beneficiarii proiectelor 

· Actualizarea din punct de vedere legislativ a Ghidurilor solicitantului

IV. Activitatea de autorizare a cheltuielilor eligibile din cererile de rambursare transmise de beneficiarii POS Mediu, precum şi plata acestora

În anul 2010 a fost depus un număr de 202 de Cereri de Rambursare, cu o valoare totală de 75.200.781,44 Euro, din care 158 autorizate cu o valoare de 63.274.780,76 Euro, astfel:

· Axa Prioritară 1, 81 de Cereri de Rambursare în valoare de 65.989.711,73 Euro, din care 74 autorizate cu o valoare de 56.974.099,11 Euro;

· Axa Prioritară 2, 5 de Cereri de Rambursare în valoare de 2.237.146,85 Euro, din care 2 autorizate cu o valoare de 761.115,01 Euro;

· Axa Prioritară 3, o Cerere de Rambursare în valoare de 1.646.280,93 Euro, valoarea autorizată fiind de 1.646.233,49 Euro;

· Axa Prioritară 4, 91 de Cereri de Rambursare în valoare de 4.568.881,80 Euro, din care  57 autorizate cu o valoare de 3.128.276,90 Euro;

· Axa Prioritară 6, 24 de Cereri de Rambursare în valoare de 758.760,13 Euro, valoarea autorizată fiind de 765.056,25 Euro (în valoarea autorizată a fost inclusă şi o cerere de rambursare care a fost depusă în anul 2009 şi autorizată în anul 2010);
(*) – Cererile de finanţare depuse şi neautorizate în anul 2010 au fost autorizate în luna ianuarie 2011  

În anul 2010 au fost efectuate operaţiuni de plăţi din fonduri UE şi buget de stat corespunzător valorilor autorizate aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiarii proiectelor finanţate prin POS Mediu. 

•
Plăţi efectuate către beneficiari: 147.490.114 euro, din care :

Prefinanţare: 97.013.542 euro 

Rambursări: 50.476.572 euro, din care:

               - 42.127.231 euro din fonduri UE 

               - 8.349.341 euro cofinanţare de la bugetul de stat.

•
Declaraţii de cheltuieli transmise ACP : 9 

•
Rambursări CE: 35.935.210 euro (aferent declaraţiilor de cheltuieli nr. 13-21)

Monitorizarea regulii n+3/n+2 

Urmare modificării prevederilor art. 93 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, prin Regulamentul CE nr. 539/24.06.2010, angajamentul bugetar aferent anului 2007 a fost repartizat în mod egal pe următorii 6 ani, astfel încât, conform regulii „n+3/n+2”, 31.12.2010 nu reprezintă termen pentru dezangajarea automată în cazul POS Mediu.

De asemenea, prin Regulamentul CE nr. 539/24.06.2010 au fost modificate prevederile art. 82 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, conform cărora Comisia Europeană a acordat pentru POS Mediu şi în anul 2010 prefinanţare de 2% din contribuţia aferentă Fondului de Coeziune.

Până la 31.12.2010 Comisia Europeană a plătit pentru POS Mediu suma de 568.438.278 euro, din care:

· Prefinanţare 520.775.941 euro, din care: 

· FEDR 111.298.698 euro

· FC       409.477.243 euro

· Rambursare 47.662.337 euro, din care: 

· FEDR     3.853.931 euro

· FC        43.808.406 euro

Misiuni de Audit şi Control 

În anul 2010 activitatea DG AM POS Mediu a fost verificată în cadrul unor misiuni desfăşurate de organismele abilitate, astfel:

1. Autoritatea de Audit  
· 01.09-20.12.2010 - Auditul de monitorizare (Follow-up) a auditului de operaţiuni POS Mediu desfăşurat în semestrul I 2010. Misiunea a avut ca obiectiv suplimentar verificarea respectării de către Autoritatea Contractantă (S.C. Compania de Apă Someş S.A.) a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice; 

· 01.09-22.12.2010 - Auditul sistemului de management şi control, stabilit pentru implementarea POS Mediu, pentru misiunea de audit efectuată în sem. II 2010, având ca obiectiv general obţinerea unei asigurări rezonabile că sistemul de management şi control stabilit pentru POS Mediu funcţionează eficace pentru a preveni şi corecta eventualele erori şi nereguli cu privire la cheltuielile declarate CE.
2. Autoritatea de  Certificare şi Plată 

· 4 misiuni de verificare la faţa locului a documentelor pe baza cărora au fost întocmite Declaraţiile lunare de cheltuieli nr. 20 -25, precum şi a respectării procedurilor interne de lucru în conformitate cu pista de audit;
3. Compartimentul de Audit din cadrul MMP
· 02.08.2010-01.10.2010 - Audit public intern de „Evaluare a procesului de implementare a POS Mediu 2007-2013, a evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor fonduri”. Misiunea a vizat evaluarea procesului de implementare a POS Mediu (semestrul I 2010). 

Activitatea Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact în anul 2010

Elaborare acte normative:
· Pe parcursul anului 2010, activitatea legislativă a Direcţiei Controlul Poluării şi Evaluare Impact  s-a concretizat în elaborarea a 31 de acte normative (4 ordine, 11 hotărâri de guvern, 3 legi, 3 ordonanţe de urgenţă), din care cele mai reprezentative sunt:

· ORDIN comun MMP/MAI/MADR/MDRT privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,
· Lege privind calitatea aerului înconjurător , pentru  transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa,
· OUG pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006,
· Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere,
· Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare , pentru transpunerea Directivei nr. 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE şi ale Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi amestecurilor,
· Lege privind stocarea geologică a dioxidului de carbon în vederea transpunerii, în legislaţia naţională, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum şi a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului (Directiva CCS),

· Ordonanţă a Guvernului privind modificarea OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule,
· OG privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, pentru transpunerea Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea.Europeană-(INSPIRE).

Reglementarea activităţii cu impact asupra mediului

În anul 2010 au fost în derulare procedurile de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) cu aplicarea prevederilor Convenţiei Espoo (în context transfrontieră) pentru 12 proiecte, cele mai importante fiind:

· proiectul „Obiectivul minier Roşia Montană”, titular SC RMGC SA,
· proiectul “Exploatarea minereurilor auro-argintifere şi polimetalice din perimetrul Certej” . titular SC DEVA GOLD SA, 
· proiectul comun cu Ungaria şi Bulgaria intitulat „Conductă de transport gaze naturale Nabucco”;
· Procedura de evaluare pentru aceste proiecte va continua şi în anul 2011;
· Finalizarea procedurii de evaluare pentru planuri şi programe (SEA) pentru :

· Planul national de management al bazinelor hidrografice,
· Master Planul privind managementul riscului la inundaţii în bazinul Prut – Bârlad

şi continuarea demarării procedurii de evaluare de mediu pentru alte 19 planuri/ strategii/amenajamente care se vor continua şi în anul 2011 ;

· De asemenea s-au parcurs etape ale procesului de autorizare pentru activitatea desfăşurată de SNN SA –Sucursala Fabrica de Combustibil Piteşti, procedură ce va continua şi în anul 2011.

Implementarea legislaţiei specfice în domeniul controlul poluării, calitate aer, zgomot şi evaluare impact

· S-au desfăşurat următoarele activităţi:
· Coordonarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului, care include Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a poluanţilor atmosferici;
· Coordonarea şi organizarea grupurilor de lucru IPPC pentru verificarea şi revizuirea autorizaţiilor integrate de mediu, pentru verificarea documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici diponibile (BREF) în vederea revizuirii şi adoptării lor, pentru analiza/evaluarea propunerilor de decizie de raportare perioada 2009-2011;

· Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1205/2008 de implementare a prevederilor Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) în ceea ce priveşte cearea metadatelor;
· Punerea în aplicare a Regulamentului EMAS III şi elaborarea rapoartelor referitoare la informaţiile actualizate privind activitatea desfăşurată în domeniul EMAS, analiza documentelor transmise de Comisia Europeană privind Ghidul utilizatorilor EMAS şi Ghidul privind înregistrarea corporativă şi EMAS Global;

· Organizarea, coordonarea şi desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul:

· Comisiei de înregistrare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii pentru protecţia mediului-RM,RIM,BM,RA, RS, EA, a cărui activitate s-a concretizat în anul 2010 prin verificarea şi programarea la interviu în cadrul Comisiei de Înregistrare a unui număr de 207 persoane fizice şi juridice, pentru care Comisia a luat decizia de înscriere în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului şi emiterea certificatelor de înregistrare,

· Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, constituită conform Regulamentului EMAS,

· Comisiei Naţionale pentru acordarea etichetei ecologice,

· Secretariatului tehnic la nivel central pentru controlul activităţii instalaţiilor mari de ardere,
· Secretariatului de risc – Seveso II – la nivel central.
Îndeplinirea obligaţiilor de stat membru UE din domeniul de competenţă:
· Desfăşurarea activităţilor ca Punct Focal Naţional în relaţia MMP cu Agenţia Europeană de Mediu (EEA);
· Elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a Chestionarelor de raportare a implementării Convenţiei Espoo şi Convenţiei Aarhus în România;
· Verificarea şi transmiterea către Comisia Europeană a Rapoartelor cu informaţii referitoare la:
· evaluarea calităţii aerului pentru anul 2009,
· programele de gestionare a calităţii aerului pentru anul de referinţă 2008,
· implementarea prevederilor Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service în România, perioada 2007-2009,
· inventarul de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere, pentru anul 2009,

· inventarul orelor de funcţionare pentru instalaţiile mari de ardere existente tip I care au solicitat derogarea prevăzută de art. 5 alin. 2 din HG nr. 541/2003 cu completările şi modificările ulterioare,
· prognozele de emisii conform cerinţelor Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici (Directiva NEC),
· inventarele naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, conform cerinţelor CLRTAP – (Raportul Informativ asupra Inventarelor naţionale de emisii poluanţi atmosferici – IIR),
· prevederile Regulamentul nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi,
· expunerea populaţiei la zgomot, a rezumatelor Planurilor de acţiune pentru zgomot şi a listei cu toate aglomerările cu peste 100.000 locuitori, drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de vehicule pe an şi a aeroporturilor principale cu un trafic mai mare de 50.000 de mişcări de aeronave pe an;
· Pregătirea documentelor pentru scrisorile de răspuns, pentru notificare către Comisia Europeană din domeniul caliatea aerului;
· Realizarea şi transmiterea la EMAS Helpdesk a informaţiilor actualizate referitoare la lista organizaţiilor înregistrate EMAS şi la lista verificatorilor de mediu acreditaţi la nivel naţional.
Participare la grupuri de lucru şi comitete organizate la nivel comunitar, cum sunt:

· Grupurile de lucru constituite pentru soluţionarea aspectelor ridicate de Comisia Europeană şi formularea poziţiei României pentru:

· Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile şi completările ulterioare,

· Directiva 2001/42/CEE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, 
· Directiva 2004/35/CEE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legatură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

· Biroul Convenţiei Espoo la care România este vicepreşedinte;

· Grupul de lucru privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (organism subsidiar Convenţiei Espoo);
· Grupul de lucru al Convenţiei Aarhus;

· Comisia mixtă româno-ungară;

· Grupul de lucru privind revizuirea politicii de mediu organizat de Comisia Europeană;
· Grupul de lucru pentru revizuirea Directivei IPPC, elaborarea Directivei IED (IPPC recast) şi a Documentului de Referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor;
· Grupul de lucru pentru analiza propunerii de Regulament referitoare la reducerea emisiilor de CO2 de la vehiculele uşoare comerciale; 

· Grupul de lucru pentru analiza scenariilor naţionale de emisii de SO2, NOX, NH3, PM2,5 şi COV pe anul 2020, elaborate de IIASA (Internaţional Institute for Applied System Analysis) în formatele modelului GAINS, scenarii de emisie care vor sta la baza stabilirii plafoanelor naţionale de emisie, pentru anul 2020;
· Comitetul Autorităţilor Competente pentru implementarea Regulamentului nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi;
· Comitetele Autorităţilor Competente responsabile de implementarea Directivei SEVESO II 96/82 CE;
· Grupul de lucru referitor la schimbul de informaţii privind implementarea Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, CCS;
· Comitetul pentru Zgomot al Comisiei Europene şi la reuniunea Centrelor Naţionale de Referinţă pe Zgomot organizat de Agenţia Europeană de Mediu;
· Reuniunile Punctelor Focale Naţionale organizate de Agenţia Europeană de Mediu şi de Comisia Europeană pentru la stabilirea sistemului comun de informaţii de mediu în Uniunea Europeană (European Shared Environment Information System – SEIS) şi altele
la nivel naţional prin: 
· Grupuri de lucru pentru transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin mijloace de drept penal;
· Grupuri de lucru pentru modificarea legislaţiei naţionale privind depozitarea deşeurilor;

· Şedinţe comune cu MapN şi MAE privind aplicabilitatea legislaţiei UE la activitatea forţelor NATO pe teritoriul României;

· Comisia Interministerială pentru Siguranţă Rutieră la procesul de elaborare şi promovare a HG pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2011-2020 şi a Programului de măsuri prioritare 2011-2020 – responsabilitate MTI;
· Grupul de lucru pentru transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - Proiectul de act normativ iniţiat de ANRMAP şi transpunerea Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport - responsabilitate MTI.

Reprezentarea României în cadrul Convenţiilor internaţionale şi implementarea prevederilor acestora:

· Convenţia Espoo la care România este vicepreşedinte; 
· Convenţia Aarhus;
· Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP); 
· Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm;
· Convenţia privind Efectele Transfrontiere ale Accidentelor Industriale (Helsinki, 1992).
Propunerea de proiecte şi participarea la desfăşurarea lor, cele mai importante fiind:
· „Monitorizarea calităţii aerului prin optimizarea şi dezvoltarea RNMCA”;

· ,,Utilizarea GIS în stabilirea pentru ecosistemele din Regiunea Dunării a încărcărilor critice provenite prin depuneri din emisiile de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi de formare a ozonului troposferic’’;

· ,,Promovarea consumului şi producţiei durabile” , co-finanţat prin instrumentul LIFE+, iniţiată de către Asociaţia organizaţiilor înregistrate în cadrul EMAS - Club EMAS, din Regiunea Catalonia, Spania, în calitate de beneficiar coordonator;

· „Proiectului demonstrativ privind captarea şi stocarea carbonului (CCS) în România pentru blocul nr.6 de 330 MW, bloc existent, reabilitat, cu funcţionare pe lignit, la SC Complexul Energetic Turceni SA”;

· „Întărirea capacităţii în vederea eliminării stocurilor istorice de pesticide contaminate cu poluanţi organici persistenţi în tările din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală”.

Participare la proceduri de achiziţii publice:

· Elaborarea referatelor de necesitate, a caietelor de sarcini şi a documentaţiilor de achiziţie pentru achiziţia de servicii şi produse;
· Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor şi în comisiile de recepţie a serviciilor şi produselor achiziţionate, întocmirea documentelor de evaluare pentru achiziţia de servicii pentru realizarea lucrărilor.
· Analiza proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, proiecte ce au fost înaintate în vederea avizării de către MMP (129 de acte normative)

· Participare la acţiunile organizate prinvind protecţia mediului – cursuri, twining, seminarii, conferinţe, simpozioane
· Actualizarea informaţiilor din domeniul de activitate pe pagina de web a MMP şi pe site-ul reţelei de monitorizare a calităţii aerului www.calitateaer.ro
· Formulare răspunsuri la interpelări, petiţii şi solicitări de cerere de informaţii privind aspecte în legătură cu procedurile de reglementare (EIA/SEA/autorizare) aflate în desfăşurare precum şi aspect legate de activitatea direcţiei.

Activitatea Direcţiei Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase în anul 2010
Direcţia Gestiune Deseuri şi Substante Periculoase este un compartiment de specialitate în cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor, condus de un director. Aceasta directie are ca obiect de activitate elaborarea strategiei şi asigurarea implementării politicilor guvernamentale în domeniile gestionării deşeurilor, gestionării substanţelor şi preparatelor periculoase, solului şi subsolului, reglementarea şi coordonarea activităţilor în domeniul specific, coordonarea şi urmărirea transpunerii şi implementării directivelor Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase şi asigurarea calităţii solului şi subsolului, în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate din Documentul de Poziţie al României.

Activitatea Serviciului Gestiune Deşeuri, pentru anul 2010, a constat in:
1. Continuarea procedurii de transpunere a Directivei Cadru a deşeurilor.

2. Elaborarea şi publicarea unui proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

3. Urmărirea promovării proiectului de modificare şi completarea a HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
4. Modificarea Ordinului nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare.
5. Transmiterea în circuitul de avizare intern proiectul de OM comun cu MECMA privind Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare  reciclare şi valorificare  a deşeurilor de baterii şi acumulatori.
6. Elaborarea proiectului de HG privind statistica deseurilor care va reglementa aplicarea Regulamentului nr. 2150/2002 privind statistica deseurilor.
7. Transmiterea în circuitul de avizare interministerială a proiectul de OM privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare şi a normativului de conţinut pentru deşeurile din industria extractivă.

8. Participare la întâlnirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje:

a) Analizarea documentaţiilor depuse de către operatorii economici în vederea acordării:

i.  licenţei de operare - 2;

ii. vizei anuale - 5. 

9. Participare la întâlnirea Comisia de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice:
a) Analiza documentaților depuse de o organizaţi colective (ECOTIC) pentru modificarea/completarea planului de operare şi pentru reautorizare.

b) Analiză în vederea emiterii licenţei de operare pentru doi operatori economici.

10. Urmărirea angajamentelor asumate de România, privind punerea treptată în aplicare a Directivei 1999/31 privind depozitarea deşeurilor şi îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Tratatul de aderare a României la uniunea Europeană.

11. Analiza şi transmiterea Rapoartului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor.

12. Pregătirea/elaborarea răspunsului autorităţilor române la solicitările de informații din partea Comisiei Europene:

· scrisoarea nr. ENV.1.A.1 /NM/mm/ARES(2010)410019 din 09.07.2010 privind transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, motiv pentru care a fost elaborat un proiect de act normativ pentru completarea și modificarea HG nr. 349/2005. În prezent acesta este în avizare la Ministerul Justiției și va răspunde la toate observaţiile Comisiei; 

· scrisoarea nr. ENV.A.2/AK/db/Ares (2010) 642334 din 29.09.2010 privind implementarea Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, respectiv stadiul sistării activității de depozitare 

· scrisoarea nr. JDdC/amp Ares.env.C.2(2010) 711845 din 21.10.2010 privind îndeplinirea obiectivului de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate;

· scrisoarea nr. ENV.A.1/NM/mm/CHAP(2010)2887 din 06.10. 2010 referitor la plângerea transmisă Comisiei privind colectarea şi depozitarea deşeurilor în judeţul Gorj.
· scrisoarea nr. ENV.A.1/NM/mm/ARES (2010) 366168 din 24 iunie 2010, referitoare la implementarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/CE, în special a art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (4), art. 9 şi Anexei II.

· scrisorile de punere in intarziere in cauzele nr. 2009/2090 si 2009/2091 - actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor referitoare la transpunerea corecta a Directivelor 2002/95/CE si 2002/96/CE (Infograma RepPerm nr. 4791/18 mai 2009).
· Elaborarea, în colaborare cu Ministerul Economiei, a raspunsului autoritatilor romane la scrisorile de punere in intarziere in cauzele nr. 2009/2090 si 2009/2091 - actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor referitoare la transpunerea corecta a Directivelor 2002/95/CE si 2002/96/CE.
· sesizarea privind implementarea Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice prin care CE – DG Mediu solicita informatii referitoare la transpunerea si implementarea Directivei 2002/96/CE, in special cu privire la articolul 8, alineatul 2 referitor la obligatia producatorului pentru prezentarea garantiei financiare in vederea gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodariile particulare:
13. Analizarea şi elaborarea unor puncte de vedere referitor la interpelările adresate de reprezentanţii Parlamentului României.
14. Analiza Proiectelor de Management Integrat al Deşeurilor (SIGD) şi elaborarea de referate tehnice puncte de vedere privind aplicarea legislaţiei deşeurilor;

15. Întocmirea fişelor de judeţ referitoare la implementarea proiectelor de gestionare a deşeurilor pentru Cabinet Ministru;

16. Elaborarea mandatelor de negociere (în prezent sunt în modificare Directivea 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)şii Directiva 2002/95/CE privind limitarea utilizării anumitor substanțe în echipamentele electrice şi electronice (RoHS)).

17. Reprezentarea României în grupurile de lucru naţionale şi internaţionale, analizarea documentelor/studiilor realizate la nivelul Comisiei Europene, participând în acelaşi timp ca lectori la diferite evenimente organizate în România sau în alte ţări etc.

18. Acordarea de suport tehnic, participarea la întâlniri de clarificare şi elaborarea, la finalul procesului de evaluare a proiectelor finanţate prin POS Mediu a unui referat de specialitate (termen de elaborare maxim 15 zile) - OM nr. 1353/26.08.2010 privind reglementarea atribuţiilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor în procesul de evaluare, selecţie şi aprobare a proiectelor finanţate prin POS Mediu, Axele prioritale 1,2,4 şi 5. 

19. Suport acordat autorităţilor de mediu din subordinea ministerului în derularea lunară a campaniei "Marea Debarasare".
20. Analizarea şi emiterea de puncte de vedere la documentele transmise de Statele Membre (SM), Consiliul UE (CONS), Comisia Europeană (CE) şi alte organisme interne și internaţionale, privind revizuirea Directivelor 2002/96/CE DEEE și 2002/95/CE RoHS.
21. Analiza documentaţiilor tehnice şi emiterea de puncte de vedere asupra Studiului de Fezabilitate pentru tratarea termică a deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti, elaborat de SC ISPE SA Bucuresti.
22. Elaborarea punctelor de vedere asupra documentelor discutate la nivelul Grupului de lucru pentru Convenţia de la Basel;

23. Modificarea HG 2406/2004 privind vehiculele si vehiculele scoase din uz

24. Finalizarea proiectului de lege privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de constructie si demolare

25.Participarea şi reprezentarea la diverse seminarii, workshop-uri, conferinţe in domeniul gestionarii deseurilor

26. Participarea împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul MMP, cu atribuţii pe domeniul comunicării şi relaţia cu mass-media, la redactarea de materiale pentru organizarea unor comunicate de presă, radio şi TV în vederea informării cu regularitate a publicului larg şi nu numai, asupra modificărilor legislative, precum şi alte elemente de noutate care vizează activitatea de gestionare a deşeurilor;

27. Analizarea şi elaborarea unor puncte de vedere referitor la managementul deseurilor la  solicitările de informaţii din paretea operatorilor economici , persoane fizice si juridice

28. Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin Tratatul de aderare în domeniul gestionării deşeurilor;

29.Revizuirea Planului National de Gestinare a Deseurilor si Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor

Activitatea Serviciului Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase pentru anul 2010 

Problematica substanţe periculoase

1. Completarea şi modificarea cadrului legislativ

· prin promovarea următoarelor acte normative: 

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-  HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase;

-  HG nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

-  OUG nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH); 

- ordin nr. 2210/2010/62/2011 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice privind Procedura de realizare a controlului produselor și echipamentelor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și modalitățile de colaborare dintre autoritățile desemnate 

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind  unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- ordin nr. 756/2011 al ministrului mediului si padurilor privind desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România, ca organism de evaluare şi certificare provizorie a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- HG nr. 1219/2010 privind plata contributiei Romaniei la Conventia Rotterdam. 

· prin proiecte nefinalizate:

· proiect de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 

( start luna noiembrie);

· proiect de lege privind aplicarea principiilor de buna practică de laborator (BPL);

· Ordonanţă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

· Finalizarea semnarea de către Romania a “Declaraţiei de confidentialitate” privind accesul la baza de date ECHA si a Contractului cadru cu ECHA (Agentia Europeana pentru Produse  Chimice).

2. Activitate tehnica a expertilor din cadrul DGDSP în cadrul structurilor ECHA și COM (Comisia Europeana) : MB (Consiliul de Administratie al ECHA), RAC ( Comitetul pentru Evaluarea Riscului) , SEAC (Comitetul pentru Analiza Socio-Economica) , MSC (Comitetul Statelor Membre), Comitete REACH și CARACAL ( Comitetul Autoritatilor Competente privind implementarea regulamentelor REACH si CLP) – a fost asigurata participarea la toate reuniunile stabilite de ECHA si Comisia Europeana. 

3. Activități privind asigurarea implementării Regulamentelor REACH și CLP: 

· a fost semnat Acordul nr.4792/LB/09.06.2010 semnat de Ministerul Mediului și Pădurilor cu ECHA privind validarea traducerilor documentelor referitoare la implementarea Regulamentelor REACH si CLP; 

· promovarea ordinului de ministru pentru Comisia de validare a traducerilor; 

· Propunerea pentru organizarea unei Comisii Naționale REACH - CLP – au fost primite nominalizările de la ministerele implicate.

4. Participarea la reuniunile ,,Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor” (CNOPPP).  Analiza documentaţiilor tehnice pentru pesticide si emitere a 202 avize de mediu pentru Produsele de Protectia Plantelor necesare in vederea omologarii la nivel national, in cadrul CNOPPP din MADR.

5. Participarea la reuniunile  ,,Comisiei Naționale pentru Produse Biocide” din cadrul ISPB-MSP (analizează documentaţiile tehnice privind biocidele). 

6. Participarea la reuniunile  ,, Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România” . Analiza documentaţiilor tehnice pentru ingrasaminte si emitere a 8 avize de mediu pentru autorizarea provizorie a îngrășămintelor noi.

7. Ozon - finalizarea etapei de audit pentru proiectele: Oltchim Râmnicu Vâlcea și Chimcomplex Borzești

8. Vizita inspecție școli profesionale ce au primit echipamente pentru clasele de refrigerare – Brăila, Galați, Tulcea (septembrie 2010)

9. Pregătirea şi participarea la reuniuni internaționale: 

MOP 22 ( Meeting of Parties) – Ozon – Thailanda, Bangkok 

COP16 ( Conference of Parties), CMP6 – Schimbări climatice – Mexic, Cancun.

      10. Pregătirea/elaborarea răspunsului autorităţilor române la solicitările de informații din partea Comisiei Europene:


- infograma nr. 7217/01.10.2010 referitoare la sistemele de certificare și instruire pentru personalul care lucrează cu gaze fluorurate cu efect de seră;


-  raportarea ,,MS REACH Reporting Questionnaire” pilot

-  raportarea conform prevederilor art. 117 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)


- raportarea privind substantele care diminueaza stratul de ozon potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1005/2009.

      11. Organizare seminarii TAIEX-uri ( Implementarea Regulamentului (CE) nr.1272/2008 - CLP si implementarea Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (F-Gases)).

      12. Elaborarea răspunsului Ministerului Mediului si Padurilor ca Autoritatea Nationala Desemnata (DNA) in domeniul Conventiei Rotterdam si Regulamentului nr. 689/2008/EC (privind importul/exportul de chimicale si pesticide periculoase) la notificarile agentilor economici care importa/exporta DIVERSE produse si substante chimice periculoase. 

      13. Analizarea proiectelor de acte normative transmise in avizare de alte institutii (domeniile biocide, ingrasaminte, pesticide, Regulamentul Sanitar Internațional 2005).

      14. Participare la GL pentru pregatirea CSD18 ( realizarea capitolului chimicale din raportul national).

      15. Arhivarea documentelor din cadrul Serviciului Sol, Subsol si Substante Periculoase.

      16. Validarea traducerilor celor 15 documente referitoare la implementarea Regulamentelor REACH si CLP

      17. Verificarea traducerilor regulamentelor de modificare a anexelor: I, II, XIII, XIV si XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

     18. Se asigura permanent secretariatul pentru Conventia de la Rotterdam, Protocolul de la Montreal, Abordarea Strategica privind Managementul International al Chimicalelor (SAICM).

    19. Realizarea legaturii cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC).

   20. Cooperari bilaterale ( Ungaria, Germania, Republica Moldova).

Problematica sol subsol: 

1. Completarea cadrului legislativ pentru gestionarea siturilor contaminate prin:
Promovarea unor Ordine de ministru pentru:

-aprobarea ghidului tehnic privind metodologiile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului; 

-aprobarea ghidului tehnic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate; 

-Lista siturilor contaminate istoric, orfane si abandonate;

-Lista siturilor contaminate actual.

2. Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Siturilor Contaminate şi a Strategiei pe termen mediu şi lung pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric şi a planului de acţiune pe baza rezultatelor  proiectului PHARE 2006/018 – 147.03.03/4.7.

3. Problematica NATO.
4. Activitati curente:
1. Raspunsuri la solicitari interne transmise email si suport hartie
2. Intocmire nota pentru conducerea ministerului privind problematicile domeniului sol, subsol

3. Analiza documente finale ale Proiectului PHARE privind Strategia pentru situri contaminate istoric, primit de la DGMIS 

4. Revizia finala a Ghidului tehnic privind promovarea proiectelor de refacere a siturilor contaminate in vederea punerii in discutie publica pe site minister

5. Inaintarea proiectului Ghidului tehnic privind promovarea proiectelor de refacere a siturilor contaminate pentru aprobare si punerea pe site-ul ministerului

6. Revizia finala a ghidului tehnic privind investigarea si evaluarea poluarilor solului si subsolului, pentru aplicarea HG nr. 1408/2007.
Activitatea Direcţiei Biodiversităţii în anul 2010
Direcţia Biodiversităţii este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor şi are ca obiect de activitate elaborarea strategiei şi implementarea politicii guvernamentale în domeniul specific.
Activitatea Direcţiei Biodiversităţii, în anul 2010, a constat in:

· Atribuirea în administrare/custodie a ariilor naturale protejate

· Aprobarea regulamentelor și a planurilor de management ale unor arii naturale protejate
· Desemnarea ca arii protejate  de interes naţional a unor noi zone (Parcul Natural Cefa, Rezervațiile științifice Ceaplace şi Insula Prundu cu Păsări)

· Demararea procedurilor pentru organizarea CoP11 la Convenţia RAMSAR în România

· Plata de către MMP a despăgubirilor pentru pagube produse de speciile strict protejate
-  Legislaţia cadru în domeniul ariilor protejate este în curs de aprobare la Camera Deputaţilor: -Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

· A fost aprobat Proiectul de HG privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului  obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului

-   Pentru Transpunerea art. 6.3 şi 6.4 din Directiva Habitate s-a aprobat ghidul de evaluare adecvată prin OM 19/2010, iar procedura de evaluare  adecvată a fost aprobată prin OM 135/2010. De asemenea, se realizează evaluarea legislaţiei în vigoare în vederea asigurării transpunerii complete, atât pentru procedura SEA cât şi pentru cea EIA.

Activitatea Direcţiei Afaceri Europene în anul 2010
Direcţia Afaceri Europene este un compartiment de specialitate în cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor ce are ca obiect de activitate coordonarea şi monitorizarea activităţii  MMP în ceea ce priveşte afacerile europene şi implementarea politicilor comunitare de mediu.

Urmărirea respectării angajamentelor in domeniul protectiei mediului asumate de Romania in perioada negocierilor
S-au elaborat şi s-au monitorizat lunar planuri privind respectarea şi îndeplinirea angajamentelor asumate în negocierea Capitolului 22 – Mediu:

· Plan de măsuri prioritare pentru anul 2010 şi măsurile restante din perioada 2006-2009 

· Planul de acţiune pentru consolidarea statutului României de membră a UE pentru anul 2010 şi restanţe din perioada 2007-2009, Secţiunea 2 – Pregătirea închiderii perioadelor de tranziţie - Capitolul 22 – Mediu 

În anul 2010 s-au rezolvat 11 din cele 19 restanţe din perioada 2006-2009 (1 din 2007 şi 10 din 2009):

· Stabilirea sistemului de monitorizare a capturărilor/uciderilor accidentale a speciilor din Anexa IV a Directivei Habitate prin HG nr. 323/2010

· OG nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (INSPIRE) 

· OUG nr. 3/2010 pentru modificarea Legii apelor nr. 107/1996 în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2007/60 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundaţii

· Conformarea sau scoaterea din circulaţie a containerelor mobile (cisterne auto) care transportă benzină 

· Sistarea activităţii până la conformare a 2 instalaţii IPPC (SC UCM Reşiţa şi SC COMCEH SA Călăraşi) 

· Conformarea a 2 instalaţii mari de ardere (IMA) din punct de vedere al emisiilor de NOx (CET Arad, CET Craiova II) şi a unei IMA din punct de vedere al emisiilor de pulberi (Termoelectrica Giurgiu)

· Elaborare rapoarte privind: 

· atingerea obiectivelor de valorificare ambalaje şi reciclare deşeuri de ambalaje, prevăzute în Tratatul de Aderare pentru anul 2008; 

· îndeplinirea obiectivului pe anul 2008 de colectare a DEEE/locuitor/an provenite din gospodăriile particulare; 

· îndeplinirea obiectivului pe anul 2008 referitor la atingerea a cel puţin 75% din obiectivele de reutilizare/reciclare DEEE; atingerea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare a DEEE colectate selectiv

· Validarea şi procesarea la nivel naţional a datelor privind deşeurile pentru anul 2008 conform prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor

Totodată, s-au finalizat si transmis CE planurile de acţiune pentru gestionarea zgomotului pentru 5 aglomerări (din cele 8 restanţe), căi ferate şi aeroportul Otopeni, iar până la sfârşitul primului trimestru al anului 2011 se vor transmite și planurile pentru restul de 4 aglomerări şi planul pentru drumurile naţionale.

Pe de altă parte, 

· s-a sistat activitatea de depozitare pe încă 7 din cele 8 depozite neconforme clasa “b” din zona urbană programate să sisteze depozitarea până la 16 iulie 2009 (depozitul de la Târgu Mureş fiind singurul care nu a sistat depozitarea); 

· s-au închis si reabilitat încă 919 spaţii de depozitare din zona rurală (în prezent sunt închise şi ecologizate 6382 din totalul celor 6.427 inventariate la nivel naţional - 99,3%).

În acelaşi timp s-a monitorizat respectarea calendarului de transpunere a acquis-ului comunitar de mediu şi de raportare, stabilit de fiecare act comunitar în parte 

·  în prezent se înregistrează 8 raportări restante din 2010, din care 4 restanţe în transpunerea acquis-ului comunitar, respectiv:

· Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa – termen transpunere 11.06.2010 (în procedură de aprobare la nivelul Parlamentului)

· Directiva privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare – termen transpunere 16.11.2010 (în curs de finalizare la nivelul MMP)

· Directiva privind deşeurile – termen transpunere 12.12.2010 (în avizare interministerială)

· Directiva privind protecţia mediului prin drept penal – termen transpunere 26.12.2010 (în procedură de aprobare la nivelul Parlamentului)

1. Participarea la la procesul legislativ al UE (reuniunile Consiliului Uniunii Europene)

In anul 2010, la nivelul Consiliului Uniunii Europene au fost analizate 15 acte normative comunitare/proiecte de concluzii ale Consiliului (Directiva IPPC, Directiva ROHs, Directiva DEEE, Directiva Biocide, Regulament OMG, Regulament privind emisiile de CO2 de la vehiculele grele, Concluzii ale Consiliului privind schimbările climatice, biodiversitatea, biosecuritatea, consumul şi producţia durabilă, managementul durabil al materialelor, guvernarea de mediu, deficitul de apă şi seceta, dezvoltare durabilă, Europa 2020).

În acest sens, Direcţia Afaceri Europene a coordonat:

· procesul de analiza si evaluare a subiectelor puse in discutie la reuniunile din cadrul structurilor specifice ale Consiliului UE (Grupuri de lucru Mediu/Aspecte Internationale de Mediu, Coreper I, Consiliul de Mediu) si Comisiei Europene 
· participarea reprezentanţilor MM, ANPM şi ANAR la circa 80 % din reuniunile Grupurilor de Lucru ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene, precum şi la reuniunile organizate de Preşedinţia UE.

De asemenea, a fost pregătită reprezentarea MMP (participare şi intervenţii) la cele 4 reuniuni formale (martie, iunie, octombrie, decembrie 2010) şi 2 reuniuni informale (ianuarie, iulie 2010) ale Consiliului de Mediu. 

A fost coordonată activitatea de pregătire a punctelor de vedere ale României în domeniul protecţiei mediului, in funcţie de agenda de lucru si reuniunile COREPER I şi de reprezentare a MMP la reuniunile săptămânale de coordonare interministeriala privind afacerile europene.

2. Procedura de infringement (inclusiv notificarea Măsurilor Nationale de Executare)

A fost coordonată pregătirea reuniunii din 29 aprilie 2010 cu delegaţia COM – Direcţia Generală Mediu, condusă de şeful Unităţii de Infringement Julio GARCIA BURGUÉS şi a seminarului Natura 2000 organizat in data de 30.04.2010.

În perioada ianuarie – noiembrie 2010 au fost transmise Comisiei Europene măsurile naţionale luate pentru transpunerea/completarea transpunerii prevederilor a 16 directive specifice. 

Deoarece în urma analizei de către Comisia Europeană a anumitor sesizări/plângeri, precum şi a unor directive specifice s-a constatat că acestea nu au fost transpuse/au fost transpuse necorespunzător sau incomplet sau nu au fost corect aplicate, România a fost notificată formal de Comisia Europeană prin (declanşarea procedurii de infringement) prin 12 scrisori (Directiva inundaţii, Directiva EU ETS, Directiva includerea aviaţiei in EU ETS, Directiva privind alinierea legislaţiei la Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, Directiva aer, Directiva stabilire a normelor de calitate de mediu în domeniul apei, Directiva DEEE, depăşirea valorilor limită pentru SO2, în anii 2007 şi 2008, în două zone şi o aglomerare, aplicarea necorespunzătoare a Directivelor Habitate şi Păsări pentru construirea unor obiective turistice pe litoralul Mării Negre, în Sulina, aplicarea necorespunzătoare în ceea ce priveşte adoptarea/notificarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, aplicarea necorespunzătoare a Directivelor Habitate şi Păsări pentru realizarea unui parc eolian si redeschiderea unei cariere de granit in Dobrogea, in vecinătatea comunei Greci, jud. Tulcea). 

S-a coordonat elaborarea răspunsurilor MMP la:

· 11 scrisori de notificare formală primite în anul 2010, dar si la 2 scrisori primite la sfârşitul anului 2009 (depăşirea valorilor limită pentru PM10 în mai multe zone şi aglomerări, evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar);

· 3 avize motivate primite în anul 2010 (aplicare necorespunzătoare a 2 directive în privinţa studiilor de impact pentru SC KRONOCHEM SEBES, depăşirea valorilor limită pentru PM10 în mai multe zone şi aglomerări, perioade de vânătoare a unor specii de păsări), dar si la 2 avize motivate primite la sfârşitul anului 2009 (transpunerea şi implementarea Directivei cadru apă şi Directivei INSPIRE);

· sesizarea Curţii Europene de Justiţie pentru desemnarea insuficientă ca număr şi ca suprafaţă de situri de protecţie avifaunistică,

iar până la 25 ianuarie 2011 se va coordona elaborarea răspunsurilor MMP la:

· 1 punere în întârziere privind transpunerea necorespunzătoare a Directivei privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
· 2 avize motivate pentru netranspunerea Directivei privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi nepublicarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice 

În anul 2010, s-a răspuns la 19 solicitări de informaţii ale Comisiei Europene privind modul de transpunere şi implementare al legislaţiei naţionale. În urma notificărilor formale, avizelor motivate sau solicitărilor de informaţii din partea Comisiei Europene, România, prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, s-a angajat să promoveze 19 acte normative, respectiv:

1. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător  

2. OUG pentru modificarea Legii apelor nr. 107/1996 

3. OUG pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

4. OUG pentru modificarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 

5. HG pentru modificarea HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

6. HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

7. HG pentru modificarea HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

8. HG privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere pentru abrogarea HG nr. 541/2003 

9. HG de modificare şi completare a HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
10. HG 80/2011 pentru aprobarea Planului Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea 
11. HG pentru modificarea HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 

12. HG privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice si de abrogare a HG 448/2005
13. HG pentru modificarea HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

14. OM pentru aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului (inclusiv competenţele de emitere a avizului Natura 2000) 

15. OM privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

16. OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de DEEE
17. OM privind modul de funcţionare al sistemelor colective pentru DEEE – restanta
18. OM pentru abrogarea prevederilor referitoare la obligaţia de a face dovada constituirii garanţiei la înregistrarea sau reînregistrarea producătorilor în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice din OM nr. 706/2007 pentru modificarea OM nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice – restanta
19. OM pentru modificarea OM nr. 2/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare si maşini agricole autopropulsate cu modificările şi completările ulterioare – s-a primit avizul pozitiv al CE, urmând ca acest OM să fie aprobat
din care 17 au fost adoptate şi publicate în Monitorul Oficial.

În acelaşi timp, în vederea respectării angajamentelor asumate prin informaţiile transmise  CE au fost întreprinse demersuri pentru elaborarea şi/sau continuare a 3 studii privind:

· desemnarea de noi situri Natura 2000 şi extinderea unora existente 

· impactul balastierelor asupra sitului Natura 2000 declarat pentru Lunca Buzăului

· impactul centralelor eoliene asupra siturilor Natura 2000 din Dobrogea

De asemenea au fost întreprinse demersurile necesare pentru elaborarea de către autorităţile locale a programelor de gestionare a calităţii aerului care includ şi angajamente financiare pentru implementarea acestora.

Activitatea Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol în anul 2010
Realizările mai importante ale Direcţiei în anul 2010 au fost: 

1. Relansarea dialogului politic şi dinamizarea relaţiilor bilaterale cu diverse state prin întâlniri bilaterale cu demnitari/ambasadori din: Austria, Belgia, Canada, Germania, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Ucraina, Serbia, Suedia, Moldova, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Israel, Slovenia, Finlanda, etc.    

2. Semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul Mediului din Republica Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, la data de 27 aprilie 2010 la Bucureşti, ratificat prin H.G. nr. 593/2010.
3. Semnarea Memorandumului de Înţelegere cu Ministerul de Stat pentru probleme de mediu din Republica Arabă Siriană la 10 noiembrie 2010, la Bucureşti (pregătirea H.G.-ului de ratificare).

4. Întrunirea celor 4 grupuri de experţi, create în cadrul Comisiei mixte româno-ungare, constituită în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, şi anume: a. grup de experţi permanent pe protecţia naturii, b. grup de experţi permanent pe protecţia mediului, c. grup de experţi permanent pe programe şi proiecte internaţionale, d. grup de experţi ad-hoc pe proiectul Roşia Montană.

5. Constituirea Comisiei mixte româno – moldave în luna iunie 2010, conform Memorandumului de Înţelegere cu Republica Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi aprobarea proiectului de H.G. pentru aprobarea Procesului-verbal al primei reuniuni a Comisiei mixte româno – moldave.

6. Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor Prutului şi Dunării, la 28 iunie 2010, la Chişinău, intrat în vigoare prin H.G. nr. 1092/2010.

7. Participarea la cea de-a 6-a sesiune a Comisiei Mixte Guvernamentale româno-baden-württemburgheză, din luna martie 2010.

8. Coordonarea activităţii Cabinetului Preşedintelui CSD 19 (Commission on Sustainable Development): pregătirea materialelor privind participarea Preşedintelui CSD19 la şedinţele Biroului, organizarea şedinţelor de lucru ale Cabinetului Preşedintelui CSD19, analiza materialelor rezultate la CSD18, rezultatele intersesionalelor, altor evenimente internaționale privind cele 5 domenii şi aspectelor intersectoriale ale CSD19, coordonarea elaborării poziţiei României la CSD19,  coordonarea relaţiei cu Secretariatul ONU, UNEP, alte agenţii ONU privind temele CSD19 şi aspectele sensibile, întâlnire cu ambasadorii statelor din Grupul Est European (30 noiembrie 2010), coordonarea conferinţei „Identificarea soluţiilor privind implementarea deciziilor globale la nivel naţional”, consultare la nivel regional cu Grupul Est European.

9. Pregătirea Conferinţei Părţilor din 2012, la Convenţia Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă: Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Secretariatul Convenţiei asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice  referitor la cea de-a 11-a Conferinţă a Părţilor, realizarea evaluării costurilor conferinţei, constituirea Comitetului ministerial Ramsar, a cărui sarcină este gestionarea organizării COP11.

10. În cadrul relaţiilor bilaterale dintre România şi Elveţia, contribuţia financiară elveţiană îşi propune alocarea a 181 milioane de franci elveţieni în scopul reducerii disparităţilor economice şi sociale între România şi restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale României, în perioada 2009-2014. România, prin instituţiile publice, a propus o serie de proiecte părţii elveţiene care să se încadreze în suma alocată de Parlamentul elveţian. Pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost alocată suma de 2 milioane de euro, iar experţii MMP au înaintat propuneri de proiecte în domeniul apelor, substanţelor chimice, controlului poluării, urmând ca propunerile să fie analizate de partea elveţiană.

11. Organizarea MOP 2 la Protocolul pentru Apă şi Sănătate la Convenţia UNECE privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, în perioada 23-25 noiembrie, la Bucureşti. (organizarea evenimentului a fost coordonată şi derulată de reprezentantul AIMA).

Raport de activitate al Direcţiei Managementul Resurselor de Apă, pe anul 2010: 
Direcţia Managementul Resurselor de Apă este un compartiment de specialitate al Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor în cadrul structurii organizatorice Mediului şi Pădurilor.
Preşedinţia română a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii (2008 – 2011):
· Participare la Grupul de lucru privind Iniţiativa pentru Apă a Uniunii Europene coordonat de Secretariatul EUWI din cadrul Comisiei Europene, Bruxelles, 10 – 11 iunie 2010;

· Participare la Forumul Stakeholderilor din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene, în cadrul Săptămânii Mondiale a Apei de la Stockholm, 9 septembrie 2010;

· Participare la cea de a 14-a întâlnire a Grupului de lucru EUWI-EECCA, 27 – 28 noiembrie 2010, Bruxelles, organizată de Comisia Europeană şi România.

· Participare la prima întâlnire a Grupului de Lucru privind guvernarea de mediu şi schimbările climatice din cadrul Strategiei UE pentru Asia Centrală, coordonat de Italia, Bruxelles, 26 noiembrie 2010
Preşedinţia română a Biroului Părţilor la Protocolul UNECE/WHO-EUROPE privind apa şi sănătatea (ianuarie 2007 – noiembrie 2010):

· Participarea la întâlnirile Biroului Părţilor (23 – 24 februarie 2010 şi 1 – 2 iulie 2010 Geneva) şi la întâlnirea pentru pregătirea celei de a doua conferinţe a Părţilor la Protocolul privind apa şi sănătatea, 7 – 8 octombrie 2010, Roma;

· Organizarea şi participarea la cea de a doua reuniune a Părţilor la Protocolul privind apa şi sănătatea, 23 – 25 noiembrie 2010, Palatul Parlamentului, Bucureşti. Având în vedere rezultatele obţinute pe perioada preşedinţiei Protocolului, în perioada 2011 – 2013, România, prin MMP, face parte din Biroul Părţilor la Protocol, în calitate de vice-preşedinte.

Participare (ca Preşedinte al Grupului de Lucru) la prima întâlnire a Grupului de Lucru privind guvernarea de mediu şi schimbările climatice din cadrul Strategiei UE pentru Asia Centrală

Colaborarea în domeniul gospodăririi apelor transfrontieră:

· Negocierea (Iaşi, 14 - 16 iunie 2010) şi semnarea la Chişinău, la 28 iunie 2010 a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării. Acordul a intrat în vigoare la data de 18 noiembrie 2010.
· Întâlnirea pentru pregătirea primei sesiuni a Comisiei Hidrotehnice Interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării (Chişinău, 28 iunie 2010), Tulcea, 30 septembrie – 3 octombrie 2010. 

· Prima rundă de negociere a noului Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, Belgrad, 24 - 25 noiembrie 2010

· Cooperare pentru aplicarea Regulamentului comun de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor şi a Metodologiei examinării în comun a calităţii apelor în profilele de frontieră ale cursurilor de apă care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-iugoslavă în cadrul Acordului între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la Bucureşti la data de aprilie 1955.
· Participarea în carul Acordului hidrotehnic româno-ungar la întâlnirea Subcomisiilor româno-ungare de gospodărirea apelor şi hidrometeorologie, calitatea a apei, de apărare împotriva inundaţiilor.

· Participare la întâlnirea Comisiei mixte de frontieră pentru aplicarea ,,Tratatului dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la 17 iunie 2003 la Cernăuţi”, conform cu Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
· Participarea în cadrul „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind gospodărirea apelor de frontieră, semnat la Galati 1997” a Grupelor de Lucru pentru fluviul Dunărea, a râului Tisa şi a râurilor Siret şi Prut. 

· Participarea la elaborarea Strategiei UE privind regiunea Dunării şi la evenimentele interne şi internaţionale referitoare la Strategia UE în regiunea Dunării. 
· Organizarea de evenimente, sub sloganul „Fii activ pentru Dunăre, cu ocazia Zilei Dunării - 29 iunie 2010. Activităţile organizate cu acest prilej acordă o importanţă deosebită conştientizării şi participării populaţiei la eforturile de 
conservare a fluviului Dunărea. 
· Desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului european IWRM.Net “Către o reţea de schimb la nivel European pentru integrarea eforturilor de cercetare în domeniul managementului integrat al resurselor de apă”, din cadrul reţelei ERA Net, la care Ministerul Mediului şi Pădurilor este partener, în Consortium cu 16 parteneri (printre care Ministerul Ecologiei şi Dezvoltării Durabile din Franţa (MEDD), Agenţia de Mediu a Marii Britanii (EA), Agenţia de Protecţie a Mediului din Austria, (FCT), Agenţia Suedeză de Protecţia Mediului (SEPA), Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Spania (MEC), etc).
· Participare in cadrul proiectului “Promovarea plăţilor serviciilor de mediu şi a schemelor de finanţare sustenabilă pentru bazinul Dunării” care va demonstra funcţionalitatea plăţilor pentru serviciile de mediu şi a schemelor de finanţare în bazinul Dunării” cu aplicabilitate şi pe alte bazine hidrografice internaţionale;

· Demonstrarea practică prin implementarea la nivel local a plăţilor atât publice cât şi private pentru serviciile de mediu oferite de sistemele naturale ale bazinului Dunării;

· Instruirea factorilor interesaţi din România şi Bulgaria în problematica plăţilor pentru serviciile de mediu;

· Creşterea capacităţii managerilor de bazine hidrografice şi ai altor categorii de actori implicaţi pentru aplicarea practică şi participarea în scheme de tip PES;

· Schimbul de experienţă cu alte ţări din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea: Ucraina şi Serbia.

· Participarea în cadrul Conferinţei “Practici şi experienţe în protecţia mediului” şi a Targului ECOMEDIU ARAD unde Ministerul Mediului şi Pădurilor este co-organizator alaturi de Camera de Comert si Industrie Arad, în cadrul căruia a avut loc amenajarea standului şi s-au susţinut prezentările power-point: “Oportunităţi de mediu în Strategia Dunării” şi “Servicii de Mediu”.

· Participare în cadrul Seminar Series organizat de REC (Regional Environment Center) Turcia şi Italia, care a avut ca obiective abordări comune în dezvoltatea durabilă, schimbările climatice, serviciile pentru mediu, managementul sustenabil al resurselor, în cadrul ţărilor riverane Mării Negre.

· Implicarea în desfăşurarea unor noi proiecte internaţionale româno-olandeze ce se vor desfăşura în Cadrul Comisiei mixte româno-olandeze, având la bază documentul “Green Paper”.

· Participare la şedinţele Comitetelor de bazin.

· Transpunerea în totalitate a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, şi a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 3 /2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 146/2010).
· Evaluarea strategică de mediu (SEA) (respectiv definitivarea proiectului de Plan Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea şi realizarea Raportului de mediu), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi obţinerea Avizului de mediu pentru acest Plan Naţional de Management.

· Elaborarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea (care reprezintă componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare), în temeiul art. 6 alin (3) şi art 43 alin (1) şi alin (2) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, - principalul instrument de implementare a Directivei Cadru pentru Apă 2000/60/EC.

· Restructurarea mecanismului economic în domeniul apelor, prin OUG nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, respectiv prin HG nr.1202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă.

· Elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, prin care s-a transpus Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE.

· Participare la cea de-a 13-a întâlnire a Grupului de lucru (Advisory Group) pentru Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM);
· Raport privind progresul implementării Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului privind managementul integrat al zonelor costiere din Europa (ICZM) (2002/413/EC) – în vederea transmiterii la Comisia Europeană – DG ENV
· Participare la întâlnirea Grupului de Lucru Ad-hoc pentru implementarea amendamentelor la Convenţia Mării Negre.

· Participare la a 3-a întâlnire a Grupului de lucru “Râuri” constituit ca o iniţiativă comună a DG ENV şi DG TREN, pentru dialog interdisciplinar pe probleme de navigaţie pe râurile interioare şi problemele de mediu.

· Agrearea Strategiei de management a apelor de balast în regiunea Mării Negre.
· Agregarea, procesarea şi transmiterea la CE a datelor naţionale privind situaţia poluării apelor din Romania cu cianuri şi zinc din anul 2007 până în prezent.

· Directiva Nitraţi: în luna octombrie, a fost aprobat în cadrul Comisiei Interministeriale pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi.

· Analiza documentaţiei şi elaborarea materialelor pentru Raportul de audit privind “Protectia Mării Negre împotriva poluării”.

· Elaborarea materialelor pentru programul de raportare a datelor (în format electronic) la Directiva privind epurarea apelor uzate urbane către Comisia Europeană.
· Colaborare cu Direcţia managementul deşeurilor la elaborare termenilor de referinţă pentru “Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor”.

· Analiza şi elaborarea observaţiilor /răspunsurilor la materiale aferente Directivei apei destinate consumului uman.

· Participare la ECOSTAT – implementarea Directivei Cadru pentru Apă prin participarea la exerciţiul de intercalibrare - România este coordonatorul Grupului Geografic de Intercalibrare Est-Continental Lacuri Naturale.

· Participarea la elaborarea poziţiei României privind politica maritimă integrată.

· Organizarea seminariilor internaţionale cu suport din partea biroului TAIEX al Comisiei Europene în domeniul calităţii apei potabile, epurării apelor uzate şi implementării Directivei Cadru Startegia pentru Mediul Marin. 

· Organizarea la Bucureşti a întâlnirii Grupului Geografic de Intercalibrare Est Continental – lacuri naturale – element macrofite în scopul implementării Directivei Cadru a Apei. Coordonatorul acestui grup este România.

· Îndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare – subcapitolul Calitatea apei din acquis-ul comunitar de mediu (capitol 22).

· Îndeplinirea obligaţiilor de raportare la Comisia Europeană şi la organizaţii europene [Agentia Europeana de Mediu, EIONET (European Environment Information and Observation Network), EPRTR (European Pollutants Release and Transfer Register), Joint Research Center] a datelor privind implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul calităţii apei şi a stării mediului.

· Îndeplinirea obligaţiilor de raportare a datelor solicitate în conformitate cu prevederile Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea şi ale Convenţiei privind protectia Marii Negre împotriva poluării la Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea şi la Comisia privind Protecţia Mării Negre împotriva Poluării Mării Negre.

· Organizarea zilei internaţionale a Mării Negre împreună cu Secretariatul Permanent al Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării şi ONG Mare Nostrum.
· Hotãrâre a Guvernului nr. 1038 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase (M. Of. nr. 746 din 09 noiembrie 2010).

Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice  pentru anul 2010
Direcţia Amenajarea Bazinelor Hidrografice este un compartiment de specialitate în cadrul Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor
Raportui de activitate al Direcţiei Amenajarea Bazinelor Hidrografice  pentru anul 2010 consta in:
A. Elaborarea, actualizarea sau modificarea, după caz, a legislaţiei în vigoare în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice:

1. Legea privind siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor (propunere legislativă pentru care ministerul a emis un punct de vedere pozitiv şi a participat activ susţinând actul normativ la comisiile de specialitate din Parlament), aprobatǎ de Parlamentul României şi Promulgatǎ de Preşedinţie: Legea nr. 259 din 14 decembrie 2010, publicatǎ în M. Of., Partea I, Nr. 857/21.XII.2010.

2. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.219 din 10 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor – NTLH – 040, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 4/04.I.2011.

3. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 1.216 din 24 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltǎrii durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stǎrii de siguranţǎ în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice (EHEM) ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor – NTLH – 051, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 162/12.III.2010.

4. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.358 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpului de experţi pentru evaluarea stǎrii de siguranţǎ în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 19/10.I.2011.

5. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 1.526 din 22 septembrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului şi dezvoltǎrii durabile nr. 1.671/2007 privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea activitǎţii de atestare a instituţiilor publice sau provate specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitǎrii avizului şi autorizaţiei de gospodǎrire a apelor, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 667/29.IX.2010.

6. Ordinul ministrului mediului şi pǎdurilor nr. 2.353 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului apelor, pǎdurilor şi protecţiei mediului nr. 275/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instituirea regimului de supraveghere specialǎ în caz de nerespectare a mǎsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospdǎrire a apelor, publicat în M. Of., Partea I, Nr. 47/19.I.2011.

B. Activităţi în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice:

1. Asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Biroului Operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor – CONSIB şi organizarea şedinţei anuale a CONSIB din data de 15 decembrie 2010.

2. Avizarea, în cadrul a şase şedinţe ale Comisiei centrale, a 47 de documentaţii de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile de importanţă A şi B, dintre care 18 baraje pentru baraje şi lacuri de acumnulare şi 29 pentru depozite de deşeuri industriale şi emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă aferente.
3. Participarea, la nivel teritorial, în cadrul a 9 şedinţe de avizare a documentaţiilor de expertiză ale barajelor organizate de cele patru comisii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi organizarea unei şedinţe comune a comisiei centrale şi a comisiilor teritoriale în perioada 06 – 09 decembrie 2010, având drept scop avizarea unor documentaţii, analiză şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul siguranţei barajelor şi amendamente la actele normative specifice.
4. Organizarea şedinţelor de reatestare, avizare şi reavizare pentru 28 de experţi atestaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru activitatea de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile de importanţă A, B, C şi D. Organizarea şedinţei comisiei de certificare pentru ocuparera locurilor vacante ale corpurilor de experţi A şi B. Anunţul a fost publicat pe site-ul MMP şi în ziarul România Liberă, iar concursul s-a desfăşurat în data de 15.12. 2010. Au fost emise 5 certificate de expert pentru evaluarea siguranţei barajelor din categoriile de importanţă A şi B.


5. Actualizarea Registrului Naţional al Barajelor din România - REBAR, pentru lucrările hidrotehnice care se află sub incidenţa Legii nr. 466/2001 privind siguranţa barajelor şi a Legii nr. 13/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile de importanţă C şi D. Procedura va continua şi la nivelul anului 2011.
6. Stabilirea regimului de utilizare a resurselor de apă, avizarea programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ale deţinătorilor cu orice titlu, precum şi a „Programului de exploatare al principalelor lacuri de acumulare ale deţinătorilor sau administratorilor cu orice titlu, pentru perioada de iarnă 2010 – 2011”, întocmirea Rapoartelor zilnice şi urmărirea respectării prevederilor din programele de exploatare.

7. Participarea la două şedinţe ale Comisiei de supravegherea iazurilor din industria minieră, organizate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia Generală Resurse Minerale şi S.C. CONVERSMIN S.A. ;

8. Participarea la cel de - al 8-lea Simpozion European al Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje (ICOLD) cu tema „Siguranţa Barajelor – Durabilitate într-un Mediu în Schimbare”, Innsbruck, Austria;




9. Participarea la la examinarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă şi ape interne, pe teritoriul român i cel ungar, în conformitate cu programul comun de lucru româno-ungar pe anul 2010, aprobat de către împuterniciții celor două guverne, pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar. 

10. Analiza şi verificarea Regulamentelor de exploatare coordonate bazinală  Jiu, Olt, Prut - Bârlad şi Crişuri, în vederea prezentării spre aprobare conducerii ministerului mediului; Aceste regulamente de exploatare au fost aprobate și returnate Administraţiei Naţionale „Apele Române” . 


11. Analize şi răspunsuri la sesizări, petiţii şi memorii ale persoanelor fizice şi juridice, în legătură cu siguranţa construcţiilor hidrotehnice şi altele.

C. Activităţi în domeniul amenajării bazinelor hidrografice 

1. Participarea la 3 şedinţe privind instituirea regimului de Supraveghere Specială la agenţi economici care depăşesc în mod sistematic indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate, organizate pentru urmărirea activităţilor desfăşurate de următorii agenţi economici:

a. SC GOS – TRANS – COM SRL Covasna – judeţul Covasna;

b. SC SUINPROD LEŢ SA - judeţul Covasna;

c. SC SIBAVIS SA – județul Sibiu;

 
2. Analiza documentaţiilor tehnice, întocmirea fişelor de conformitate şi participarea la 8 şedinţe de avizare ale Comisiei tehnico – economice din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

3. Organizarea a 4 şedinţe de atestare a 155 instituţii publice şi private specializate în elaboarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

4. Demararea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru Planul Naţional de amenjare a bazinelor hidrografice.
5. Coordonarea şi participarea la şedinţele de consultare a publicului în legătură cu elaborarea schemelor directoare la nivelul bazinelor hidrografice;

6. Urmărirea realizării obiectivelor din cadrul programului „Redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul Românesc al Luncii Dunării” - (HG nr. 1208/2006);

7. Coordonarea şi urmărirea activităţilor privind realizarea studiilor din cadrul „Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor”, conform HG 1309/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Organizarea şi participarea la Simpozioane, Mese rotunde organizate de minister sau de alte instituţii publice;

 
9. Analize şi răspunsuri la sesizări, petiţii şi memorii ale persoanelor fizice şi juridice, în legătură cu lucrări de gospodărire a apelor, litigii privind terenurile din domeniul public al apelor şi altele.

Activitatea Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii
Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii a fost implicată pe parcursul anului 2010 în derularea următoarelor proiecte:
Proiectul “Beneficiarii şi evaluarea riscului la inundaţii în lunca Dunării – DANUBE FLOODRISK”.

Parteneri: România, Austria, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croaţia şi Serbia.

Scop: crearea unei reţele de management al riscului la inundaţii, care să includă toate ţările riverane fluviului Dunărea; dezvoltarea unei metodologii comune de realizare a hărţilor de risc la inundaţii în lunca Dunării; armonizarea surselor de date existente în statele riverane fluviului.

Obiective: furnizarea hărţilor de risc la inundaţii în lunca Dunării, necesare managementului riscului la inundaţii dar şi planificării spaţiale şi cerinţelor economice, integrarea utilizatorilor de la diferite nivele în realizarea proceselor de management al riscului la inundaţii; dezvoltarea şi distribuţia unor proiecte şi experienţe de succes din acest domeniu, care reflectă prevederile directivelor europene în cadrul unor ţări dunărene şi numai; crearea bazelor unei dezvoltări durabile între statele riverane fluviului Dunărea.

Durată:  36 luni (2009-2011).

Buget estimat şi surse de finanţare: 6.379.591 Euro ( din care contribuţia României este de 2.130.100 Euro astfel: 1.810.585 (85%) finanţare prin fondul European de Dezvoltare Regională – ERDF, 276.213 Euro (13%) finanţare prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi 43.302 Euro (2%) finanţare prin Ministerul Mediului şi Pădurilor.

2)  Proiectul DESWAT (“Destructive Water Abatment and Control”)  pentru reducerea impactului inundaţiilor prin asigurarea supravegherii hidrologice continue asupra râurilor şi prognozarea viiturilor. Proiectul se realizează cu sprijinul financiar şi tehnic al USAID (Agenţia Statelor Unite pentru Investiţii şi Dezvoltare) şi USTDA (Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Comerţului).

Scop: modernizarea actualei reţele de monitorizare hidrologică în România, prin utilizarea de tehnologie de ultimă oră, precum şi crearea de produse de informare/alarmare adecvată a publicului în cazul viiturilor. Realizarea proiectului DESWAT va permite acoperirea unei game largi de aplicaţii, cu evidente avantaje economice: anticiparea producerii viiturilor şi a zonelor posibil a fi inundate; anticiparea dispersiei poluanţilor chimici în mediul acvatic; anticiparea producerii unor debite minime severe care ar afecta serviciile de alimentare cu apă; anticiparea debitelor şi volumelor extreme pentru buna gospodărire a marilor acumulări; controlul poluării termice; aplicaţii comerciale (hărţi cu zonele în care prognoza depăşeşte pragurile de alertă, servicii telefonice cu informări hidrologice, produse pentru televiziune) care vor aduce profit prin tarifele percepute atât INHGA/ANM, cât şi Administraţiei Naţionale Apele Române.

Obiective: îmbunătăţirea capacităţii şi a vitezei de prognozare; îmbunătăţirea preciziei de prognozare; utilizarea facilităţilor proiectului SIMIN; evaluarea pagubelor potenţiale-costuri, în cazul inundaţiilor.

Durată : (2005 - 2011) .

Buget estimat şi surse de finanţare : 46.000.000 USD.

3) Proiectul „Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret şi Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu staţii automate –EST AVERT” 

Parteneri : România, Ucraina şi Moldova.

Scop: creşterea eficacităţii sistemului de avertizare/alarmare şi diminuarea pagubelor produse de inundaţii prin conştientizarea cetăţenilor asupra riscurilor amplasării de construcţii în zonele posibil afectate.

 Obiective: Asigurarea unui nivel ridicat de monitorizare, cantitativă, a cursurilor râurilor din bazinele hidrografice Siret şi Prut, pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor şi poluării accidentale; realizarea hărţilor zonelor inundate la viiturile istorice în bazinele hidrografice Siret şi Prut, a hărţilor de hazard şi de vulnerabilitate la o scară globală ( utilizând imaginile satelitare de înaltă rezoluţie ) şi a hărţilor de risc pentru bazinele Siret şi Prut; realizarea Planului bazinal de apărare împotriva inundaţiilor gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluării accidentale pentru bazinele Siret şi Prut.

Durată: 2010 – 2013.

Buget estimat şi surse de finanţare: 9.500.000 Euro, care va atrage fonduri din Programul Operaţional comun România- Ucraina- Moldova 2007-2013.

4)Realizarea hărţilor de hazard prin intermediul Axei 5 – POS MEDIU

Obiective: dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prin realizarea hărţilor de hazard şi de risc şi a planurilor de management ale riscului la inundaţii pe bazinele hidrogeografice, inclusiv pentru consultarea publicului în vederea creşterii rezilienţei în zonele inundabile. Dintre măsurile prevăzute se pot menţiona soluţiile pentru  realizarea conectivităţii laterale a cursurilor de apă, crearea unor zone umede, atenuarea undelor de viitură prin poldere, refacerea şi întreţinerea lucrărilor de apărare în zonele vulnerabile afectate în urma viiturilor, abandonarea lucrărilor afectate în zonele cu vulnerabilitate redusă sau reamplasarea lor şi continuarea şi finalizarea activităţii de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă.

Durată : 2007 – 2013.

Buget estimat şi surse de finanţare  : 88.300.000 Euro.

5) Proiect pentru realizarea planului integrat de management al zonei costiere prin intermediul Axei 5 – POS MEDIU

Obiective: stabilirea zonei costiere şi a măsrurilor ce se impun pentru asigurarea integrităţii acesteia; garantarea utilizării publice a zonei costiere  româneşti, cu excepţia situaţiilor privind siguranţa naţională; reglementarea utilizării durabile a zonei costiere pe baza principiilor care asigură protecţia mediului, peisajului, moştenirii culturale, istorice şi arheologice, reconstrucţia şi consevarea zonei costiere prin adoptarea de măsuri adecvate; integrarea în cadrul zonei costiere a politicilor de mediu în politicile sectoriale privind agricultura şi silvicultura, energia, resursele minerale, industria, turismul, pescuitul şi acvacultura marină, transporturile şi dezvoltarea zonelor locuite, precum şi a politicilor de gospodărire a apelor; asigurarea accesului publicului la informaţie şi a participării acestuia la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi integrate a zonei costiere româneşti.

Durată : 2007 – 2013.

Buget estimat şi surse de finaţare: 28.000.000 Euro.
Activitatea Unităţii de Politici Publice şi Managementul Calităţii pentru anul 2011:

Principalele activităţi desfăşurate de către Unitatea de Politici Publice şi Managementul Calităţii în anul 2010, sunt  următoarele:

· Coordonarea procesului de identificare şi analiză a obiectivelor privind protecţia mediului incluse în cadrul Strategiei Europa 2020; monitorizarea progreselor înregistrate în cadrul măsurilor prevăzute în Programul Naţional de Reforme. În 2010, în coordonarea UPPMC, a fost finalizat capitolul de mediu din cadrul Programului Naţional de Reformă, în cadrul căruia au fost identificate măsurile ce trebuie întreprinse de către statul român pentru a contribui la atingerea ţintelor din domeniul mediului, asumate la nivel european prin Strategia Europa 2020.
· Definirea politicilor publice în domeniul mediului şi pădurilor în vederea includerii acestora în cadrul Strategiei Fiscal-Bugetare 2011-2013;

· Elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial intern c.f. Ordinului 796/20.05.2010 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al  Ministerului Mediului şi Pădurilor;
· Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerului Mediului şi Pădurilor;

· Realizarea raportărilor trimestriale către Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control, referitoare la stadiul de dezvoltare al sistemului de control managerial;

· Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor din Programul de Guvernare 2009-2012, capitolul 18 - Protecţia mediului înconjurător;

· Realizarea şi transmiterea către Secretariatul General al Guvernului,  a Raportului lunar privind îndeplinirea angajamentelor din Programul de Guvernare 2009-20012, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor;

· Realizarea şi transmiterea Raportului cadru comprehensiv asupra performanţelor actului de guvernare la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor;
· Promovarea Ghidului Eco-Cetăţeanului, Ghidului Eco-Funcţionarului Public şi Ghidului Eco-Turistului, în limba română şi realizarea variantelor celor trei ghiduri în limba engleză;
· Iniţierea demersurilor necesare pentru obţinerea certificării ISO 14001:2005 şi aprobarea acestora de către ministru;

· Asigurarea legăturii dintre Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Mediului şi Pădurilor în definirea măsurilor, acţiunilor, termenelor, resurselor şi responsabilităţilor ce vor fi asumate în cadrul Sistemului Statistic Naţional;

· Participarea în cadrul grupului de experţi, coordonat de Banca Mondială, pentru stabilirea principiilor adoptării salarizării unitare în sistemul bugetar.

· Crearea unui sistem coerent de planificare strategică în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
· Participarea la grupuri de lucru şi formularea de puncte de vedere şi analize în domeniul de activitate al ministerului (grupul de lucru privind implementarea Small Business Act în România, pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, etc).
Activitatea Compartimentului Audit

I. Realizări ale Compartimentului Audit în anul 2010

Conform Planului anual de audit intern pentru anul 2010, înregistrat la Serviciul Audit (actualul Comăpartiment Audit) şi a Planului actualizat de audit intern, aprobate de conducerea ministerului, în anul 2010 au fost realizate următoarele activităţi de audit intern:

I.1. Activităţi de raportare

Activitatea de raportare a activităţii de audit intern aferentă anului 2009, realizată în perioada 04.01.2010 – 20.01.2010, s-a finalizat prin elaborarea Raportului nr.35109/SAPI/20.01.2010 privind activitatea de audit intern realizată în anul 2009, aprobat de conducerea ministerului.

Raportul nr.35109/SAPI/20.01.2010 a fost transmis în termenele prevăzute de cadrul legal în vigoare atât la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (până 25 ianuarie 2010), cât şi la Curtea de Conturi a României (până sfârşitul trimestrului I 2010).

I.2. Misiuni de audit intern

Pentru anul 2010 au fost planificate 4 misiuni de audit intern, care au fost realizate în procent de 100%, finalizate cu rapoarte de audit intern aprobate de conducerea ministerului.

Denumirea misiunilor de audit intern, numărul şi data raportului de audit intern sunt prezentate în tabelul următor:

	Nr.

crt.
	Denumire misiune de audit intern
	Numărul şi data Raportului de audit intern

	1.
	Evaluarea procesului de fundamentare, aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite din administraţia centrală


	Raport de audit intern nr. 35.184/SA/25.05.2010



	2.
	Gestiunea resurselor umane la Administraţia Naţională de Meteorologie
	Raport de audit intern nr.35.209/CA/15.07.2010



	3.
	Evaluarea procesului de implementare a POS Mediu 2007-2013, a evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor fonduri
	Raport de audit intern nr. 35.309/CA/19.11.2010



	4.
	Misiunea de urmărire a implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern întocmite în perioada 2007-2010
	Raport de audit intern nr. 35338/CA/13.12.2010  


Domeniile şi structurile auditate au fost următoarele: 

	Domeniile auditate
	Structuri auditate

	Procesul de fundamentare, aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite din administraţia centrală
	Direcţia Generală de Investiţii

	Resursele umane
	Administraţia Naţională de Meteorologie

	Procesul de implementare a POS Mediu 2007-2013, a evoluţiei şi gradului de absorbţie a acestor fonduri
	DG AMPOS Mediu

	Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern întocmite în perioada 2007-2010


	Toate structurile MMP care au fost auditate în perioada 2007-2010


I.3. Misiuni de audit ad-hoc

La solicitarea conducerii ministrului mediului şi pădurilor în intervalul 03.02.2010–23.02.2010 s-a efectuat verificarea execuţiei bugetare aferente anului 2009 la INCDPM – ICIM Bucureşti, finalizată cu „Nota privind verificarea execuţiei bugetare aferente anului 2009 la INCDPM – ICIM Bucureşti”, înregistată sub nr.35142/05.03.2010 şi aprobată de ministrul mediului şi pădurilor.

I.4. Alte activităţi de audit intern

I.4.1. Dezvoltarea cadrului metodologic privind activitatea de audit intern prin actualizarea şi aprobarea:

·  „Normelor metodologice specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor privind activitatea de audit intern”, versiunea noiembrie 2010. 

Facem menţiunea că „Normele metodologice specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor privind activitatea de audit intern” au fost avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice conform adresei nr.395.922/18.11.2010 şi aprobate de ministrul mediului şi pădurilor la data de 19.11.2010.

·  „Manualului de audit intern privind POS Mediu 2007-2013”, Ediţia a II-a, Decembrie 2010, aprobat de ministrul mediului şi pădurilor la data de 20.12.2010.

I.4.2. Planificarea activităţii de audit intern

· Elaborarea Planului de audit intern pentru anul 2011 şi a Planului strategic de audit intern pentru perioada 2012-2014, aprobate de ministrul mediului şi pădurilor la data de 16.12.2010.

Activitatea Direcţiei Generale Păduri:

1. Principalele acte normative aprobate

1. Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national;

2. Legea nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate;

3. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice;

4. Lege nr. 460/2010 privind trecerea drumurilor forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora;

            5. Ordonanţa de urgenţă  nr. 102 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;

6. Hotărâre nr.118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului;

7. Hotărâre a Guvernului privind infiintarea pe langa Ministerul Mediului si Padurilor a unei activitati finantate integral din venituri proprii;

8. Ordinul ministrului nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului  de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;

9. S-a  emis  Ordinul nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
10. A fost elaborat ordinul 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice;

11. A fost elaborat Ghidul si Manualul de proceduri pentru Masuara 221 – prima impadurire a terenurilor agricole; 

12. A fost elaborat Ghidul pentru impadurirea terenurilor degradate prin AFM;

         13. S-au aprobat 2 hotărâri  de Guvern pentru scoatere definitiva din fondul forestier national;


     14. S-au emis 271 proiecte ordin de ministru cu caracter individual;

1. Principalele acte normative elaborate, aflate in procedura de avizare
1. Lege  pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii, aflat in procedura de avizare in Camera Deputatilor; 

              2. Lege privind unele măsuri pentru  realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere   de protecţie - aprobata in Guvern, aflata in procedura de avizare in Camera Deputatilor; 

             3. Lege privind materialele forestiere de reproducere, aflata in procedura de avizare in Camera Deputatilor; 

        4. Hotarare a Guvernului privind aprobarea Programului National de Impadurire- in avizare interna; proiectul este supus evaluarii de mediu  - SEA;
 5. Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare. 

6. Hotărâre a Guvernului privind acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare pentru acoperirea costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii

Activitate tehnica

· S-a  împădurit de catre Regia Nationala a Padurilor Romsilva si ocoalele silvice private  in fondul forestier national, o suprafata  16.293 ha, din care: 

a) 9.037 ha împăduriri propriu-zise;
b) 1.069 ha refaceri(dupa calamitati);

c) 6.187 ha completări în plantaţii nou înfiinţate;

· A crescut suprafata fondului forestier national prin impadurirea terenurilor agricole cu  1710 ha, din care

a) 1.592 ha împăduriri pe terenuri degradate;

b) 118 ha perdele forestiere de protecţie;

Totodata pentru consolidarea plantatiilor instalate in anii anteriori s-au realizat lucrari de refacere pe o suprafata de 651 ha si completari pe 2128 ha.

· Punerea în funcţiune a 42,7 km lucrări de corectare a torenţilor, cu fonduri de la bugetul de stat; 

· Punerea în funcţiune a 114,5 km drumuri forestiere reabilitate, cu fonduri de la Bugetul de stat; 

· S-au achitat restanţele din anul 2009,  în valoare de 3,3 mil lei reprezentând lucrările de împădurire pe terenuri degradate realizate prin ITRSV;

· S-au achitat restanţele din anul 2009  în valoare de 21,3 mil lei reprezentând lucrările de împădurire pe terenuri degradate, drumuri forestiere şi corectarea torenţilor  realizate prin RNP - Romsilva;

· S-au achitat 2.607 mii lei proprietarilor de păduri, reprezentând compensarea funcţiilor de protecţie pentru anul 2009;
· S-au achitat 911 mii lei către RNP – Romsilva reprezentând restanţă din anul 2009 pentru  paza pădurilor retrocedate;   

· Verificarea şi aprobarea a 35 fişe ale perimetrelor de ameliorare, în suprafaţă de 1.796 ha;

· Calculul redevenţei pentru 32 acte adiţionale de concesionare a terenurilor forestiere aferente activelor vândute de RNP – Romsilva;

· Verificarea proiectelor din cadrul Programului de îmbunataţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi – conform OM nr.727/2010.

· Verificarea proiectelor din cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate.

· Eliberarea a 250 licenţe pentru gestionarea faunei cinegetice;

· Avizarea înfiinţării şi funcţionării a 8 crescătorii de vânat şi a 10 complexuri de vânatoare;

·  Atribuirea în gestiune a unui număr de 24 fonduri cinegetice şi încheierea contractelor de gestionare;

·  Pregătirea şi iniţierea documentaţiei necesare acţiunii de atribuire în gestiune a unui număr de 1414 fonduri cinegetice;

·  Promovarea si aprobarea unui numar de 10 ordine de  ministru .

· Participari la 97  Conferinţe I  de amenajare pentru fondul forestier naţional;

·  Participari la 113 Conferinţe a II-a de amenajare pentru fondul forestier national;

·  Pregatirea a 9 sedinţe de avizare CTAS pentru care s-au realizat observaţii la un numar de 395  lucrări;

·  S-au elaborat un număr de 395 avize CTA – Silvicultură;

·  S-au elaborat un numar de 242 proiecte de ordin de  ministru pentru aprobarea amenajamentelor silvice. 

·  S-au analizat 37 documentaţii de scoatere din circuitul silvic a caror situatie se prezinta astfel: 

- 2 hotarari de Guvern 

- 17 ordine de ministru;

- 2 documentaţii necesita completare;

- 13 documentaţii au fost returnate.

-  3 documentaţii sunt în lucru.

· S-au analizat 33 documentaţii de restituire de taxe şi garanţii si s-au întocmit 27 Note pentru restituirea de taxe şi garanţii pentru terenurile scoase temporar din fondul forestier, iar pentru 6 documentaţii s-au transmis adrese de completare.

· S-au analizat 60 documentaţii tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice (derogări), din care:

- au fost promovate 30  proiecte de ordin;

- au fost aprobate 14 proiecte de ordin;

- 23 proiecte de ordin sunt în procedură de avizare internă;

· S-au analizat 14 documentaţii privind schimbarea de categorii de folosinţă silvică, din care 10 sunt promovate, iar pentru 4 s-a obţinut ordinul de ministru;

· S-au analizat 29 dosare privind atestarea unităţilor specializate pentru lucrări de amenajarea pădurilor şi s-au autorizat/ reautorizat, 27 unităţi specializate,  in cadrul  a două şedinţe de atestare.

· S-au organizat 2 şedinţe de atestare a experţilor CTAP, cu urmatoarele rezultate: 1 admis, 2 respinşi, 39 reatestări, conform legislatiei actuale. 

· S-au organizat 2 şedinţe de atestare a şefilor de proiect pentru lucrari de amenajarea pădurilor, cu urmatoarele rezultate: 4 admişi, 5 respinşi, 90 reatestări, conform legislatiei actuale. 

· S-a organizat activitatea de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, respectiv s-au analizat toate documentaţiile depuse şi s-au eliberat certificatele de atestare pentru cei admişi - 171 persoane fizice şi 98 persoane juridice;

· S-au asigurat documentele necesare reprezentând poziţiile României la reuniunile Comitetului Permanent pentru Silvicultură al Comisiei Europene şi ale Grupului de lucru păduri al Consiliului European.

· S-au analizat 9 documentaţii pentru autorizarea ocoalelor pentru care s-au eliberat 9 autorizaţii de funcţionare,

· S-au analizat 88 documentaţii pentru emitere certificate de menţiuni pentru care s-au eliberat 88 certificate de menţiuni.

· S-au emis 2 decizii  de retragere a autorizaţiei de funcţionare pentru 2 ocoale silvice.

· S-a răspuns la 31 interpelări.

· S-au redactat 216 scrisori corespondenţă persoane fizice şi juridice.

· S-au organizat 7 comisii de autorizare producatori material forestier de reproducere in urma carora s-au emis 365 autorizatii.

· S-au emis 18 autorizatii de confectionare ciocane silvice de marcat;

· S-au emis 19 autorizatii pentru sef ocol

· Realizarea informatiilor statistice din silvicultura pentru anul 2009;
Activitate de control
Direcţia de Control în Silvicultură, abreviată în continuare DCS, constituie direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP) prin care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură îşi exercită funcţiile de autoritate de stat şi de efectuare a monitorizării, inspecţiei şi controlului în domeniul pădurilor şi al vânătorii, în scopul gestionării durabile atât a fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acesteia cât şi a faunei de interes cinegetic. 

Pentru realizarea obiectivelor DCS efectuează activităţi de inspecţii şi control privind respectarea normelor tehnice, economice şi juridice specifice silviculturii.

Personalul cu atribuţii de control din cadrul DCS efectuează  inspecţii / controale proprii şi coordonează inspecţii / controale cu personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul structurilor subordonate sau aflate sub autoritatea MMP, conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare din domeniul forestier şi cel cinegetic.

În timpul inspecţiilor şi controalelor specialiştii silvici din cadrul DCS au calitatea de agenţi constatatori, fiind autorizaţi să încheie procese verbale de control cu valoare de titluri de creanţă ce constituie titluri executorii în condiţiile legii şi fiind mandataţi ca în exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control să solicite documentele şi informaţiile necesare. Ca urmare, în timpul activităţilor de inspecţii şi control personalul cu aceste atribuţii a administrat acte de constatare a contravenţiilor, iar după efectuarea acestor activităţi a încheiat Note de constatare, supuse ierarhic verificării şi aprobării. În cazul constatării de abateri de la reglementările specifice, s-au propus măsurile legale corespunzătoare, inclusiv măsuri administrative şi măsuri de sesizare a instituţiilor abilitate.

DCS a fost mandatată să participe la acţiuni comune cu alte autorităţi publice abilitate, desfăşurate în cadrul protocoalelor de colaborare şi conform competenţelor părţilor participante, stabilite de actele normative specifice.

În afara îndeplinirii misiuni de monitorizare, inspecţie şi control, DCS a răspuns în termen unor diverse dispoziţii şi solicitări interne MMP, a analizat, propus şi efectuat corespondenţa oficială cu diverse instituţii, autorităţi, organizaţii şi cu mass-media, a gestionat sistemul de raportare al controlului silvic la nivel naţional prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, a promovat acte administrative de îmbunătăţire a instrumentelor utile controlului precum produsul informatic Sistemul Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) şi a colaborat la dezbaterea şi promovarea unor acte normative cu direcţia de specialitate. 

Referitor la stadiul de implementare a standardelor reglementate de Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, subsistemul propriu de control intern/managerial al DCS este în stadiul "parţial implementat", din cele 25 de standarde prevăzute existând un număr de 7 standarde parţial implementate şi fără să existe  standarde care nu au fost implementate. În afara implementării treptate a principiilor de control managerial şi de gestionare a riscurilor, aceasta se datorează în primul rând existenţei unui manual de proceduri şi a unui cod de bune practici,.

În perioada 01.01.2010 – 30.12.2010 activitatea desfăşurată de către DCS s-a concretizat în 197 acţiuni de control, în urma cărora s-au încheiat şi s-au aprobat 131 note de control. 
În funcţie de modul cum au fost stabilite şi organizate activităţile de control, structura Notelor de constatare este următoarea:

· 31 note încheiate după controale tematice planificate, din care 13 note în domeniul pădurilor şi 18 note în domeniul vânătorii;

· 4 note încheiate după controale inopinate în acţiuni comune din domeniul pădurilor în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), în baza Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”;
· 3 note încheiate după verificări solicitate de IGPR sau de inspectoratele judeţene de poliţie; 
· 93 note încheiate după verificarea aspectelor semnalate în 109 petiţii, memorii şi sesizări repartizate ierarhic.
În timpul controalelor au fost încheiate un număr de 367 procese verbale de constatare a contravenţiilor, din care 272 contravenţii silvice şi 95 contravenţii cinegetice, cu o valoare a amenzilor de 890.980 lei. În domeniul vânătorii fost formulate un număr de 112 avertismente. În vederea luării măsurilor împotriva personalului responsabil au fost comunicate deţinătorilor un număr de 15 note, din care 11 note Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi primăriilor pentru fond forestier proprietate publică şi 4 note deţinătorilor de păduri private pentru personalul din cadrul ocoalelor silvice private.

Volumul materialului lemnos tăiat ilegal identificat în controalele DCS a fost de 2.344 mc. Valoarea totală estimată a prejudiciilor aduse faunei cinegetice a fost de  21548 euro. A fost confiscat material lemnos cu un volum total de 8.981 mc.
Au fost formulate un număr de 43 sesizări penale, din care 36 sesizări în domeniul pădurilor preponderent pentru furturi şi tăieri ilegale de arbori şi 7 sesizări în domeniul vânătorii privind desfăşurarea unor acţiuni de vânătoare ilegale cu sau fără recoltare de vânat.

Notele au fost transmise altor autorităţi şi instituţii pentru luarea de măsuri în competenţa acestora după cum urmează:

· 3 note la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 9 note la Parchetele de pe lângă tribunalele judeţene;
· 1 notă la Consiliul Superior al Magistraturii;

· 8 note la IGPR şi 4 note la inspectoratele de poliţie judeţene;

· 1 notă la Ministerul de Finanţe şi 2 note la direcţiile de finanţe judeţene;

· 1 notă la Curtea de Conturi;

· 1 notă la Monitorul Oficial al României;

· 1 notă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP);

· 1 notă la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM);

· 1 notă la Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatarea lemnului de pe lângă Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR);

· 2 note la consilii judeţene şi Instituţia Prefectului;

· 40 note la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare;

· 33 note la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 1 notă la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi 2 note la direcţiile silvice.

Activitatea Unităţii de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Denumire Proiect: Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi

Valoare Proiect: 59,04 mil EURO

Imprumut Banca Mondială: 50.000.000 EUR

Donatie Facilitatea Globală de Mediu (GEF): 5,5 mil. USD, aprox. 4,01 mil EURO

Contributii Consilii Judetene: 1,40mil. EURO

Contributii Consilii Locale: 3,63 mil. EURO

Contributie ANAR: 1 mil. EURO

Durata implementarii: 5 ani

Perioada de implementare: 2008-2013

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) in eforturile sale de implementare a acquisul Uniunii Europene (UE), in domeniul protectiei calitatii apelor. Proiectul va acorda asistenta tehnica si va face investitii specifice care (i) vor asista Romania pentru a indeplini o serie de masuri prioritare cerute dupa aderare si, (ii) vor consolida si capacitatea de absorbtie a fondurilor europene.

Proiectul va ajuta la promovarea dezvoltării durabile prin promovarea celor mai bune practici agricole în mijlocul fermierilor pentru imbunatatirea productivitatii terenului intr-o maniera mult mai durabilă şi va ajuta la imbunatatirea sanatatii umane prin indrepatarea atenţiei spre reducerea conţinutului de nitraţi din apa potabila.

Obiectivul global de mediu al Proiectului este de a reduce poluarea cu nutrienti a resurselor de apa ale Romaniei si, in final, a Dunarii si Marii Negre.

Descrierea Proiectului

Proiectul este finanţat de un Împrumut de Investiţii Specific (SIL) in suma de 50 mil. Euro,  completat de un grant GEF de 5,5 mil. USD, la care se vor adauga fonduri locale de co-finantare.

Pe durata implementării, Proiectul va sprijini următoarele activitati:

Componenta 1 – Investitii la nivel de comuna în Zonele Vulnerabile la Poluarea cu Nitrati (ZVN) (45.95 mil EURO). În cadrul acestei componente Proiectul susţine realizarea de investitii intr-un numar de 86 de comune, zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, în zece bazine hidrografice, după cum urmează:

► Investiţii integrate în 11 Centre de Instruire şi Demonstrare (CID) în zonele prioritare vulnerabile la poluarea cu nitraţi. În cadrul Proiectului sunt finanţate 11 centre pilot de instruire şi demonstrare în beneficiul fermierilor a bunelor practici pentru protecţia resurselor de sol şi apă împotriva poluării cu nutrienţi proveniţi din agricultură, printr-o abordare integrata a managementului nutrientilor. 

Stadiul la finele anului 2010: 
· Sunt elaborate documentaţiile tehnice pentru construcţia platformelor comunale si individuale de colectare si management al gunoiului de grajd.

· Licitaţia pentru constructia platformelor este în curs de organizare. Se estimează că platformele vor intra în funcţiune în luna august 2011.

· Licitaţia pentru achiziţia echipamentelor necesare colectării, compostării şi utilizării ca fertilizant a gunoiului de grajd este în curs de finalizare. Livrarea echipamentelor este prevăzută pentru luna  iulie 2011.

► Sisteme de stocare şi administrare pentru promovarea unui management imbunatatit al deseurilor animale şi menajere. Suplimentar faţă de intervenţiile în cele 11 comune Centre de Demonstrare şi Instruire, proiectul sprijină activităţi de management al gunoiului de grajd şi în alte zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Aceasta componenta asigura finantarea pentru instalarea de facilitaţi noi sau imbunatatite pentru stocarea gunoiului de grajd la nivel de comuna/sat şi echipamentul necesar pentru administrarea acestuia într-un număr de 75 de localităţi cu probleme de poluare cu nitraţi.

Stadiul la finele anului 2010: 

· Sunt elaborate şi avizate documentaţiile tehnico-economice la faza Studiu de prefezabilitate pentru un număr de 18 localităţi ZVN.

· Documentaţia la faza Studiu de Fezabilitate pentru 18 localităţi este în curs de elaborare.

► Sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare. Aceasta componenta sprijina Ministerul Mediului şi Padurilor în eforturile depuse pentru armonizarea legislaţiei naţionale la cerinţele Directivei Nitraţi a UE şi la masurile selecţionate din cadrul Directivei Cadru Apa. Va ajuta, de asemenea, la întărirea capacitatii de reglementare şi legiferare pentru implementarea Codului de Bune Practici Agricole, agricultura organica.  

Stadiul la finele anului 2010: 

Raportul privind analiza cadrului de reglemetare şi propuneri pentru armonizarea legislaţiei este în curs de finalizare. 

► Plantarea de perdele de protectie şi sprijin pentru reabilitarea pasunilor: Proiectul sprijina comunitatile pentru plantarea de bariere vegetative pentru protectia cursurilor de apa la poluarea cu nutrienti, reabilitarea terenurilor de pasunat şi a pasunilor comunale.

Stadiul la finele anului 2010: 

· Au fost elaborate proiecte de plantare pentru o suprafaţă de circa 700 ha.

· Operaţiunile de plantare au început în luna martie 2010 si continuă în sezoanele de plantare primăvară/toamnă.

► Alimentari cu apa şi canalizari: Proiectul va finanta extensia sau realizarea unor canalizari de mici dimensiuni în 2 sau 3 locatii, unde poluarea se datoreaza în mod evident scurgerilor de nutrienti din surse sociale şi animale direct în panza freatica.

Stadiul la finele anului 2010: 

· Au fost elaborate Studii de Fezabilitate pentru investiţii în sisteme de canalizare în 2 localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi în care proiectul finanţează si investiţii în sisteme de management al gunoiului de grajd.

· Se apreciază că lucrările de construcţie vor începe în semestrul 2 al anului 2011.

► Promovarea Codului de Bune Practici Agricole: Proiectul va incuraja fermierii în promovarea Codului Bunelor Practici Agricole, prin realizarea de investitii pentru rotatia culturilor, managementul gunoiului de grajd, managementul nutrientilor prin teste de sol, mentinerea de straturi de acoperire ale solului, agricultura organica, etc. În acest sens va fi dezvoltat un program de training al consultantilor agricoli, precum şi al fermierilor, bazat pe demonstratii la nivel de ferma.
Stadiul la finele anului 2010: 

· Este în curs de desfăşurare selecţia unei firme de Consultanţă care va derula sesiuni de instruire pentru circa 250 fermieri din 11 localităţi Centre de Demonstrare şi Instruire.

► Studii de fezabilitate: Proiectul va finanta realizarea de studii de fezabilitate pentru alimentari cu apa şi canalizari în vederea atragerii de fonduri europene pentru acest tip de investitii. Va fi acordata prioritate comunelor cu ape transfrontaliere. În cadrul activitatilor finantate de GEF vor fi finantate modalitati alternative de utilizare a gunoiului de grajd prin testarea şi demonstrarea fezabilitatii instalatiilor de bio-gaz.

Stadiul la finele anului 2010: 

· Este în curs de finalizare selecţia unei firme de consultanţă pentru elaborarea proiectului pentru o instalaţie pilot de producere şi utilizare a biogazului din dejecţii de la animale.

Componenta 2 - Sprijin pentru întărirea capacitatii instituţionale (5,89 mil Euro). Aceasta componenta se concentreaza asupra dezvoltării resurselor umane în vederea întăririi capacitatii atât a beneficiarilor cat şi a personalului de la nivel local, regional şi central (cum ar fi inspectori, supervizori, etc.) pentru implementarea eficienta a activitatilor propuse ale Proiectului şi a cerinţelor Directivei Nitraţi a UE. Proiectul va acorda sprijin în vederea îmbunătăţirii şi întăririi constientizarii, cunostintelor şi abilitaţilor legate de masurile de remediere a poluării cu nutrienţi. De asemenea, vor fi asigurate instruiri şi echipamentele necesare pentru monitorizarea solului şi apei la nivel local, judeţean şi bazin hidrografic. 

Stadiul la finele anului 2010: 

· Au fost achiziţionate toate echipamentele prevăzute pentru întărirea capacităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” pentru monitorizarea calităţii apei şi raportarea conform cerinţelor Directivei Nitraţi.

· Sunt în derulare sesiuni de instruire pentru aproximativ 350 de specialişti din cadrul agentiilor locale si nationale implicate in implementarea si monitorizarea prevederilor Directivei Nitraţi.

Componenta 3 - Constientizare publica şi diseminare (2,59 mil. Euro). La nivel local, naţional şi regional se va derula o ampla campanie de informare cu privire la activitatile şi beneficiile Proiectului, în vederea replicării intervenţiilor acestuia şi în alte zone similare de pe teritoriul României, precum şi în tarile riverane Marii Negre şi alte tari candidate la UE. Proiectul va asigura organizarea de workshop-uri naţionale şi regionale, vizite în teren şi vizite de documentare în cadrul cărora vor fi impartasite cunostintele şi abilitatile legate de tehnologiile agricole prietenoase mediului care previn poluarea cu nitraţi. De asemenea, ca vector pentru diseminarea beneficiilor activitatilor propuse, proiectul va folosi mass-media (TV, radio, presa din domeniul agricol şi mediu).

Stadiul la finele anului 2010: 


- Proiectul desfăşoară o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei la nivel naţional şi local, în aria de implementare a proiectului şi în alte zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Au fost elaborate o serie de materiale de informare (afişe, bannere, pliante, broşuri, flyere), privind poluarea cu nitraţi şi bune practici pentru protecţia resurselor de sol şi apă împotriva poluării cu nutrienţi, care urmează a fi diseminate în cadrul campaniei de informare la nivel local.

Componenta 4 - Managementul Proiectului (4,61 mil Euro). Unitatea de Management al Proiectului (UMP) este entitatea insarcinata cu implementarea Proiectului si derularea fondurilor acestuia, fiind sprijinita de 11 persoane desemnate de catre ANAR de la nivelul bazinelor de apa. 


Adresa: B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti


Telefon Centrală: 021 316 02 15


http://www.mmediu.ro











PAGE  
1



_1371463600.xls
Sheet1

		

		Sinteza Strategie Prioritizare

																		Milioane Lei

				Nr. Ob. Inv.		Valoare Totala				Alocat 2010		PIF 2010		Alocari

														2011 - 2013				Dupa 2013

						RON		%		RON		nr. Obiective		RON		%		RON		%

		Total Portofoliu lucrari Protectia Mediului (ANPM, ARBDD, GNM, MMP)		53		268		100%		27		4		120		45%		108		40%

		Prioritate mare		17		56		21%		9		4		45		80%		0		0%

		Prioritate medie		20		80		30%		14		0		50		63%		8		10%

		Prioritate mica (conservare activa/sistare)		16		132		49%		4		0		25		19%		100		90%






_1371463602.xls
Sheet1

		

		Sinteza Strategie Prioritizare

																		Milioane Lei

				Nr. Ob. Inv.		Valoare Totala				Alocat 2010		PIF 2010		Alocari

														2011 - 2013				Dupa 2013

						RON		%		RON		nr. Obiective		RON		%		RON		%

		Total Portofoliu lucrari RNP - ROMSILVA		366		1367		100%		136		25		1131		53%		105		39%

		Prioritate mare		246		919		67%		26		25		893		97%		0		0%

		Prioritate medie		80		299		22%		100		0		199		67%		5		50%

		Prioritate mica (conservare activa/sistare)		40		149		11%		10		0		39		27%		100		48%






_1371463599.xls
Sheet2

		

																Milioane Lei

				Nr. Ob. Inv.		Valoare Totala								Alocări

										2010		PIF		2011 - 2013				După 2013

						RON		%		RON 		 Nr. Ob.		RON		%		RON		%

		Total Portofoliu lucrari AN Apele Romane		334		8611		100%		434		134		4307		55%		3870		45%

		Lucrare Strategica WATMAN		1		541		6%		0		0		541		100%		0		0%

		Prioritate mare		262		3228		37%		 114		 63		2798		31%		316		30%

		Prioritate medie		60		2722		32%		320		71		768		40%		1634		60%

		Prioritate mica (conservare activa/sistare)		11		2120		24%		0		0		200		10%		1920		90%





Sheet1

		

		Sinteza Strategie Prioritizare

																		Milioane Lei

				Nr. Ob. Inv.		Valoare Totala				Alocat 2010		PIF 2010		Alocari

														2011 - 2013				Dupa 2013

						RON		%		RON		nr. Obiective		RON		%		RON		%

		Total Portofoliu lucrari RNP - ROMSILVA		366		1367		100%		136		105		1131		53%		105		39%

		Prioritate mare		246		919		67%		26		105		893		97%		0		0%

		Prioritate medie		80		299		22%		100		0		199		67%		5		50%

		Prioritate mica (conservare activa/sistare)		40		149		11%		10		0		39		27%		100		48%






